武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

交通安全专项经费项目

2018年度绩效自评报告

项目名称： 交通安全专项经费项目

项目单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

主管部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

评价机构： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一九年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 14 | 良（B） |
| 过程 | 24 | 24 | 优（A） |
| 产出 | 30 | 26 | 良（B） |
| 效果 | 30 | 28 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100 | 92 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、吴孟魁

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：陈卓

绩效评价小组成员：黄海盈、肖培瑞、翁怀俊

# 目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	3

（四）建议	4

二、正文	5

（一）项目基本情况	5

1、项目立项背景和依据	5

2、项目绩效目标	6

3、项目经费来源和使用情况	6

4、项目实施情况	7

（二）绩效评价工作情况	8

1、绩效评价目的	8

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	17

1、绩效分析	17

2、评价结论	24

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	25

1、主要经验及做法	26

2、存在的问题及原因分析	26

3、建议	26

（五）其他需说明的问题	27

1、关于评价责任的说明	27

2、关于本项目评价中局限性的说明	27

附件

# 一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等文件的要求，通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处理和抢救救援的快速反应能力，加强各行业安全宣传资料、桥梁安全、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生，完成区安委会、市交通运输委安监处、区城乡建设局及区政府办桥梁安全管理的安全监督管理责任目标。

项目预算资金是经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的38.00万元，截止至2018年12月31日，实际支出25.32万元，资金使用率为66.63%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局委托，从7月10日—7月26日，历时17天，投入7人，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

## （二）绩效评价结论

1、评分结果

“交通安全专项经费”项目绩效评价得分为92分，评价结果为优。其中投入得分14分，过程得分24分，产出得分26分，效果得分28分。

下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）投入。项目投入评价得分为14分，评价等级为良。项目立项规范，申报资料较为齐全，资金及时落实到位；项目设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标和长期目标，且绩效指标不够清晰、全面，部分指标可测性不高。

（2）过程。项目过程评价得分为24分，评价等级为优。项目实施单位制定了工作计划与实施方案、质量标准，所制定的业务方案合法、合规、完整；项目实施过程中按照各活动工作方案与工作计划实施执行，未发生调整，遵守相关法律法规，采取了相应的项目质量检查措施，项目实施过程中的活动场地设备与信息落实到位，项目计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档。财务管理方面，财务制度健全且符合规定，项目重要支出事前均经过申请审批，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合合同规定的用途，并采取了必要的监控手段。

（3）产出。项目产出评价得分为26分，评价等级为良。项目实施单位实际开展交通安全检查大于12次，于2017年12月前编制完成了全区建设、交通系统应急预案，该预案按规定可沿用至2018年；开展“两客一危”应急预案演习1次；对危货码头定期进行检查；彻查安全隐患，大部分发现的隐患能够及时整治，但是由于受专业水平的制约，导致一些问题和隐患得不到及时发现和治理，日常安全隐患排查体系没有真正建立起来。

（4）效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为优。项目实施单位于2018年6月和8月集中组织建管、运管、港航、公路、物流部门及各下属企业，进行安全生产培训，各行业基本覆盖，通过悬挂横幅、张贴各类海报、安全标语、赠送各类安全小画册、口袋书、配送安全生产月标识的环保袋等方式，对企业员工、广大市民宣传日常安全知识，宣传方式多样，宣传范围广，并通过加强培训教育、深化打非治违、开展多次专项整治检查工作，减少道路安全隐患，道路安全畅通得到有效保障，全年未发生较大及以上安全生产事故，生产安全形势较为稳定，项目由武汉开发区（汉南区）城乡建设局主管，由局安全科、汉南区港航管理处实施执行，人员配备充足，且分工较为明确，保障了项目实施的后续运行。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）加强组织领导，强化责任落实。认真贯彻落实党中央、国务院以及省、市、区关于加强安全生产工作的一系列决策部署。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的工作要求，切实增强“红线意识”，全面落实安全生产目标管理责任制，强化企业落实主体责任，完善安全生产监管体制，夯实基层监管基础。全局广泛深入开展安全专项整治，强化安全隐患排查整改，有效遏制较大以上事故，确保安全生产形势，以“全面落实企业安全生产主体责任”主题，强化红线意识，普及安全知识，弘扬安全文化，落实安全责任，在全局各行业范围积极开展了安全生产月活动。

（2）强化源头治理。围绕“全面落实企业安全生产主体责任”主题，开展宣传活动，强化红线意识，加强安全法治，落实安全责任，普及安全知识，提升全民安全素质，深入到水运企业、港口危货码头进一步宣传水运安全法规，倡导水运安全管理理念，同时围绕重点行业、重点企业、重点部位、重点时段加强安全生产监管，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞。

（3）深化打非治违，严格监管执法。始终坚持问题向导，采取定点检查与流动检查，定时检查与随时抽查，部门联动与分组检查相结合的方式，开展重点行业领域安全专项整治。

2、问题

- 隐患排查整治不够彻底。项目实施单位按建管、运管、港航、房屋、公路、民防、物流、重点办和基础设施指挥部各行业部门共分7个检查组，围绕重点行业、重点企业、重点部位、重点时段，加强安全生产监管，强化源头治理，彻查安全隐患，大部分隐患能够及时整治，但是由于受专业水平的制约，导致一些问题和隐患不能得到及时发现和治理，执法能力亟待加强。

- 安全生产培训效果不佳。项目实施单位于2018年6月及8月组织建管、运管、港航、公路、物流部门及各下属企业，进行安全生产培训，各行业基本覆盖，安全生产覆盖率良好，但是个别企业存在“重效益，轻安全”、麻痹大意的思想，对安全教育培训投入不足，未达到开展培训活动的效果。

- 目标设置不够明确。项目实施单位虽设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标和长期目标，且绩效指标不够清晰、全面，指标可测性不高。

## （四）建议

1、深入推进隐患排查整治。建议年度安排1-2次专项排查，深入开展隐患排查治理建立，健全隐患排查治理长效机制，与街道社区建立联动机制完善日常安全隐患排查体系；定期组织执法人员学习、培训，使执法人员详细了解执法行业、企业等可能存在的隐患点及相应解决方法。

2、强化安全生产培训效果。在辖区各行业企业中积极营造氛围，持续开展安全生产知识宣传，安全事故警示教育活动，通过报刊、网络等进行安全教育讨论活动普及相关安全法制理念，也可以采取适当的考核机制，使企业员工克服麻痹思想和松懈情绪，增强紧迫感和责任感。

3、健全绩效指标体系，设置明确绩效目标。根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置安全检查活动举办完成率、交通运输应急预案编制完成率、“两客一危”应急预案演习完成率等指标来反映项目的产出情况，设置安全生产培训覆盖率、安全生产宣传多样化等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

# 二、正文

## （一）项目基本情况

### 1、项目立项背景和依据

1.1 项目立项背景及依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等文件的要求，通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处理和抢救救援的快速反应能力，加强各行业安全宣传资料、桥梁安全、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生，完成区安委会、市交通运输委安监处、区城乡建设局及区政府办桥梁安全管理的安全监督管理责任目标。

1.2 项目所属领域

“交通安全专项经费”项目是为履行交通行业安全管理，加强对安全生产监督管理和桥梁安全管理工作。加强区内河交通安全管理，为航运畅通提供港航管理保障；维护内核交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。

1.3 项目性质与特点

项目主要用于加强武汉经济技术开发区（汉南区）交通安全监督管理工作，有效防范与科学应对各类突发事件，保障公众的生命财产安全，维护社会和谐稳定，主要是着重于保障社会公共安全，加强社会效益，具有强烈的公共性。

1.4 项目立项时所属领域状况

近几年来，国家进一步健全完善了安全生产方针政策和法律法规，并从体制、机制、规划、投入等方面，采取了一系列举措加强安全生产。各级党委政府高度重视，加强领导、落实责任；各重点企业和广大生产经营单位依法依规、履行职责；社会各界关注支持、参与监督。经过努力，安全生产的理论、法律、政策体系得到建立和形成，安全监管体制机制不断健全完善，安全生产状况趋于稳定好转。但是，由于受生产力发展水平较低、基础薄弱、从业人员素质参差不齐等因素的影响，加上一些地方和单位重视不够，监管和防范不到位，造成目前我国安全生产形势依然严峻，突出表现在重特大事故多发势头没有得到有效遏制。因此，做好交通安全监管，防范事故发生，具有十分重要的意义。

### 2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

完成区安委会、市交通运输委安监处、区城乡建设局及区政府办桥梁安全管理的安全监督管理责任目标。实现“一无两降”无重大事故、较大事故同比下降、一般事故明显下降的目标，完成区建设局安全科、市港航局安全监督责任目标。

（2）绩效目标完成情况

项目实施单位实际开展交通安全检查大于12次，于2017年12月前编制完成了全区建设、交通系统应急预案，该预案按规定可沿用至2018年；开展“两客一危”应急预案演习1次；对危货码头定期进行检查；彻查安全隐患，大部分发现的隐患能够及时整治；通过多种宣传方式 对企业员工、广大市民宣传日常安全知识，方式多样，范围广，并通过加强培训教育、深化打非治违、开展多次专项整治检查工作，减少道路安全隐患，道路安全畅通得到有效保障，全年未发生较大及以上安全生产事故，生产安全形势较为稳定。

### 3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

交通安全专项经费项目资金预算总金额38.00万元。资金来源于财政拨付收入。

- 项目资金使用概况

交通安全专项经费项目实际支出25.32万元，支出明细如下：

| 资金使用者 | 支出类型 | 预算金额 （元） | 执行金额 （元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局安全科、汉南区港航处 | 交通运输应急预案采取针对性和综合性的应急演练 | 70,000.00 | 133,225.00 | 190.32% |
|  | 交通基础设施、消防安全设备配备及维护 | 39,000.00 |  |  |
|  | 安全生产专业知识培训费、差旅费 | 28,000.00 |  |  |
|  | 各行业安全生产的宣传资料、材料费用 | 18,000.00 | 70,652.00 | 392.51% |
|  | 应急救援物资储备 | 43,000.00 | 1,600.00 | 3.72% |
|  | 港口码头、道路运输、客运站场、危桥管理经费 | 40,000.00 |  |  |
|  | 办公费 | 15,000.00 | 7,276.00 | 48.51% |
|  | 劳务费 | 100,000.00 | 20,447.00 | 20.45% |
|  | 其他交通费 | 12,000.00 |  |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 15,000.00 | 20,000.00 | 133.33% |
| 合计 |  | 380,000.00 | 253,200.00 | 66.63% |

### 4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉经济技术开发区（汉南区）

（3）项目主要内容：对各行业应急预案进行更新修订、开展演练活动及时储备应急救援物资；开展安全生产检查活动、对相关人员进行专业知识培训、订购并发放宣传资料；安全基础设施、设备配备与维护、消防设施更新。

（4）项目完成概况：项目实施单位超计划完成安全检查工作；专门聘请第三方机构编制交通系统应急预案，该预案按规定可沿用至2018年使用；按计划开展“两客一危”应急预案演习；彻查安全隐患，大部分发现的隐患能够及时整治；通过多种宣传方式 对企业员工、广大市民宣传日常安全知识，方式多样，范围广；全年未发生较大及以上安全生产事故，生产安全形势较为稳定。

## （二）绩效评价工作情况

### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合交通安全专项经费项目支出具体情况，根据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号）要求进行此绩效评价工作，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照“交通安全专项经费”项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“交通安全专项经费”项目的项目决策、项目管理、项目绩效进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“交通安全监督经费”项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来的交通安全专项经费项目发展提供借鉴。

### 2、绩效评价框架

2.1评价原则

（1）科学规范原则。我们严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，同时在反应项目产出、项目效益等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如安全检查活动举办完成率、交通运输应急预案编制完成率等，均可取得量化的数据为基础进行评分，降低评价人员的主观影响。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由区财政局、预算单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，如安全生产培训覆盖率、安全生产宣传多样化、通航水域水质无污染率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.2绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组参考2019年湖北省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架，依据《区财政局关于2019年开展预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2019〕29号） 文件，结合工商行政管理专项经费的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

一级指标“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和资金到位率和到位及时率；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理”和“财务管理”，具体指标有管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性以及财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等；

“产出”权重30分，下设二级指标“项目产出”，项目产出主要评价项目建设工作的完成情况，如安全检查活动举办完成率、交通运输应急预案编制完成率、“两客一危”应急预案演习完成率、危货码头巡查落实率、隐患排查整治、资金使用率；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，三级指标包括安全生产培训覆盖率、安全生产宣传多样化、通航水域水质无污染率、安全事故减少、可持续性、社会公众满意度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称 （权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性 （4） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  | 到位及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性 （4） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应项目管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 （4） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等，且相关资料齐全。 |
|  | 项目质量可控性 （4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性 （4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性 （4） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目 产出 | 安全检查活动举办完成率 （5） | 项目实施过程中根据区安委会、市交通运输委安监处、区政府办桥梁安全管理等上级行业部门要求实际安全检查次数与计划安全检查次数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 安全检查活动举办完成率=（实际安全检查次数/计划安全检查次数）×100%。 |
|  | 交通运输应急预案编制完成率 （5） | 项目实施过程中编制完成交通运输应急预案程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 交通运输应急预案编制完成是否按时按量。 |
|  | “两客一危”应急预案演习完成率 （5） | 项目实施过程中实际开展“两客一危”应急预案演习次数与计划“两客一危”应急预案演习次数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： “两客一危”应急预案演习完成率=（实际演习次数/计划演习次数）×100%。 |
|  | 危货码头巡查落实率 （5） | 项目实施过程中按照计划对危货码头巡查，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 是否对危货各码头进行定期进行巡查，并有相关巡查记录。 |
|  | 隐患排查整治 （5） | 项目实施后，对各行业安全隐患排查整治的程度，用以反映和考核项目的实施社会效益。 | 评价要点： ①是否对各行业安全隐患进行排查 ②排查后是否进行及时整治 ③是否建立日常安全隐患排查体系。 |
|  | 资金使用率 （5） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出金额/项目计划支出额×100%。 |
| 项目 效益 | 安全生产培训覆盖率 （5） | 项目实施后，各行业安全生产培训是否覆盖，用以反映和考核项目实施后的可持续影响效益。 | 评价要点： 各行业安全生产培训覆盖率是否达到95%以上。 |
|  | 安全生产宣传多样化 （5） | 项目实施后，安全生产宣传方式的多样化，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目实施过程中，所采取的宣传活动的形式是否超过4种。 |
|  | 通航水域水质无污染率 （5） | 项目实施后，对通航水域水质保障的程度，用以反映和考核项目实施后的可持续影响效益。 | 评价要点： 通航水域水质的无污染程度是否得到有效保障。 |
|  | 安全事故减少 （5） | 项目实施后，交通安全事故是否存减少等情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 评价要点： 发生安全事故减少率=（上年度发生安全事故次数-本年度发生安全事故次数/上年度发生安全事故次数）×100%。 |
|  | 可持续性 （5） | 项目实施单位、公众是否支持项目长期运行，项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； ②项目人员分工是否明确。 |
|  | 社会公众满意度 （5） | 社会公众对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众满意度评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分值。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称 （权重） |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（4） |  |  | 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立，计1分；所提交的文件、材料是否符合相关要求，计1分；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，计1分；项目执行时是否发生重大调整，调整手续规范，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性 （4） |  |  | 评价要点： 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计1分；目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分；绩效目标设置合理，计1分；绩效指标可测，计1分 |
| 资金 落实 | 资金到位率 （4） | 100% | 计划标准 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣0.5分 |
|  | 到位及时率 （4） | 100% | 计划标准 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣0.5分 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性 （4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，计2分； 业务管理制度是否合法、合规、完整，计2分。 |
|  | 制度执行有效性 （4） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定计1分； 项目调整及支出调整手续完备计1分，项目管理及实施流程等各项资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分。 |
|  | 项目质量可控性 （4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准计2分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。 |
| 财务 管理 | 管理制度健全性 （4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计2分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性 （4） |  |  | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；符合项目预算批复或合同规定的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
|  | 财务监控有效性 （4） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制计2分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分。 |
| 项目 产出 | 安全检查活动举办完成率 （5） | ≥100% | 计划标准 | 安全检查活动举办完成率=（实际安全检查次数/计划安全检查次数）×100%，超过100%得5分，每降低5%扣1分。 |
|  | 交通运输应急预案编制完成率 （5） | ≥100% | 计划标准 | 交通运输应急预案编制完成按时按量得5分。 |
|  | “两客一危”应急预案演习完成率 （5） | ≥100% | 计划标准 | “两客一危”应急预案演习完成率=（实际演习次数/计划演习次数）×100%，超过100%得5分，每降低5%扣1分。 |
|  | 危货码头巡查落实率 （5） | ≥100% | 计划标准 | 对港口各危货码头定期进行巡查，并有相关巡查记录，计5分；进行巡查但是无相关记录，计3分；未进行港口危货码头巡查不得分。 |
|  | 隐患排查整治 （5） |  |  | 对各行业安全隐患进行排查计1分，排查后进行及时整治计2分，建立日常安全隐患排查体系计2分。 |
|  | 资金使用率 （5） | ≥100% | 计划标准 | 资金使用率超过100%计5分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 效益 | 安全生产培训覆盖率 （5） | ≥95% | 计划标准 | 各行业安全生产培训覆盖率达到95%以上，计5分，每降低5%，扣1分。 |
|  | 安全生产宣传多样化 （5） |  |  | 项目实施单位通过悬挂横幅、电视广告、报刊媒体、网络、张贴海报等进行安全生产宣传，计4分，宣传范围广加计1分，否则计0分。 |
|  | 通航水域水质无污染率 （5） | ≥95% |  | 通航水域水质无污染度得到有效保障计5分。 |
|  | 安全事故减少 （5） |  |  | 发生安全事故减少率=（上年度发生安全事故次数-本年度发生安全事故次数/上年度发生安全事故次数）×100%，超过90%得5分，每降低5%扣1分。 |
|  | 可持续性 （5） |  |  | 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行计3分，项目人员分工明确计2分。 |
|  | 社会公众满意度 （5） | ≥85% | 计划标准 | 社会公众满意度达到85%以上，计5分，每降低5%，扣1分 |

2.3绩效评价指标体系补充说明：

（1）对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

“安全检查活动举办完成率”、“交通运输应急预案编制完成率”、“两客一危”应急预案演习完成率”、“危货码头巡查落实率”、“隐患排查整治”、“资金使用率”、“安全生产宣传多样化”、“通航水域水质无污染率”、“安全事故减少”、“可持续性”、“社会公众满意度”为新增指标。新增原因：根据项目实际产出与产出质量、社会效益，新增上述指标以反映项目的质量产出和社会效益。

（2）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“交通安全专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

①比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“交通安全专项经费”项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集“交通安全专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

③统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集交通安全专项经费项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

④实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“交通安全专项经费”项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

### 1、绩效分析

1.1投入（16分）

根据评价原则，项目决策评价得分为14分，评价结果为良。

投入指标主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组主要通过案卷研究、访谈、调查问卷等方式对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政预算的批复文件，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

（1）项目立项（8分）

该指标主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价，用以反映项目立项的规范情况；绩效目标和指标的设定是否符合实际。该项指标评价得6分，评价结果为中。

①项目立项规范性，是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看《关于开展2018年度全市港口危险货物安全管理工作督察的通知》、《关于进一步加强全市港口危险货物作业安全监管的紧急通知》及《关于认真汲取张家口市“11.28”事故教训立即开展全区危险化学品安全生产大检查的通知》等文件了解到，项目实施单位于2018年向财政局申报当年交通安全专项经费并提交2018年开发区部门项目申报及绩效目标表。

②绩效目标合理性，是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看《2018年开发区部门项目申报及绩效目标表》文件了解到，项目实施单位虽设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标和长期目标，且绩效指标不够清晰、全面，部分指标可测性不高，如港航处专项业务支出项目的“港口经营企业”指标，未准确设置指标值，根据评分准则扣2分。

（2）资金落实（8分）

该指标主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为8分，评级结果为优。

①资金到位率是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目计划投入资金38.00万元，实际到位资金38.00万元，资金到位率100.00%。

②到位及时率是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。项目资金于2018年2月9日及时到达。

1.2过程（24分）

根据评价原则，过程评价得分为24分，评价结果为优。

项目过程指标主要从项目管理、财务管理来具体评价，主要考核管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位相关文件和项目档案资料管理相关文件；了解项目实施单位工作内容、形式和要求；对项目管理涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

（1）项目管理（12分）

该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为12分，评价为优。

①管理制度健全性，是指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施单位制定了《全市载运危险货物安全综合治理行动暨国内航行油船和散装液体化学品船舶专项整治活动工作方案》、经开处《关于立即开展危险化学品水路交通运输安全生产大检查的工作方案、《汉南区港航海事处2018年“安全生产月”活动方案》，其中介绍了各项活动的工作目标、工作重点，并确定了具体项目实施内容和工作实施计划，所制定的业务方案合法、合规、完整。

②制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看相关文件了解到，项目实施过程中，各项活动遵守相关法律法规；并按计划执行，未发生调整；且项目的计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档并安排了专门的活动领导小组与活动工作组，活动场地设备与信息也落实到位。

③项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查看相关文件了解到，项目实施单位在项目实施前规定了各项活动的工作要求，对项目的完成制定了相关标准，如：坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，坚守安全红线坚守，采取了相应的项目质量检查措施，其中主要包括查看资料台账、现场抽查和暗访等。

（2）财务管理（12分）

该指标主要从财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金的监控情况。该指标评价得分为12分，评价结果为优。

①财务管理制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目实施单位制定了财务管理制度，财政票据管理办法，支出管理办法等项目资金管理办法，其中对资金拨付、报账管理等程序进行规定，如各项活动经费申请，支出审批，履行正常报批手续予以报销等，项目制定的相关制度合法、合规、完整。

②资金使用合规性，是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及《收支管理制度》，评论小组通过查看经费支出明细、相关支出凭证等，了解到项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③财务监控有效性，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目实施单位在支出管理制度中明确了相应的监控机制，如项目支出的报销，必须按规定的程序和权限审核、审批，并有具体经办人、证明人、审批人签字，在执行过程按照资金申请由科室申报，上交领导签字通过后，交由财务审核批款，采取了必要的监控手段。

1.3产出（30分）

根据评价原则，绩效评价得分26分，评价结果为良。

项目产出方面主要评价安全检查活动举办完成率、交通运输应急预案编制完成率、“两客一危”应急预案演习完成率、危货码头巡查落实率、隐患排查整治、资金使用率。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施方案及活动记录、财政资金拨付凭证、业务管理制度等，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

①安全检查活动举办完成率是指项目实施过程中根据区安委会、市交通运输委安监处、区政府办桥梁安全管理等上级行业部门要求实际安全检查次数与计划安全检查次数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈和查看安全检查相关资料了解到，项目实施单位计划开展安全检查12次，实际开展时根据上级要求及突发情况，开展安全检查次数大于12次,安全检查完成率超过100.00%。

②交通运输应急预案编制完成率是指项目实施过程中编制完成交通运输应急预案程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看交通运输应急预案编制相关资料，了解到项目实施单位聘请第三方专业机构，进行全区建设、交通系统应急预案的调查、编制、评审、备案工作，该应急预案可以继续沿用，所以不需要再次编制。

③“两客一危”应急预案演习完成率是指项目实施过程中实际开展“两客一危”应急预案演习次数与计划“两客一危”应急预案演习次数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过访谈和查看应急预案演习相关资料了解到，项目实施单位计划开展“两客一危”应急预案演习1次，实际开展1次，应急预案演习完成率达100.00%。

④危货码头巡查落实率是指项目实施过程中按照计划对危货码头巡查，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过访谈和查看港口危货码头管理相关资料，了解到项目实施单位对危货码头定期进行检查，并有巡查值班留痕记录。

⑤隐患排查整治是指项目实施后，对各行业安全隐患排查整治的程度，用以反映和考核项目的实施社会效益。评价小组通过查看2018年安全生产总结了解到，项目实施单位围绕重点行业、重点企业、重点部位、重点时段，加强安全生产监管，强化源头治理，彻查安全隐患，现场安全隐患排查整改能够落实到位，但是由于专业水平受限，导致一些问题和隐患不能及时发现和治理，扣2分。

⑥资金使用率是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。2018年交通安全专项经费预算为38.00万，项目实施单位实际支出25.32万，资金使用率66.63%，根据评分标准，扣2分。

1.4效果（30分）

该指标评价得分为28分，评价结果为优。

该指标主要通过安全生产培训覆盖率、安全生产宣传多样化、通航水域水质无污染率、安全事故减少、可持续性、社会公众满意度六个方面来评价，用以反映项目实施后所产生的社会效益及服务对象的受益程度。

①安全生产培训覆盖率是指项目实施后，各行业安全生产培训是否覆盖，用以反映和考核项目实施后的可持续影响效益。评价小组通过查看2018年安全生产工作总结了解到，项目实施单位于2018年6月和8月对区内各施工企业的安全负责人、在建项目经理、总监、安全员等相关人员进行了安全生产培训，覆盖率达100.00%。

②安全生产宣传多样化是指项目实施后，安全生产宣传方式的多样化，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过现场访谈和查看工作总结了解到，项目实施单位在全区在建工地、经开万达广场、汉南客运站均设立了安全生产宣传咨询点，面向企业员工、社区居民、在校学生集中开展宣传咨询活动。通过悬挂横幅、张贴各类海报、安全标语、赠送各类安全小画册、口袋书、配送安全生产月标识的环保袋及网络平台等方式，对企业员工、广大市民宣传日常安全知识，宣传方式多样，宣传范围广。

③通航水域水质是指项目实施后，对通航水域水质保障的程度，用以反映和考核项目实施后的可持续影响效益。评价小组通过现场访谈和查看通航水域水质检查记录了解到，项目实施单位通过在船上设置垃圾桶，禁止将垃圾扔进江中，监督船只的用油情况从源头控制、编制突发环境事件紧急预案并加强培训教育、深化打非治违、开展多次专项整治检查工作，有效控制通航水域水质的污染度，使通航水域水质的无污染率得到有效保障。

④安全事故减少是指项目实施后，交通安全事故是否存减少等情况，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过访谈和查看2018年安全生产工作总结了解到，项目实施单位2018年全局未发生较大以上安全事故，生产安全形势较为稳定，但是仍存在较小的安全事故，安全事故减少率没有得到保障，扣2分。

⑤可持续性是指项目实施单位、公众是否支持项目长期运行，项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过访谈和2018年安全生产总结了解到，项目实施单位有专门部门和充足的人员，项目由武汉开发区（汉南区）城乡建设局主管，由安全科、汉南区港航管理处实施执行，项目单位配备充足人手进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工较为明确。

⑥社会公众满意度是指社会公众对项目实施效果的满意程度。对社会公众发放的30份有效问卷中，30份均显示满意，其满意程度为100.00%，根据评分准则，计5分。

2、评价结论

2.1评分结果

项目绩效评价综合得分为92分。其中投入得分14分，过程得分24分，产出得分26分，效果得分28分。

2.2主要结论。

（1）投入。项目投入评价得分为14分，评价等级为良。项目立项规范，申报资料较为齐全，资金及时落实到位；项目设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标和长期目标，且绩效指标不够清晰、全面，指标可测性不高。

（2）过程。项目过程评价得分为24分，评价等级为优。项目单位制定了工作计划与实施方案，质量标准，所制定的业务方案合法、合规、完整；项目实施过程中按照各活动工作方案与工作计划实施执行，未发生调整，遵守相关法律法规，采取了相应的项目质量检查措施，项目实施过程中的活动场地设备与信息落实到位，项目计划、流程、总结等相关资料齐全并及时归档。财务管理方面，财务制度健全且符合规定，项目重要支出事前均经过申请审批，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合合同规定的用途，并采取了必要的监控手段。

（3）产出。项目产出评价得分为26分，评价等级为良。项目实施单位实际开展交通安全检查大于12次，于2017年12月前编制完成了全区建设、交通系统应急预案，该预案按规定可沿用至2018年；开展“两客一危”应急预案演习1次；对危货码头定期进行检查；彻查安全隐患，大部分发现的隐患能够及时整治，但是由于受专业水平的制约，导致一些问题和隐患得不到及时发现和治理，日常安全隐患排查体系没有真正建立起来。

（4）效果。项目效果评价得分为28分，评价等级为优。项目实施单位于2018年6月和8月集中组织建管、运管、港航、公路、物流部门及各下属企业，进行安全生产培训，各行业基本覆盖，通过悬挂横幅、张贴各类海报、安全标语、赠送各类安全小画册、口袋书、配送安全生产月标识的环保袋等方式，对企业员工、广大市民宣传日常安全知识，宣传方式多样，宣传范围广，并通过加强培训教育、深化打非治违、开展多次专项整治检查工作，减少道路安全隐患，道路安全畅通得到有效保障，全年未发生较大及以上安全生产事故，生产安全形势较为稳定，项目由武汉开发区（汉南区）城乡建设局主管，由局安全科、汉南区港航管理处实施执行，人员配备充足，且分工较为明确，保障了项目实施的后续运行。

## （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、主要经验及做法

（1）加强组织领导，强化责任落实。认真贯彻落实党中央、国务院以及省、市、区关于加强安全生产工作的一系列决策部署。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的工作要求，切实增强“红线意识”，全面落实安全生产目标管理责任制，强化企业落实主体责任，完善安全生产监管体制，夯实基层监管基础。全局广泛深入开展安全专项整治，强化安全隐患排查整改，有效遏制较大以上事故，确保安全生产形势，以“全面落实企业安全生产主体责任”主题，强化红线意识，普及安全知识，弘扬安全文化，落实安全责任，在全局各行业范围积极开展了安全生产月活动。

（2）强化源头治理。围绕“全面落实企业安全生产主体责任”主题，开展宣传活动，强化红线意识，加强安全法治，落实安全责任，普及安全知识，提升全民安全素质，深入到水运企业、港口危货码头进一步宣传水运安全法规，倡导水运安全管理理念，同时围绕重点行业、重点企业、重点部位、重点时段加强安全生产监管，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞。

（3）深化打非治违，严格监管执法。始终坚持问题向导，采取定点检查与流动检查，定时检查与随时抽查，部门联动与分组检查相结合的方式，开展重点行业领域安全专项整治。

### 2、存在的问题及原因分析

（1）隐患排查整治不够彻底。项目实施单位按建管、运管、港航、房屋、公路、民防、物流、重点办和基础设施指挥部各行业部门共分7个检查组，围绕重点行业、重点企业、重点部位、重点时段，加强安全生产监管，强化源头治理，彻查安全隐患，大部分隐患能够及时整治，但是由于受专业水平的制约，导致一些问题和隐患不能得到及时发现和治理，执法能力亟待加强。

（2）安全生产培训效果不佳。项目实施单位于2018年6月及8月组织建管、运管、港航、公路、物流部门及各下属企业，进行安全生产培训，各行业基本覆盖，安全生产覆盖率良好，但是个别企业存在“重效益，轻安全”、麻痹大意的思想，对安全教育培训投入不足，未达到开展培训活动的效果。

（3）目标设置不够明确。项目实施单位虽设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标和长期目标，且绩效指标不够清晰、全面，部分指标可测性不高。

### 3、建议

（1）深入推进隐患排查整治。建议年度安排1-2次专项排查，深入开展隐患排查治理建立，健全隐患排查治理长效机制，与街道社区建立联动机制完善日常安全隐患排查体系；定期组织执法人员学习、培训，使执法人员详细了解执法行业、企业等可能存在的隐患点及相应解决方法。

（2）强化安全生产培训效果。在辖区各行业企业中积极营造氛围，持续开展安全生产知识宣传，安全事故警示教育活动，通过报刊、网络等进行安全教育讨论活动普及相关安全法制理念，也可以通过考核机制，使企业员工克服麻痹思想和松懈情绪，增强紧迫感和责任感。

（3）健全绩效指标体系，设置明确绩效目标。根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置安全检查活动举办完成率、交通运输应急预案编制完成率、“两客一危”应急预案演习完成率等指标来反映项目的产出情况，设置安全生产培训覆盖率、安全生产宣传多样化等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

## （五）其他需说明的问题

### 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### 2、关于本项目评价中局限性的说明

（1）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（2）本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

（3）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（4）社会公众满意度我们主要采取对社会公众进行问卷的方式进行的，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只收集到30份有效问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，对评价结果产生一定的影响。

## 附件：

附件1：项目绩效评价评分明细表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷分析

附件7：评价现场照片

附件8：评价依据目录

附件9：绩效评价实施方案

附件10：评价机构营业执照（复印件）

附件11：相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年7月26日