2021年度中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效评价综合得分为97.33分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目预算总额12593万元，执行数12593万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“新、改建住房租赁项目投入运营率”年度目标值为“100%”，实际完成值为“67%”。原因是武汉智慧生态建设投资有限公司的智慧生态城人才公寓项目、武汉经开投资有限公司经开通航社区项目二期工程未投入运营。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）新、改建住房租赁项目投入运营率未达到目标值。经开区共七家公司获住房租赁财补资金，含8个新、改建住房租赁项目，分别为：谱尼测试集团武汉有限公司的谱尼公寓项目（改建）目前已装修完毕并运营；武汉三本园区运营有限公司三本公寓项目（改建）已投入运营；武汉高源生物科技发展有限公司高源公寓项目（新建）已投入运营；武汉智慧生态建设投资有限公司的智慧生态城人才公寓项目（新建）预计6月份装修完工；武汉经开投资有限公司经开通航社区项目（新建）一期已投入运营；二期工程三层顶板混凝土浇筑完工；湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（新建）已终止住房租赁项目；招商局地产（武汉）有限公司金湖公寓、神龙公寓项目（装修类）已投入运营，（其中神龙公寓项目已终止住房租赁项目）。除去2个已终止项目，共计6个新、改建住房租赁项目，其中2个未投入运营，进度滞后。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

提高重视保障性租赁住房项目，加强组织统筹。安居保障涉及国土规划、财政、发改、住建、招才、各街道及园区、国资平台公司等多部门及单位，住房保障所要强化统筹协调，重要事项主动向领导及上级业务主管部门汇报；相关部门单位应明确职责及业务联系人，建立多部门常态化工作协调机制，以加快推进保障性安居工程有效落实。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

鉴于本次项目绩效自评发现的问题，加强2022年度项目预算绩效监管。

附件：2021年度中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目自评表

附件：

| 2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目¨ 2.财政专项资金þ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目¨ 2.新增性项目þ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目¨ 2.延续性项目þ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 12,593.00 | 12,593.00 | 100.00% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （24分） | 棚改住房基本新开工套数（6分） |  | 300套 | 400套 | 6.00 |
|  |  |  | 棚改住房基本建成套数（6分） |  | 1400套 | 1800套 | 6.00 |
|  |  |  | 保障性租赁房目标套数（6分） |  | 1900套 | 2186套 | 6.00 |
|  |  |  | 培育专业化规模化住房租赁企业数（6分） |  | ≥5家 | 5家 | 6.00 |
|  |  | 质量指标 （8分） | 新、改建住房租赁项目投入运营率（8分） |  | 100% | 67% | 5.33 |
|  |  | 时效指标 （8分） | 资金支付及时（8分） |  | 及时 | 及时 | 8.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （30分） | 改善群众居住条件（15分） |  | 有所改善 | 有所改善 | 15.00 |
|  |  |  | 宣传推广保障性租赁房政策（15分） |  | 有所推广 | 有所推广 | 15.00 |
|  |  | 服务对象满意度 （10分） | 群众满意度（10分） |  | ≥80% | 87% | 10.00 |
| 总分 | 97.33分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.“新、改建住房租赁项目投入运营率”指标存在偏差的原因是武汉智慧生态建设投资有限公司的智慧生态城人才公寓项目（新建）预计6月份装修完工；武汉经开投资有限公司经开通航社区项目（新建）一期已投入运营；二期工程三层顶板混凝土浇筑完工，未投入运营。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.“新、改建住房租赁项目投入运营率”指标的改进措施是提高重视保障性租赁住房项目，加强组织统筹。安居保障涉及国土规划、财政、发改、住建、招才、各街道及园区、国资平台公司等多部门及单位，住房保障所要强化统筹协调，重要事项主动向领导及上级业务主管部门汇报；相关部门单位应明确职责及业务联系人，建立多部门常态化工作协调机制，以加快推进保障性安居工程有效落实。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

为贯彻落实国家保障性安居工程政策精神，优化和提升经开区居住环境，有效解决经开区城镇中等偏下收入家庭、企业单身职工外来务工人员、留汉创业就业大学毕业生住房困难问题，各相关单位要按照保障性安居工程政策和目标进度要求，加强密切配合，有序组织推进，确保各个项目落实到位。同时依据目标任务制定实施计划，落实资金来源，明确时间节点，抓质量、抢进度、保安全，确保全面完成保障性安居工程建设目标任务。

### 2. 年度绩效目标

本项目绩效目标如下：

产出指标：

数量指标，棚改住房基本新开工套数，目标值为300套；

数量指标，棚改住房基本建成套数，目标值为1400套；

数量指标，保障性租赁房目标套数，目标值为1900套；

数量指标，培育专业化规模化住房租赁企业数，目标值为≥5家；

质量指标，验收合格率，目标值为100%；

时效指标，资金支付及时，目标值为及时；

效益指标：

社会效益指标，改善群众居住条件，目标值为有所改善；

社会效益指标，宣传推广保障性租赁房政策，目标值为有所推广；

社会效益指标，群众满意度，目标值为≥80%。

### 3. 项目资金情况

2021年度本项目预算总额12593万元，执行数12593万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

2021年度本项目预算总额12593万元，执行数12593万元，预算执行率100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77.33分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分37.33分）

①数量指标：满分24分，得分24分

棚改住房基本新开工套数：满分6分，得分6分

目标为棚改住房基本新开工套数300套。2021年棚户区改造新开工目标任务落实项目为“沌口片区六村综合改造项目还建工程A1地块”，目前项目建设手续齐全，工程建设按保障性安居工程相关政策要求正在顺利推进中。今年已完成新建开工400套，完成目标。

棚改住房基本建成套数：满分6分，得分6分

目标为棚改住房基本建成套数1400套。2021年棚户区改造基本建成目标任务落实项目为“沌口片区六村综合改造项目还建工程A2地块”，今年已基本建成1800套，完成目标。

保障性租赁房目标套数：满分6分，得分6分

目标为保障性租赁房目标套数1900套。依据市房管局下达经开区“十四五”13400套保障性租赁房目标任务，2021年分解落实1900套，现已全部落实。保障所采取多形式多渠道积极建设筹集房源。利用国资平台新建园区企业社区方式筹集房源，主要有经开公司投资建设的通航和卫星产业园区配套企业社区宿舍，项目总建筑面积为11万方，保障性租赁房源1560套。商品住宅项目配套建设保障性租赁房，主要项目有汉南区东荆街“华发中城水岸”项目建设单位自持用于对外租赁的340套小户型，总建筑面积1.82万平方米、车都集团建设的智慧车都青年城286套60平米小户型租赁房。共计落实2186套，完成目标。

培育专业化规模化住房租赁企业数：满分6分，得分6分

目标为培育专业化规模化住房租赁企业数≥5家。武汉市目前有专业化规模化住房租赁企业43家，2021 年培育运营长租公寓1000 套（间）以上的专业化、规模化企业5 家，完成目标。

②质量指标：满分8分，得分5.3分

新、改建住房租赁项目投入运营率：满分8分，得分5.33分

目标为新、改建住房租赁项目投入运营率100%。2021年经开区共七家公司获住房租赁财补资金，含8个新、改建住房租赁项目，分别为：谱尼测试集团武汉有限公司的谱尼公寓项目（改建）目前已装修完毕并运营；武汉三本园区运营有限公司三本公寓项目（改建）已投入运营；武汉高源生物科技发展有限公司高源公寓项目（新建）已投入运营；武汉智慧生态建设投资有限公司的智慧生态城人才公寓项目（新建）预计6月份装修完工；武汉经开投资有限公司经开通航社区项目（新建）一期已投入运营；二期工程三层顶板混凝土浇筑完工；湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（新建）已终止住房租赁项目；招商局地产（武汉）有限公司金湖公寓、神龙公寓项目（装修类）已投入运营，（其中神龙公寓项目已终止住房租赁项目）。除去2个已终止项目，共计6个新、改建住房租赁项目，其中2个未投入运营，未完成目标。

③时效指标：满分8分，得分8分

资金支付及时：满分8分，得分8分

目标为资金支付及时。2021年所有项目均按合同规定及时支付资金，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①社会效益指标：满分40分，得分37分

改善群众居住条件：满分15分，得分15分

目标为改善群众居住条件。2021年区住建局建成的城镇棚户区改造住房总计为5681套，所有房屋全部用于沌口片区六村改造还建，极大的改善了沌口片区居民的居住环境，提升了居民的生活品质，为合理规划整个沌口片区的土地利用提供了条件，随着片区产业汇集各大企业的落地，使得片区发展迅速，交通、商业、住宅全面提速，加快了产城融合、建设宜居宜业的现代新城的步伐，完成目标。

宣传推广保障性租赁房政策：满分15分，得分15分

目标为保障性租赁房政策有所推广。2021年住房保障所积极开展保障性租赁房政策宣传，推介相关政策优惠，鼓励引导企业及社会力量参与保障性租赁房新建、改建，利用集体建设用地、企业闲置用地、工业园区配建、非居住房屋改建等多方式建设保障性租赁房，完成目标。

群众满意度：满分10分，得分10分

目标为群众满意度≧80%。根据武汉天恒信息技术有限公司提供的《2021 年武汉市租赁住房承租人满意度调查报告》，共计发放问卷数量34081 份，回收问卷总计17681 份，有效问卷17273 份，计算后得到全市范围内财补项目的总体满意度为87.18%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度新增项目，上年度无对应绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日