2021年度龙卷风灾后修复重建项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度龙卷风灾后修复重建项目绩效评价综合得分为94.70分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度龙卷风灾后修复重建项目预算总额1138.82万元，执行数1119.44万元，预算执行率98.30%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置11个绩效指标，完成了10个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“灾后桥梁重建工程完成及时性”年度目标值是及时，实际完成值为不及时。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目为本年度新增项目，年中发生风灾等极端天气用于灾后有轨电车车辆基地修复重建、桥梁重建、路灯照明设施修复重建而设立，上年度无对应绩效评价。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

工程项目管理不够严格，本年度时效指标“灾后桥梁重建工程完成及时性”未完成，实际完成值为“不及时”，该工程合同约定竣工日期为2022年1月9日，截至目前尚未完工。同时未在预算申报时同步进行绩效目标的申报。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

加强绩效监控，确保绩效目标完成。下一步应加强项目管理，确保工程如期完工。同时提高预算绩效目标指标编制水平，在预算申报时同步进行绩效目标的申报。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率高，但没有在预算申报时同步进行绩效目标的申报。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。

附件：2021年度龙卷风灾后修复重建项目

附件：

2021年度龙卷风灾后修复重建项目自评表

| 项目名称 |  | 2021年度龙卷风灾后修复重建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目¨ 3.一次性项目 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1138.82 | 1119.44 | 98.30% | 19.70 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （25分） | 车辆基地10kV高压充电装置购置（5分） |  | 1台 | 1台 | 5.00 |
|  |  |  | 蒲潭下行站台10kV高压充电装置购置（5分） |  | 1台 | 1台 | 5.00 |
|  |  |  | 车辆基地大扇防火折叠门购置（5分） |  | 12扇 | 12扇 | 5.00 |
|  |  |  | 车辆基地视频监控系统购置（5分） |  | 20套 | 20套 | 5.00 |
|  |  |  | 灾后维修、采购各类受损路灯（5分） |  | 293套 | 293套 | 5.00 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 工程验收合格率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 抢险救灾工程完成及时性（5分） |  | 及时 | 及时 | 5.00 |
|  |  |  | 灾后桥梁重建工程完成及时性（5分） |  | 及时 | 不及时 | 5.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益 （25分） | 改善交通出行环境（10分） |  | 改善 | 改善 | 10.00 |
|  |  |  | 保障人民群众夜间出行安全（15分） |  | 保障 | 保障 | 15.00 |
|  |  | 经济效益（15分） | 保障有轨电车的正常生产运营（15分） |  | 保障 | 保障 | 15.00 |
| 总分 | 94.70分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 时效指标“灾后桥梁重建工程完成及时性”未完成，该工程合同约定竣工日期为2022年1月9日，目前尚未完工。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 加强项目管理，确保工程项目如期完工。 |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

2021年5月，龙卷风及暴雨极端天气造成军山地区有轨电车车辆基地内建筑房屋和各类设施受损严重、东荆街南丰大队上羊角岭一桥涵洞受暴雨后河水冲刷损毁严重需拆除重建、凤凰工业区周边道路汉南片区道路照明设施遭受重创，为了做好龙卷风灾后修复重建工作，特设立此项目。

### 2. 年度绩效目标

因本项目为年中追加项目，申报预算时未同步申报绩效目标，本项目在分析资金使用的产出、效益基础上设立了绩效目标，具体绩效目标如下：车辆基地10kV高压充电装置购置1台，蒲潭下行站台10kV高压充电装置购置1台，车辆基地大扇防火折叠门购置12扇，车辆基地视频监控系统购置20套，灾后维修、采购各类受损路灯293套，工程验收合格率≥95%，抢险救灾工程完成及时，灾后桥梁重建工程完成及时，改善交通出行环境，保障人民群众夜间出行安全，保障有轨电车的正常生产运营。

### 3. 项目资金情况

本项目为新增一次性项目，2021年批复预算资金1138.82万元，资金来源于一般公共预算财政拨款和其他项目调剂资金。本项目实际到位资金1138.82万元，实际使用资金1119.44万元，主要用于支付有轨电车车辆基地内建筑房屋和各类设施修复重建费用、凤凰工业区周边道路汉南片区道路照明设施修复重建费用、东荆街南丰大队上羊角岭一桥涵洞拆除重建费用，预算执行率为98.30%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分19.7分）

本项目2021年实际到位资金1138.82万元，资金到位率100%。实际支出资金1119.44万元，预算执行率为98.30%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分75分）

（1）产出指标完成情况分析(满分40分，得分35分）

①车辆基地10kV高压充电装置购置：满分5分，得分5分

目标为车辆基地10kV高压充电装置购置1台，2021年区住建局灾后有轨电车修复款项目已经过审计，采用审阅会计资料、实地勘探、查验发票等方式确认车辆基地购置了1台10kV高压充电装置，完成目标。

②蒲潭下行站台10kV高压充电装置购置：满分5分，得分5分

目标为蒲潭下行站台10kV高压充电装置购置1台，2021年区住建局灾后有轨电车修复款项目已经过审计，采用审阅会计资料、实地勘探、查验发票等方式确认蒲潭下行站台购置了1台10kV高压充电装置，完成目标。

③车辆基地大扇防火折叠门购置：满分5分，得分5分

目标为车辆基地大扇防火折叠门购置12扇，2021年区住建局灾后有轨电车修复款项目已经过审计，采用审阅会计资料、实地勘探、查验发票等方式确认车辆基地检修库、运用库购置了12扇大扇防火折叠门，完成目标。

④车辆基地视频监控系统购置审查机构监督检查次数：满分5分，得分5分

目标为车辆基地视频监控系统购置20套，2021年区住建局灾后有轨电车修复款项目已经过审计，采用审阅会计资料、实地勘探、查验发票等方式确认车辆基地视频监控系统购置了20套，完成目标。

⑤灾后维修、采购各类受损路灯：满分5分，得分5分

目标为灾后维修、采购各类受损路灯293套，2021年官莲湖大道、黄陵大道、通顺河大道采购安装400W泛光灯具25套、400W特型钠灯灯具23套、250W特型钠灯灯具23套，军山街黄陵社区中山湖公园维修7米太阳能路灯2套、3.5米太阳能路灯13套、3米太阳能路灯57套，景观桥3.5w点光源灯100套、10W照明灯50套，总计维修、采购各类受损路灯293套，完成目标。

⑥工程验收合格率：满分5分，得分5分

目标为工程验收合格率≥95%，灾后有轨电车修复、灾后桥梁重建、路灯照明设施灾后维修采购等项目涉及的工程验收全部合格，工程验收合格率达100%，完成目标。

⑦抢险救灾工程完成及时性：满分5分，得分5分

目标为抢险救灾工程完成及时，抢险救灾工程均在合同规定时间内完成，抢险救灾工程完成及时，完成目标。

⑧灾后桥梁重建工程完成及时性：满分5分，得分0分

目标为灾后桥梁重建工程完成及时，该工程合同签订竣工日期为2022年1月9日，但目前尚未完工，未完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①改善交通出行环境：满分10分，得分10分

目标为改善交通出行环境，通过灾后抢险救灾工作的实施，清理了道路倒伏树木、堆积物，消除了道路安全隐患，改善了交通出行环境，完成目标。

②保障人民群众夜间出行安全：满分10分，得分10分

目标为保障人民群众夜间出行安全，通过对官莲湖大道、黄陵大道、通顺河大道和军山街黄陵社区中山湖公园的灾后受损路灯维修及采购安装，保障路灯正常照明，保障了人民群众夜间出行安全，完成目标。

③保障有轨电车的正常生产运营：满分10分，得分10分

目标为保障有轨电车的正常生产运营，通过对有轨电车车辆基地内建筑房屋和各类设施维修重建，保障了有轨电车的正常生产运营，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为本年度新增项目，年中发生风灾等极端天气用于灾后有轨电车车辆基地修复重建、桥梁重建、路灯照明设施修复重建而设立，上年度无对应绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日