农村公路建养专项经费及补助资金项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年农村公路建养专项经费及补助资金项目绩效评价综合得分为99.00分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额772.86万元，执行数735.20万元，预算执行率95.13%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置10个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。本项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了数量指标“县乡道日常巡视次数”、可持续影响指标“促进农村公路建养可持续”，更直观的反应了项目的产出效果和可持续性。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

年度绩效目标设置不合理。本项目2021年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写不规范。例如，社会效益指标的指标内容表述为“改善路面环境与各街道投诉反馈率，安全隐患整改率。确保全区农村公路日常养护覆盖率及安全畅通保障度”，指标内容过于繁杂，应进行简化。笼统地将时效指标和效益指标的指标值设置为不低于95%，如时效指标“日常养护按季完成目标任务”指标值设置为“≥95%”、经济效益指标“促进各街道区域经济快速发展”指标值设置为“≥95%”，这些指标值未与指标内容相结合，不能体现指标的实际工作目标。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标，调整社会效益指标为“安全畅通保障度”，时效指标和效益指标的指标值根据工作目标与计划进行调整。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率高，但绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将社会效益指标调整为“安全畅通保障度”，各项指标值根据工作目标与计划进行调整。

附件：农村公路建养专项经费及补助资金项目自评表

附件：

农村公路建养专项经费及补助资金项目自评表

| 项目名称 |  | 农村公路建养专项经费及补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）(20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 772.86 | 735.20 | 95.13% | 19.00 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标（40分） | 数量指标 （20分） | 农村公路日常养护公里数（7分） |  | 529.7公里 | 529.7公里 | 7.00 |
|  |  |  | 农村公路养护工程完成数（7分） |  | 3个街道 | 4个街道 | 7.00 |
|  |  |  | 县乡道日常巡视频次（6分） |  | 2次/天 | 2次/天 | 6.00 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 农村公路日常养护质量检评达标率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 养护工程验收合格率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 日常养护完成及时性（5分） |  | 及时 | 及时 | 5.00 |
|  |  |  | 建设工程完工及时性（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  | 效益 指标 （40分） | 社会效益 （15分） | 安全畅通保障度（15分） |  | 提升 | 提升 | 15.00 |
|  |  | 经济效益（15分） | 促进各街道区域经济快速发展（15分） |  | 促进 | 促进 | 15.00 |
|  |  | 可持续影响（10分） | 农村公路建养可持续（10分） |  | 可持续 | 可持续 | 10.00 |
| 总分 | 99.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 预算执行率未达到100%，因为部分养护工程中标价格与预算金额有差异，导致预算执行率未达到100%，节约了财政资金。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 加强预算资金管理，提高预算资金预测准确性。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路养护管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《市财政局关于下达2021年农村公路建养市级补助资金的通知》（武财建〔2021〕226号）、《市财政局关于下达2021年农村公路建养市级补助资金的通知》（武财建〔2021〕468号）等文件精神，市局下达我区农村公路建（养）专项经费、农村公路建养市级补助资金共计772.86万元，为加快预算执行进度、加强资金监管，加强我区农村公路管养水平，保障人民群众生产生活出行安全通畅，我单位设立农村公路建养专项经费项目。

2. 年度绩效目标

本项目已填报绩效目标，部分绩效指标设置不规范，不能全面反应项目的产出和效果，根据项目主要工作任务，将本项目绩效目标调整如下：农村公路日常养护公里数529.7公里，农村公路养护工程完成3个街道，县乡道日常巡视频次2次/天，农村公路日常养护质量检评达标率≥95%，养护工程验收合格率≥95%，日常养护完成及时，建设工程完工及时，安全畅通保障度提升，促进各街道区域经济快速发展，农村公路建养可持续。

### 3. 项目资金情况

本项目为持续常年性项目，当年项目预算资金共计772.86万元，资金来源于上级转移支付资金。本项目实际到位资金772.86万元，实际使用资金735.20万元，主要用于支付2021年东荆街、邓南街、纱帽街、军山街、湘口街农村公路日常养护费用，2021年邓南街邓滩线、渔池路、公墓路、五度横路、下沟路养护工程费用，2021年东荆街纱东路、双纱路、双东路养护工程费用，2021年军山街道汉肖线养护大修工程费用，2021年湘口街汉协路养护工程费用，预算执行率95.13%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分19分）

本项目2021年实际到位资金772.86万元，资金到位率100%。实际支出资金735.2万元，预算执行率为95.13%。预算执行情况较好。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①农村公路日常养护公里数：满分7分，得分7分

目标为农村公路日常养护公里数达529.7公里。通过与第三方签订日常养护合同，2021年对纱帽街69.849公里、邓南街157.09公里、湘口街121.956公里、东荆街乌金农场18.91公里、东荆街东城垸农场100.814公里、军山街61.07公里总计529.689公里的农村公路进行了养护，完成目标。

②农村公路养护工程完成数：满分7分，得分7分

目标为农村公路养护工程完成3个街道。2021年开展了邓南街邓滩线、渔池路、公墓路、五度横路、下沟路养护工程，东荆街纱东路、双纱路、双东路养护工程，军山街道汉肖线养护大修工程，湘口街汉协路养护工程，共计4个街道的养护工程工作，完成目标。

③县乡道日常巡视频次：满分6分，得分6分

目标为2次/天。汉南公路局对各街道农村公路日常养护完成情况按季度进行考核，2021年四个季度各个街道考评结果均为合格，县乡道日常巡视频次达到2次/天，完成目标。

④农村公路日常养护质量检评达标率：满分5分，得分5分

目标为农村公路日常养护质量检评达标率≥95%。汉南公路局2021年全年对农村公路日常养护共进行了四次现场检查工作，东荆街、邓南街、湘口街、军山街、纱帽街五个街道考评结果均为合格，路面整洁，无堆积物、无抛洒物，道路两侧树枝修剪及时，各种标志标牌醒目，农村公路日常养护质量检评达标率为100%，完成目标。

⑤养护工程验收合格率：满分5分，得分5分

目标为养护工程验收合格率≥95%。2021年开展的邓南街邓滩线、渔池路、公墓路、五度横路、下沟路养护工程，东荆街纱东路、双纱路、双东路养护工程，军山街道汉肖线养护大修工程，湘口街汉协路养护工程均已完工并进行验收，验收合格率达100%，完成目标。

⑥日常养护完成及时性：满分5分，得分5分

目标为日常养护完成及时。2021年进行的东荆街、邓南街、湘口街、军山街、纱帽街五个街道的农村公路日常养护均进行了季度考核，及时修剪路肩杂草、及时清挖边沟、及时修整路基边坡，常年无冲沟和缺口，日常养护完成及时，完成目标。

⑦养护工程完成及时性：满分5分，得分5分

目标为养护工程完成及时。2021年开展的邓南街邓滩线、渔池路、公墓路、五度横路、下沟路养护工程，东荆街纱东路、双纱路、双东路养护工程，军山街道汉肖线养护大修工程，湘口街汉协路养护工程均在合同规定时间内完工并进行验收，养护工程完成及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①安全畅通保障度：满分15分，得分15分

目标为安全畅通保障度提升。2021年通过实施农村公路日常养护和养护工程，农村公路安全畅通保障度得到明显提升，完成目标。

②促进各街道区域经济快速发展：满分15分，得分15分

目标为促进各街道区域经济快速发展。通过本项目实施，保护了农村公路建设成果，保障了农村公路安全通畅，更好的服务农村经济建设和人民群众生产生活出行，促进了各街道区域经济的快速发展，完成目标。

③农村公路建养可持续：满分10分，得分10分

目标为农村公路建养可持续发展。本项目有场地支持、人员支持、经费支持，可保障农村公路建养可持续，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了数量指标“县乡道日常巡视次数”、可持续影响指标“促进农村公路建养可持续”，更直观的反应了项目的产出效果和可持续性。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日