2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）部门整体绩效自评得分

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体绩效自评综合得分为91.82分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门年初预算总额78216.95万元，调整预算数为357422.52万元，决算数为278329.89万元，其中基本支出总额7422.09万元，项目支出总额270907.80万元，预算执行率77.87%。

2.完成的绩效目标。部门共设置44个绩效指标，完成了42个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“房产销售增速”年初目标值为“22%”，实际完成值“2%”；“提升物业管理水平”年初目标值为“有效提升”，实际完成值“有所提升”。

## （三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“两学一做推进度”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）房地产商品房销售增速不理想。经开区2021年销售项目地理位置较偏，公共配套设施不够完善，且受新冠肺炎疫情影响，就业岗位和收入预期不稳，带来居民购房欲望降低，导致经开区房地产销售遇冷，销售量大幅下行，市场调整压力较大。

（2）物业服务治理有待提高。一是业委会及业主对物业服务认识不到位。部分小区基础设施较差，业主将问题责任全部归于物业企业，导致双方之间存在矛盾，制约着物业服务质量的提高。二是全区57家物业服务企业，88个物业管理项目，物业从业人员4260人。由于物业从业人员流动性大，从业人员业务素质参差不齐，影响物业管理水平的提升。

## （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强政策引导，恢复房地产业发展活力。将中央经济工作会议提出的“促进房地产业良性循环和健康发展”及支持商品房市场更好满足购房者合理的多样化的住房需求做为总体目标，以指导规划部署和制定政策措施。从房地产信贷、公积金支持、优化预售资金监管、提升出让地块品质、完善住房销售政策、提升购房便利度和居住品质等六方面提出政策支持，促进经开区房地产业良性循环和健康发展，进一步满足人才和新市民的自住需求和改善性住房需求。

（2）切实提升物业管理水平。一是加大辖区物业管理小区的巡查力度。对业主投诉较多的小区重点巡查，及时督促物业服务企业整改，降低关于物业管理方面的投诉率，达到群众满意的效果，提升物业管理水平。二是加大辖区物业服务企业的处罚力度。对物业服务企业不履职，不履行物业服务合同的约定，服务不到位的企业进行约谈、从重处罚，规范全区的物业服务市场。三是加强业委会培训指导。组织对参与指导和组织业委会组建换届的工作人员进行集中培训，重点学习有关法律法规和政策规定，明确工作方法，提升履职能力。四是推动物业企业服务标准化。分类制定物业服务规范，开展物业服务培训，提升物业服务水平。物业巡查常态化，督促物业企业立行立改，不断提升服务水平。五是加强物业管理宣传，提高社会对物业管理的认识。通过小区微信群、公告栏等渠道，广泛宣传物业管理政策、法规、规定，让广大居民对物业管理行业有充分的了解，进一步了解物业服务方面的知识，更好的化解物业服务企业与业主的矛盾纠纷。

2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2022年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体自评表

附件：

| 2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 基本支出总额 |  | 7422.09 |  | 项目支出总额 |  | 270,907.80 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |  |
|  |  | 部门整体 支出总额 | 357,422.52 | 278,329.89 | 77.87% | 15.57 |  |
| 年度目标1： （8分） |  | 进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （4分） | 质量指标 （4分） | 照明提升改造建设推进度（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 市（区）级重点项目建设推进度（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  | 效益 指标 （4分） | 社会效益指标 （4分） | 全区建筑业投资提升度（4分） |  | 提升 | 提升 | 4.00 |
| 年度目标2： （16分） |  | 进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （8分） | 数量指标 （2分） | 工程监督抽查到位率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 文明施工获奖工程数（2分） |  | 20个 | 28个 | 2.00 |
|  |  |  | 海绵城市建设推进度（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 受监工程质量安全责任事故发生数（2分） |  | 0项 | 0项 | 2.00 |
|  | 效益 指标 （8分） | 社会效益指标 （8分） | 问题整改落实率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  |  | 建筑业可持续发展（4分） |  | 可持续 | 可持续 | 4.00 |
| 年度目标3： （18分） |  | 进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 产出 指标 （6分） | 数量指标 （4分） | 保障房目标达标率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | “公租房保障机制”落实率（2分） |  | ≥95% | 100% | 2.00 |
|  |  | 质量指标 （2分） | 房地产经纪机构备案率提升度（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  | 效益 指标 （12分） | 社会效益指标 （12分） | 房产销售增速（3分） |  | 22% | 2% | 0.25 |
|  |  |  | 房地产投资额（3分） |  | 240亿元 | 323亿元 | 3.00 |
|  |  |  | “红色物业”工作推进度（3分） |  | 有效推进 | 有效推进 | 3.00 |
|  |  |  | 提升物业管理水平（3分） |  | 有效提升 | 有所提升 | 2.00 |
| 年度目标4： （8分） |  | 以推进公共交通全覆盖和多式联运建设为抓手，全面开创交通运输新局面。加强公路建、管、养标准化建设，加强道路运输市场监管，推进沿江岸线综合环境整治，加快综合交通多式联运体系建设。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 产出 指标 （8分） | 数量指标 （4分） | 农村公路建养完成率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 交运市场管理及专项整治工作完成率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 公路环境“大城管”考核管理名次（2分） |  | 前三 | 前三 | 2.00 |
|  |  |  | 公交改造工作推进度（2分） |  | 有效推进 | 有效推进 | 2.00 |
| 年度目标5： （18分） |  | 进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 产出 指标 （8分） | 数量指标 （6分） | 人防工程建设完成率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 人防教育活动完成率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 地下管线信息平台建成率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  | 质量指标 （2分） | 城建档案管理合规性（2分） |  | 合规 | 合规 | 2.00 |
|  | 效益 指标 （10分） | 社会效益指标 （10分） | 施工图审查提升度（3分） |  | 提升 | 提升 | 3.00 |
|  |  |  | 建设工程竣工验收备案率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  |  | 人防宣传教育普及度（3分） |  | 100% | 100% | 3.00 |
| 年度目标6： （12分） |  | 进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 产出 指标 （6分） | 数量指标 （6分） | “两学一做”推进度（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 基层党组织建设（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  |  |  | 三会一课开展率（2分） |  | 100% | 100% | 2.00 |
|  | 效益 指标 （6分） | 社会效益指标 （6分） | 党风党纪问题整改到位率（3分） |  | 100% | 100% | 3.00 |
|  |  |  | 加强社会治理，全面依法治国（3分） |  | 加强 | 加强 | 3.00 |
| 总分 | 91.82分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“预算执行率”指标存在偏差的原因是：一是部分指标下达时间的影响。由于下达时间为年底，尤其是上级转移支付指标，预算单位无法及时在当年支付使用；二是工程项目按时序进度拨付的影响。由于工程项目经费根据工作时序进度付款，导致该项指标当年执行率过低；三是部分预算单位用款习惯的影响。由于部分预算单位用款习惯集中在春节前夕，导致当年实际执行率较低； 2.“房产销售增速”指标存在偏差的原因是：经开区2021年销售项目地理位置较偏，公共配套设施不够完善，且受新冠肺炎疫情影响，就业岗位和收入预期不稳，带来居民购房欲望降低，导致经开区房地产销售遇冷，销售量大幅下行，市场调整压力较大； 3.“提升物业管理水平”指标存在偏差的原因是：一是业委会及业主对物业服务认识不到位。部分小区基础设施较差，业主将问题责任全部归于物业企业，导致双方之间存在矛盾，制约着物业服务质量的提高。二是全区57家物业服务企业，88个物业管理项目，物业从业人员4260人。由于物业从业人员流动性大，从业人员业务素质参差不齐，影响物业管理水平的提升。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.“预算执行率”指标的改进措施是：提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2022年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏。 2.“房产销售增速”指标的改进措施是：加强政策引导，恢复房地产业发展活力。将中央经济工作会议提出的“促进房地产业良性循环和健康发展”及支持商品房市场更好满足购房者合理的多样化的住房需求做为总体目标，以指导规划部署和制定政策措施。从房地产信贷、公积金支持、优化预售资金监管、提升出让地块品质、完善住房销售政策、提升购房便利度和居住品质等六方面提出政策支持，促进经开区房地产业良性循环和健康发展，进一步满足人才和新市民的自住需求和改善性住房需求； 3.“提升物业管理水平”指标的改进措施是：切实提升物业管理水平。一是加大辖区物业管理小区的巡查力度。对业主投诉较多的小区重点巡查，及时督促物业服务企业整改，降低关于物业管理方面的投诉率，达到群众满意的效果，提升物业管理水平。二是加大辖区物业服务企业的处罚力度。对物业服务企业不履职，不履行物业服务合同的约定，服务不到位的企业进行约谈、从重处罚，规范全区的物业服务市场。三是加强业委会培训指导。组织对参与指导和组织业委会组建换届的工作人员进行集中培训，重点学习有关法律法规和政策规定，明确工作方法，提升履职能力。四是推动物业企业服务标准化。分类制定物业服务规范，开展物业服务培训，提升物业服务水平。物业巡查常态化，督促物业企业立行立改，不断提升服务水平。五是加强物业管理宣传，提高社会对物业管理的认识。通过小区微信群、公告栏等渠道，广泛宣传物业管理政策、法规、规定，让广大居民对物业管理行业有充分的了解，进一步了解物业服务方面的知识，更好的化解物业服务企业与业主的矛盾纠纷。 |  |  |  |  |  |
| 备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转 ) ，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为＞X, 得分=权重*B/A) ，反向指标 (即目标值为≤X，得分=权重*A/B) ，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%) 、80-50% (含50%) 、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

1.部门支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门年初预算总额78216.95万元，调整预算数为357422.52万元，决算数为278329.89万元，其中基本支出总额7422.09万元，项目支出总额270907.80万元，预算执行率77.87%。

2.区委区政府布置的重点工作

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕2021 年全面建成小康社会，深入落实促进中部地区崛起战略，围绕省委“一芯两带三区”区域发展战略，按照建设“三化”大武汉和国家中心城市的要求，奋力担当实干，狠抓工作落实，以更实的举措推进城建交通工作为武汉开发区高质量发展作出更大的贡献。

（1）围绕提升和完善城市功能品质，继续加大城建投资力度。重点加大骨干道路建设（启动左岸大道、经开—汉南一体化项目建设，推进金河北路、汉洪高速下穿通道建设），完善骨干交通路网；实施老旧小区改造项目，改善民生。

（2）围绕经济高质量发展，继续加强七大经济指标的调度力度。一是“城建投资、房地产投资”，做好稳增长工作。二是积极做好建筑企业服务工作，确保完成年度建筑业增加值，按照打造千亿建筑业产业目标推进。三是全面完成房地产业GDP 增速目标任务。力争全年完成商品房销售面积150 万平方米。四是推进物流业发展，完成道路与水上运输业营业收入增幅目标。

（3）围绕民生保障，继续创新住房保障和房产管理工作。继续加大棚户区改造工作力度，2021 年计划完成棚户区新建开工任务量不低于2020 年（1000 套），力争达到20%增速（1200套）。切实加强房地产市场宏观调控工作，加大危房监控力度。全面启动纱帽街金纱轩、银纱轩片区改造工作，完成改造规划方案编制和基础数据备案工作，制定征收安置补偿方案，力争启动还建房建设；继续开展沌阳街郭徐岭片区和沌口街汉纸生活区改造前期工作，完成改造规划方案编制和基础数据调查工作，做好还建房建设选址等前期工作。

（4）围绕加快交通事业发展，继续强化交通综合管理。加快标准式港湾公交站的规划与建设，完成改造的目标计划。提高政治站位，因地制宜，继续做好农村公路建管养工作。完成好上级下达的通湾公路新建、农村公路提档升级、养护工程任务，督导街道养护好、维护好乡村公路，将“四好农村路”向纵深推进。贯彻绿色发展理念，着力推动绿色港口建设。推广船舶污染物接收、转运和处置联单制度，推动港口船舶污染物治理联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，切实打好港口大气和水污染防治攻坚战。切实做好码头扬尘防治工作，严格落实干散货码头防风抑尘措施，打造绿色港口发展环境。

（5）围绕推进放管服改革，继续优化营商环境。围绕工程建设程序行政审批改革，继续抓好“联合图审”、“联合验收”，抓好事中事后监管。继续抓好全区建设领域内的安全生产领域打非治违和安全生产专项整治工作。切实抓好重点重大项目安全隐患专项整治和“打非治违”，坚决遏制较大以上安全事故发生。继续加强开发区建筑工地“实名制”和“拖欠民工工资”的管理工作。

（6）围绕全面从严治党，继续加强党基层组织建设。一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，为全区城建事业健康发展筑牢政治基础。二是积极探索加强党建工作与城建工作深度融合，把党的建设贯穿城建工作全过程。三是大力改进作风，集中整治形式主义、官僚主义，持续优化营商环境，解决好群众和企业最急最难最怨的问题；加强议题案办理和精准扶贫工作，做好“双评议”工作。

3.年度部门整体绩效目标

（1）年度目标1：进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。

产出指标：

①照明提升改造建设推进度，目标为100%；

②市（区）级重点项目建设推进度，目标为100%；

效益指标：

①全区建筑业投资提升度，目标为提升。

（2）年度目标2：进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。

产出指标：

①工程监督抽查到位率，目标为100%；

②文明施工获奖工程数，目标为20个；

③海绵城市建设推进度，目标为100%；

④受监工程质量安全责任事故发生数，目标为0项；

效益指标：

①问题整改落实率，目标为100%；

②建筑业可持续发展，目标为可持续。

（3）年度目标3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。

产出指标：

①保障房目标达标率，目标为100%；

②“公租房保障机制”落实率，目标为≥95%；

③房地产经纪机构备案率提升度，目标为100%；

效益指标：

①房产销售增速，目标为22%；

②房地产投资额，目标为240亿元；

③“红色物业”工作推进度，目标为有效推进；

④提升物业管理水平，目标为有效提升。

（4）年度目标4：以推进公共交通全覆盖和多式联运建设为抓手，全面开创交通运输新局面。加强公路建、管、养标准化建设，加强道路运输市场监管，推进沿江岸线综合环境整治，加快综合交通多式联运体系建设。

产出指标：

- 农村公路建养完成率，目标为100%；

- 交运市场管理及专项整治工作完成率，目标为100%；

- 公路环境“大城管”考核管理名次，目标为前三；

- 公交改造工作推进度，目标为有效推进。

（5）年度目标5：进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。

产出指标：

- 人防工程建设完成率，目标为100%；

- 人防教育活动完成率，目标为100%；

- 地下管线信息平台建成率，目标为100%；

- 城建档案管理合规性，目标为100%；

效益指标：

- 施工图审查提升度，目标为提升；

- 建设工程竣工验收备案率，目标为100%；

- 人防宣传教育普及度，目标为100%。

（6）年度目标6：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。

产出指标：

- “两学一做”推进度，目标为100%；

- 基层党组织建设，目标为100%；

- 三会一课开展率，目标为100%；

效益指标：

- 党风党纪问题整改到位率，目标为100%；

- 加强社会治理，全面依法治国，目标为加强。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门整体自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分15.57分）

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门年初预算总额78216.95万元，调整预算数为357422.52万元，决算数为278329.89万元，其中基本支出总额7422.09万元，项目支出总额270907.80万元，预算执行率77.87%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76.25分）

（1）年度目标1：进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。（满分8分，得分8分）

产出指标完成情况分析：满分4分，得分4分

①照明提升改造建设推进度：满分2分，得分2分

目标为照明提升改造建设推进度100%，2021年东风大道高架（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖路）6.7公里照明提升改造顺利完工；经开实验小学、江汉大学4.8公里周边道路照明设施全面升级，完成目标。

- 市（区）级重点项目建设推进度：满分2分，得分2分

目标为市（区）级重点项目建设推进度100%，2021年区住房和城乡建设局强化统筹协调，城建重点项目全面推进。完成城建投资90.93亿元，超年度目标0.3%。墨竹路开发区段、大沌路、三角湖北路改造完成竣工验收。金河北路、兴七路即将完工。经开至汉南一体化（一期）、长江路延长线、左岸大道长河段等项目产值过半。1MA地块市政配套工程、汤山南路、新华园三路等开工在即，购买武监高速公路使用权为全区居民免费通行，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分4分，得分4分

①全区建筑业投资提升度：满分4分，得分4分

目标为全区建筑业投资提升，2021年区住房和城乡建设局跟踪企业所上报相关问题及困难为导向，密切跟踪项目投资进度，发挥职能优势，着力解决区内项目开发中存在的问题，当好服务企业的“店小二”，做到有求必应、无事不扰，掌握企业销售动态，帮助企业稳预期、强信心、快发展，着力协调解决开发企业难题。要求企业迅速搭建投资统计平台，提高报表质量，确保完成房地产开发投资。2021年房地产开发投资目标任务240亿元，增幅15%。2021年1-11月，房地产开发项目完成投资292.81亿元，是全年目标任务的122%，已超额完成全年目标，同比增长62.4%，完成目标。

（2）年度目标2：进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分8分，得分8分

①工程监督抽查到位率：满分2分，得分2分

目标为工程监督抽查到位率100%，2021年区住房和城乡建设局监督房屋建筑工程320项2199.68万㎡，工程造价565.24亿元，行政处罚39件，工程监督抽查到位率达100%，完成目标。

②文明施工获奖工程数：满分2分，得分2分

目标为文明施工获奖工程数20个，2021年区住房和城乡建设局常态从严巡查工地安全文明施工，获评省优质工程6个、国优1个，市政金杯奖1个，省级安全文明示范工地12个、市级8个，共计28个，完成目标。

③推进海绵城市建设：满分2分，得分2分

目标为海绵城市建设推进度100%，2021年“十四五”海绵城市建设规划通过专家评审，完成川江池公园、枫林一路、二路雨污排水工程，坛山岛人工湿地项目完成进度98%，综合管廊主体建设5公里，完成目标。

④受监工程质量安全责任事故发生数：满分2分，得分2分

目标为受监工程质量安全责任事故发生数0项，2021年区住房和城乡建设局受监工程未发生质量安全责任事故，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分8分，得分8分

①问题整改落实率：满分4分，得分4分

目标为问题整改落实率100%，2021年区住房和城乡建设局对查办的各类违法案件及时办结，问题整改落实率达100%，完成目标。

②建筑业可持续发展：满分4分，得分4分

目标为建筑业可持续发展，2021年区住房和城乡建设局通过抓住辖区重点企业、稳住辖区建筑业产值方面良性发展；区住建局大力推动装配式建筑产业发展，协调推进三大装配式建筑产业园建设，扶持建筑业发展壮大，推动绿色装配式建筑快速发展，符合建筑业发展趋势，有效保障辖区促进建筑业可持续发展，完成目标。

（3）年度目标3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。（满分18分，得分14.25分）

产出指标完成情况分析：满分6分，得分6分

①保障房目标达标率：满分2分，得分2分

目标为保障房目标达标率	100%。依据市房管局下达经开区“十四五”13400套保障性租赁房目标任务，2021年分解落实1900套，现已全部落实。保障所采取多形式多渠道积极建设筹集房源。利用国资平台新建园区企业社区方式筹集房源，主要有经开公司投资建设的通航和卫星产业园区配套企业社区宿舍，项目总建筑面积为11万方，保障性租赁房源1560套。商品住宅项目配套建设保障性租赁房，主要项目有汉南区东荆街“华发中城水岸”项目建设单位自持用于对外租赁的340套小户型，总建筑面积1.82万平方米、车都集团建设的智慧车都青年城286套60平米小户型租赁房，完成目标。

②“公租房保障机制”落实率：满分2分，得分2分

目标为“公租房保障机制”落实率≥95%，2021年区住房和城乡建设局积极落实住房困难家庭公租房保障服务工作，负责经开区城镇中低收入住房困难家庭公租房保障资格证申请受理、审核审批、回溯复核等工作，建立动态化管理机制。2021年上半年，审核保障低收入住房困难家庭57户，补贴资金为19.65万元。下半年，审核保障低收入住房困难家庭63户，补贴资金为21.77万元，全年共计保障家庭120户，发放补贴41.42万元，“公租房保障机制”落实率	100%，完成目标。

③房地产经纪机构备案率提升度：满分2分，得分2分

目标为房地产经纪机构备案率提升度100%，2021年区住房和城乡建设局持续提高房地产经纪机构备案率，办理房地产经纪机构备案30家，组织开展存量房交易网签功能培训，要求每家经纪机构用存量房交易网签系统来办理房屋交易手续，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分12分，得分8.25分

①房产销售增速：满分3分，得分0.25分

目标为房产销售增速22%，2021年区住房和城乡建设局实现销售商品房160万㎡，同比增长1.8%，未完成目标。

②房地产投资额：满分3分，得分3分

目标为房地产投资额240亿元，2021年区住房和城乡建设局地产市场宏观调控适当，完成房地产投资323亿元，超年度目标34.5%，同比增长55%，完成目标。

③“红色物业”工作推进度：满分3分，得分3分

目标为“红色物业”工作推进度有效推进，2021年区住建局一是坚持党建引领推动，由武汉开发区（汉南区）物业行业党委，负责指导全区物业行业党的建设工作。街道和社区党组织积极整合社区工作人员、物业服务人员、小区党员干部等有效力量开展便民惠民活动，截至目前共开展了26余次活动，提高了党组织凝聚群众、宣传群众、团结群众的能力。二是开展应急维修抢险服务。经开、汉南两个应急维修平台作用明显，应急中心制定了应急维修队伍训练计划、雨雪冰冻灾害及火灾应急预案，建立抢修队伍，2021年开展了应急维修抢险服务80余次，切实保障了辖区居民的安居乐业，完成目标。

- 提升物业管理水平：满分3分，得分2分

目标为有效提升物业管理水平，2021年区住房和城乡建设局加大了对物业企业的监督和考核力度，积极推动及参与街道组织的联席会议制度，着力解决物业管理矛盾纠纷问题，强化违法管理企业从业人员文明、礼貌服务意识。但物业服务治理有待提高，一是业委会及业主对物业服务认识不到位。部分小区基础设施较差，业主将问题责任全部归于物业企业，导致双方之间存在矛盾，制约着物业服务质量的提高。二是全区57家物业服务企业，88个物业管理项目，物业从业人员4260人。由于物业从业人员流动性大，从业人员业务素质参差不齐，影响物业管理水平的提升。

（4）年度目标4：以推进公共交通全覆盖和多式联运建设为抓手，全面开创交通运输新局面。加强公路建、管、养标准化建设，加强道路运输市场监管，推进沿江岸线综合环境整治，加快综合交通多式联运体系建设。（满分8分，得分8分）

产出指标完成情况分析：满分4分，得分4分

①农村公路建养完成率：满分2分，得分2分

目标为农村公路建养完成率	100%，2021年区住房和城乡建设局完成“四好农村公路”5.97km养护大修工程、1.6公里县乡道改造，5座农村公路危桥改造完成四座柱基施工，两座桥台施工和1座箱涵主体工程。日常养护整修路肩93公里，完成目标。

②交运市场管理及专项整治工作完成率：满分2分，得分2分

目标为交运市场管理及专项整治工作完成率100%，2021年区住房和城乡建设局加大对交运市场的综合治理整顿，加强黑车整治、加强网约车管理，通过整治和建立有效的长效机制，辖区不安全因素和隐患得到控制，运输市场经营环境得到净化，较好维护交运市场经营秩序，交运市场管理及专项整治工作基本完成，完成目标。

③公路环境“大城管”考核管理名次：满分2分，得分2分

目标为公路环境“大城管”考核管理名次前三，2021年区住房和城乡建设局严格落实运政巡查管控2次/日制度，及时处理违法占道经营、打场晒粮等情况，经开区“大城管”公路环境全市考核中心城区（功能区）综合排名保持前三，完成目标。

④公交改造工作推进度：满分2分，得分2分

目标为公交改造工作推进度有效推进，2021年区住房和城乡建设局通过对240路、246路公交线路区四新南路沿线等公交站站台站棚进行改造提升，加强了对公交候车亭等站务设施的维修管护，有效推动辖区公交化改造进度，完成目标。

（5）年度目标5：进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。（满分18分，得分18分）

产出指标完成情况分析：满分8分，得分8分

①人防工程建设完成率：满分2分，得分2分

目标为人防工程建设完成率	100%，2021年区住房和城乡建设局完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作，完成人防指挥通信工作，完成目标。

②人防教育活动完成率：满分2分，得分2分

目标为人防教育活动完成率	100%，2021年区住房和城乡建设局完成人防法制宣传工作，全区初中八年级学生应急包发放全覆盖，完成目标。

③地下管线信息平台建成率：满分2分，得分2分

目标为地下管线信息平台建成率100%，2021年区住房和城乡建设局完成年度道路、管线数据库更新里程760公里；补测管线数据入库检查满足平台入库标准；管线平台运维可以保障平台正常运行，完成目标。

④城建档案管理合规性：满分2分，得分2分

目标为城建档案管理合规，2021年区住房和城乡建设局每季度进行一次档案核查与整理，档案资料保存完整，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①施工图审查提升度：满分3分，得分3分

目标为施工图审查提升，2021年区住房和城乡建设局全面实行数字化审图，实行全程网办。图审合格书不再作为施工许可的前置条件，由建设单位承诺在施工前完成审查。同时在联合图审时限上做出规定并严格执行，进一步缩减审查时限，大型工程时限由22个工作日缩减到10个工作日，中小型工程时限由15个工作日缩减到6个工作日，大幅提升了图审工作效率，完成目标。

②建设工程竣工验收备案率：满分4分，得分4分

目标为建设工程竣工验收备案率100%，2021年区住房和城乡建设局达到验收备案条件的项目全部验收备案，并出具备案回执单，完成目标。

③人防宣传教育普及度：满分3分，得分3分

目标为人防宣传教育普及度100%，2021年区住房和城乡建设局开展人防宣传活动和知识讲座活动，让经开区全体居民更全面了解人防相关知识，完成目标。

（6）年度目标6：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。（满分12分，得分12分）

产出指标完成情况分析：满分6分，得分6分

①“两学一做”推进度：满分2分，得分2分

目标为“两学一做”推进度100%，2021年区住房和城乡建设局大力开展党史学习教育，抓实理论武装，制定党组中心组理论学习方案，列定27个主题开展集中研学14次，在回望火红历史征程中，深化对党的创新理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，完成目标。

②基层党组织建设：满分2分，得分2分

目标为基层党组织建设100%，2021年区住房和城乡建设局持续加强组织建设，新建党支部（党总支）10个，严格程序标准选举党代表、召开党代会，正在开展局机关党委换届选举和机关纪委委员增补工作。大力推进作风转变，常态化抓好党员下沉社区工作，慰问生活困难党员群众27人次，5个“我为群众办实事”项目全部完成，联动社会爱心企业向社区援助、捐赠物资2次，完成目标。

③三会一课开展率：满分2分，得分2分

目标为三会一课开展率100%，2021年区住房和城乡建设局开展党课集中宣讲5次，各支部“百年党史·红色传承”主题党课宣讲17场次，先后组织到武汉及周边红色革命旧址参观见学、参加“永远跟党走”合唱比赛，向8名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，2名同志分别获评区优秀党务工作者和优秀党员，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分6分，得分6分

①党风党纪问题整改到位率：满分3分，得分3分

目标为党风党纪问题整改到位率100%，2021年区住房和城乡建设局严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任，坚持挺纪在前，常态开展警示性案例学习和讨论，对7名违法违纪干部给予党纪和行政处分，始终绷紧纪律红线，完成目标。

②加强社会治理，全面依法治国：满分3分，得分3分

目标为加强社会治理，全面依法治国，2021年区住房和城乡建设局始终把学法、用法、守法高度统一起来，成立局法治建设领导小组，超额完成年度法宣在线2400积分学习。加强法制培训教育，开展法律进企业、法律进机关活动32次，发放宣传手册挂图3000余份，完成15个执法单位102名执法人员换证工作和考核。持续推行法律顾问制度，提供法律咨询80人次，代理行政诉讼3起、民事诉讼4件。检查企业和项目180家次、运输车辆7680台次，查处违法违章和违规操作292起，立案处罚146起。监督房屋建筑工程320项2199.68万㎡，工程造价565.24亿元，行政处罚39件，整顿规范中介机构6家，管理行业市场秩序治理彰显新成效。整改稳妥处理农民工工资拖欠、延期交房、网约车等投诉咨询，群访人员稳控到位，办理各渠道群众诉求34379件，实现“三率”均100%。防范处理邪教、国家安全防控工作积极有效，扫黑除恶专项斗争行动深入开展，持续落实全国文明城市、未成年思想道德测评，推动文明创建与履职尽责、业务工作、作风建设有机统一，完成目标。

- 上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“两学一做推进度”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日