2021年度公交及有轨电车运营补贴项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度公交及有轨电车运营补贴项目绩效评价综合得分为95.00分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目预算资金总额共计7348.91万元，执行数7333.65万元，预算执行率99.79%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。时效指标“公交运营补贴发放及时”未完成，2019年度公交运营亏损补贴经公交集团经开公司负责同志多次来局催请后才于2021年11月30日发放。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。但没有较好的应用上年度的绩效自评结果，本年度绩效指标体系设置仍不够合理。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目绩效指标体系设置不合理，部分指标设置过于笼统，不能较好的反应项目的实际产出及效果，例如数量指标“年度完成工作情况”就不能真实反应项目的产出，社会效益指标内容未明确，只是笼统的写“依据城市公交管理制度，让开发区城市公交有序进行、减少投诉事件等酌情打分”，不能准确反应项目的产出效果。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）强化绩效目标管理意识。绩效目标管理是绩效管理的起点，加强绩效目标管理可以为后续绩效监管和绩效评价打下基础。绩效目标管理的核心工作是随同项目预算规范设置绩效目标及指标。本项目绩效指标体系设置不够合理，应细化数量指标和社会效益指标，更好的反应项目的实际产出及效果。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率高，但绩效指标体系设置不够合理。今后将加强绩效目标管理，规范设置绩效目标。

附件：2021年度公交及有轨电车运营补贴项目自评表

附件：

2021年度公交及有轨电车运营补贴项目自评表

| 项目名称 |  | 2021年度公交及有轨电车运营补贴项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 2.新增性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 7349.91 | 7333.65 | 99.79% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 公交营运补贴线路数（7分） |  | 14条 | 14条 | 7.00 |
|  |  |  | 有轨电车轨行区长度（7分） |  | 16.8公里 | 16.8公里 | 7.00 |
|  |  |  | 有轨电车补贴发放频次 （6分） |  | 1次/季度 | 1次/季度 | 6.00 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 公交及有轨电车考核达标（10分） |  | 及时 | 及时 | 10.00 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 公交运营补贴发放及时性 （5分） |  | 及时 | 不及时 | 0 |
|  |  |  | 有轨电车运营补贴发放及时性（5分） |  | 及时 | 及时 | 5.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 保障区域内城市公共交通正常运营（15分） |  | 有助于 | 有助于 | 15.00 |
|  |  |  | 提高公交及有轨电车运营管理（15分） |  | 有效提高 | 有效提高 | 15.00 |
|  |  |  | 公交优惠保障度（10分） |  | 有助于 | 有助于 | 10.00 |
| 总分 | 95.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 本项目预算执行率高，时效指标“公交运营补贴发放及时”未完成，2019年度公交运营亏损补贴经公交集团经开公司负责同志多次来局催请后才于2021年11月30日发放。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 加强项目管理，及时发放项目资金。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）主任办公会议纪要〔2016〕第12期要求，由武汉车都轨道交通有限公司与武汉市公共交通集团有限责任公司合资成立武汉车都现代有轨电车运营有限公司（以下简称：车都电车公司），负责开发区有轨电车试验线（以下简称：T1线）的运营工作。2016年5月，武汉市公共交通集团有限责任公司与武汉车都轨道交通有限公司签订合资合同，合同第五条第四款内容约定“合资公司经营项目属公益性事业范围，政策性亏损由合资公司向开发区申请全额补贴，同时合资公司向市政府积极争取财政补贴”。2016年7月，公司注册资本金暂定1000万元，由武汉车都轨道交通有限公司出资20%，武汉公交集团出资80%，车都电车公司完成注册与组建，并于2017年4月15日正式开始实施车都T1线项目的联调联试及“三权”接管工作任务，同年正式载客试运营。

根据武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）主任办公会议纪要〔2017〕第18期内容要求武汉经济技术开发区（汉南区）落实辖区实施汉南区全域公交化改造方案。

为改善人民群众出行条件，加快城乡一体化进程，促进汉南区域经济发展，为保障车都电车公司生产经营工作正常有序，T1线生产运营有序推进，区住建局就汉南全域公交化改造公交线路营运亏损经济补贴及车都电车公司（T1线）运营亏损补贴事宜设立本项目。

### 2. 年度绩效目标

本项目2021年项目申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，故将本项目绩效目标调整如下：公交营运补贴线路数14条，有轨电车轨行区长度16.8公里，有轨电车补贴发放频次1次/季度，公交及有轨电车考核达标，补贴发放及时，有助于保障区域内城市公共交通正常运营，有效提高公交及有轨电车运营管理，有助于改善公交优惠保障度。

### 3. 项目资金情况

本项目为持续性延续性项目，项目2021年预算资金7348.91万元。本项目实际到位资金7348.91万元，实际使用资金7333.65万元，主要用于支付武汉车都现代有轨电车运营有限公司2021年4个季度营运补贴、武汉市公共交通集团有限责任公司经济技术开发区营运公司2019年度部分成本规制费用补贴等支出。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2021年实际到位资金7348.91万元，资金到位率100%。实际支出资金7333.65万元，预算执行率99.79%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分75分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分35分）

①公交营运补贴线路数：满分7分，得分7分

目标为14条。区住建局根据与公交集团经开公司及四公司签订的14份公交线路运营亏损补贴协议，对于经开区要求开通的14条公交线路（经开公司13条，四公司1条），按照《武汉市公交企业成本规制实施办法》核算公交营运收支情况，完成2019年公交营运补贴，完成目标。

②有轨电车轨行区长度：满分7分，得分7分

目标为16.8公里。2021年有轨电车轨行区长度为全线16.8公里，完成目标。

③有轨电车补贴发放频次：满分6分，得分6分

目标为1次/季度。2021年区住建局根据《武汉车都现代有轨电车（T1线）营运亏损补贴协议》，每季度发放一次有轨电车补贴营运补贴资金，完成目标。

④公交及有轨电车考核达标：满分10分，得分10分

目标为公交及有轨电车考核达标。2021年公交及有轨电车考核均已达标，完成目标。

⑤公交运营补贴发放及时性：满分5分，得分0分

目标为公交运营补贴发放及时。2019年度公交运营亏损补贴经公交集团经开公司负责同志多次来局催请后才于2021年11月30日发放，超出合同约定时间，补贴发放不及时，未完成目标。

⑥有轨电车运营补贴发放及时性：满分5分，得分5分

目标为有轨电车运营补贴发放及时。根据车都公司协议约定，区住建局及时支付2021年四个季度补贴资金，补贴发放及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①保障区域内城市公共交通正常运营：满分15分，得分15分

目标为有助于保障区域内城市公共交通正常运营。区住建局通过营运亏损补贴，从资金方面保障辖区公交线路及有轨电车人员、设备、管理等成本支出，进而有效保障城市公共交通正常运转，完成目标。

②提高公交及有轨电车运营管理：满分15分，得分15分

目标为有效提高公交及有轨电车运营管理。区住建局按照会议精神及相关文件要求，在补贴公交及有轨电车运营亏损的同时，制定相关考核制度，对公交及有轨电车运营公司进行考核，保障资金落实、考核机制落实、工作任务落实，通过考核有效提高公交及有轨电车运营管理，完成目标。

③公交优惠保障度：满分10分，得分10分

目标为有助于提升公交优惠保障度。区住建局通过营运亏损补贴，保障辖区内14条公交线路及有轨电车售票标准与武汉市公交相关优惠方案内标准保持一致，有效改善人民群众出行条件，助力辖区内公交出行优惠保障度，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。但没有较好的应用上年度的绩效自评结果，本年度绩效指标体系设置仍不够合理。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日