2021年度路灯电费及维护费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度路灯电费及维护费项目绩效评价综合得分为99.91分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度路灯电费及维护费项目预算总额2030.53万元，执行数2021.36万元，预算执行率99.55%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置14个绩效指标，完成了14个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益、项目具有可持续性。

3. 未完成的绩效目标。本项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，增加类似“电费支付完成率100%”、“路灯维修完成率100%”、“路灯电费支付及时”、“无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标不够细化。本项目年初由区住建局填报项目申报表、并设置了项目年度绩效指标，但项目绩效目标虽有分解，部分指标清晰、可衡量，但指标设置不够合理，缺少考核路灯合理安排调整运行时间等指标。

预算未完全执行，主要原因为路灯维护费据实支出，与预算预测资金有差异，节约了资金。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，例如增加类似“合理安排调整运行时间”、“12小时维护及时率”既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

优化预算管理，及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率较高，但绩效指标不够清晰。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟增加质量指标“合理安排调整运行时间”、时效指标“12小时维护及时率”。

附件：2021年度路灯电费及维护费项目自评表

附件

| 2021年度路灯看护维护费及电费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2022年5月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 路灯看护维护费及电费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局、武汉市汉南区路灯管理局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2030.53 | 2021.36 | 99.55% | 19.91 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （12分） | 路灯维护覆盖率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  |  | 路灯看护维护面积数（4分） |  | 483.7平方公里 | 483.7平方公里 | 4.00 |
|  |  |  | 电费支付完成率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  | 质量指标 （16分） | 路灯亮灯率（4分） |  | ≥98% | 99.8% | 4.00 |
|  |  |  | 合理安排调整运行时间（4分） |  | 冬12小时\夏8小时 | 冬13.5小时\夏11小时 | 4.00 |
|  |  |  | 路灯维修完成率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  |  | 路灯投诉处理率（4分） |  | 100% | 100% | 4.00 |
|  |  | 时效指标 （12分） | 12小时维护及时率（6分） |  | ≥95% | 100% | 6.00 |
|  |  |  | 路灯电费支付及时（6分） |  | 按月支付 | 按月支付 | 6.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益 （32分） | 无施工安全事故发生（8分） |  | 0起 | 0起 | 8.00 |
|  |  |  | 无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故（8分） |  | 0起 | 0起 | 8.00 |
|  |  |  | 路灯故障率（8分） |  | 逐年下降 | 逐月下降 | 8.00 |
|  |  |  | 城市路灯改善度（8分） |  | 有所改善 | 有改善 | 8.00 |
|  |  | 可持续性指标 （8分） | 项目具有可持续性（8分） |  | 项目具有经费、人员、车辆、设备支持 | 项目具有经费、人员、车辆、设备支持 | 8.00 |
| 总分 | 99.91分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 预算未完全执行，主要原因为路灯维护费据实支出，与预算预测资金有差异，节约了资金。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。 |  |  |  |  |
| 注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

为保证开发区夜间行车、行人安全，营造开发区和谐、安定的社会环境创造条件，区住建局继续委托第三方维护、看护机构对辖区内路灯进行看护维护，强化路灯日常看护、维护工作。

为确保道路照明运行正常，设专人负责维护范围内路灯维护、看护管理及协调工作，上报24小时值班电话，配合路灯所做好路灯投诉处理及回复工作。对路灯电缆、灯杆、路灯井等路灯维护所需材料库存及时更新，以保证路灯维护的及时性。

全力保障重大节假日期间路灯的运行质量。国庆中秋两节期间，及时组织对维护范围内路灯及亮化设施进行了全面细致的维护检修。制订了国庆中秋应急抢修方案，确保维护范围内路灯设备在两节期间安全稳定运行、正常照明，确保在发生故障时，第一时间赶赴现场，并在规定时限内完成故障处理。

加强路灯设施的看护巡视检查，及时消除一切不安全因素，确保路灯设施安全运行。制定详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏等情况进行巡查，发现问题及时处理。做好更换灯头、路灯修复等路灯维护工作的记录，按要求及时上报路灯维护情况。

### 2. 年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

数量指标：路灯维护覆盖率，目标值为100%；

数量指标：路灯看护维护面积数，目标值为483.7平方公里；

数量指标：电费支付完成率，目标值为100%；

质量指标：路灯亮灯率，目标值为≥98%；

质量指标：合理安排调整运行时间，目标值为冬12小时\夏8小时；

质量指标：路灯维修处理率，目标值为100%；

质量指标：路灯投诉处理率，目标值为100%；

时效指标：12小时维护及时率，目标值为≥95%；

时效指标：路灯电费支付及时，目标值为及时；

社会效益指标：无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故，目标值为0起；

社会效益指标：无施工安全事故发生，目标值为0起；

社会效益指标：路灯故障率，目标值为逐年下降；

社会效益指标：城市路灯改善度，目标值为有所改善；

可持续指标：项目具有可持续性，目标值为项目具有经费、人员、车辆、设备支持。

### 3. 项目资金情况

2021年度路灯电费及维护费项目预算总额2030.53万元，执行数2021.36万元，预算执行率99.55%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11天。自评工作程序如下：

- 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。

- 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

- 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

- 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分19.91分）

2021年度路灯电费及维护费项目预算总额2030.53万元，执行数2021.36万元，预算执行率99.55%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析(满分40分，得分40分）

①路灯维护覆盖率：满分4分，得分4分

目标为路灯维护覆盖率100%，2021年经开片除去道路升级改造等未完工工程，共有路灯数17730盏，均在路灯维护维修范围；2021年汉南片共计6012套路灯设备均在维护维修范围内；郭徐岭社区路灯共计177盏均在维护维修范围内。路灯维护覆盖率达100%，完成目标。

②路灯看护维护面积数：满分4分，得分4分

目标为路灯看护维护面积数483.7平方公里，2021年完成经开片202.7平方公里路灯看护维护工作、完成汉南片281平方公里路灯看护维护工作，完成目标。

③电费支付完成率：满分4分，得分4分

目标为电费支付完成率100%，2021年汉南路灯电费、郭徐岭社区路灯电费均完成支付，电费支付完成率达100%，完成目标。

④路灯亮灯率：满分4分，得分4分

目标为路灯亮灯率≥98%，2021年全年武汉经济开发区路灯亮灯率平均值为99.8%，指标超过目标值98%，完成目标。

⑤合理安排调整运行时间：满分4分，得分4分

目标为合理安排调整运行时间冬12小时\夏8小时，2021年冬季平均13.5小时，夏季平均11小时，完成目标。

⑥路灯维修完成率：满分4分，得分4分

目标为路灯维修完成率 100%，2021年经开片累计出动各类作业车辆148 台次，作业人员出勤共计 527 次，处理监控类路灯变压器供电异常故障36 笔，双相无负荷电流导致的大面积熄灯故障 48 笔，火零不平衡故障 107 笔，电流越下限导致的局部熄灯故障 22 笔，处理各类急修单共计 28笔，歪杆、倒杆类故障32 笔，电缆故障89笔，处理井盖缺失、破损28 笔，经开片路灯维修完成率达 100%：2021年汉南片共维修主次千道及小街小巷路灯 600 余盏；处理电缆故障点 120 余处；处理因“四水共治”施工导致的路灯故障 20起；处理因“地铁 16号线”施工导致的路灯故障 6起；恢复因道路交通事故导致的路灯故障了次；处理雷雨季节里因恶劣天气损坏的箱变跳闸4起，汉南片路灯维修完成率达100%：路灯维修完成率 100%，完成目标。

⑦路灯投诉处理率：满分4分，得分4分

目标为路灯投诉处理率100%，2021年路灯维护单位处理95598修灯工单7笔，市长热线工单9笔，处理修灯凭单109笔；路灯看护单位共计处理路灯投诉40处，主要为路灯不亮等投诉。路灯投诉处理率达100%，完成目标。

⑧12小时维护及时率：满分6分，得分6分

目标为12小时维护及时率100%，2021年城市路灯应急故障事件均及时在12小时内处理，完成目标。

⑨路灯电费支付及时：满分6分，得分6分

目标为路灯电费支付及时，2021年汉南路灯电费、郭徐岭社区路灯电费均按月及时支付，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①无施工安全事故发生：满分8分，得分8分

目标为无施工安全事故发生，2021年路灯看护维护工作全年无施工安全事故发生，完成目标。

②无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故：满分8分，得分8分

目标为无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故，2021年路灯电费及时缴付，全年无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故，完成目标。

③路灯故障率：满分8分，得分8分

目标为路灯故障率逐年下降，区住建局通过委托第三方专业机构，对路灯进行日常看护维护工作；通过针对性的制定各类保电方案、合理安排保电人员、设备、加强设备特巡等多种方式成功保证路灯设备的安全稳定运行，及时消除不安全因素，确保路灯设施安全稳定运行，路灯故障率呈逐月下降的整体态势，完成目标。

④城市路灯改善度：满分8分，得分8分

目标为城市路灯改善度有所改善，通过第三方专业机构对路灯进行维护看护，辖区全年未发生路灯突击性故障、未发生施工安全生产事故、未发生路灯迁移及低压负荷转带情况；在重大活动期间未发生维护、抢修不力等情况，路灯亮灯率均达到98%以上；未发生因低压部分原因造成同一路段连续10盏及以上路灯不亮的情况，无任何因熄灯引起投诉造成社会负面影响的情况，辖区城市路灯改善度明显改善，完成目标。

⑤项目具有可持续性：满分8分，得分8分

目标为项目具有经费、人员、车辆、设备支持，通过申请财政预算资金，项目具有经费支持；通过聘请第三方专业机构，由专业机构提供充足的专业人员、专业设备及日常维修车辆完成辖区城市路灯看护维护工作，项目具有人员、车辆、设备支持。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，增加类似“电费支付完成率100%”、“路灯维修完成率100%”、“路灯电费支付及时”、“无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日