国省干线小修保养工程项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度国省干线小修保养工程项目绩效评价综合得分为90.80分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度本项目年初预算1076.32万元，执行数794.83万元，预算执行率73.85%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置11个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，取得了一定的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“提高公路的使用质量和抗灾能力”年度目标值为“有效提高”，实际完成值为“部分提高”。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评。新增了数量指标“养护破损修复完成率”和质量指标“养护维修考核优良率”，更好的反应了项目的产出效果。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

国省干线小修保养工程绩效目标申报较晚，没有及时对照绩效目标加快项目执行，2022年国省干线小修保养工程于2021年末签订合同，年内未开工，影响资金支付。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对尚未完成的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现大量结余。同时加强项目管理，确保工程项目如期完工。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

今后在进行预算申报时，要根据项目预期进度及任务量，合理申请预算。

附件：国省干线小修保养工程项目自评表

附件：

国省干线小修保养工程项目自评表

| 项目名称 |  | 国省干线小修保养工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1076.32 | 794.83 | 73.85% | 14.80 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （30分） | 养护破损修复完成率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 每日道路巡查次数 （5分） |  | ≥2次 | 2次 | 5.00 |
|  |  |  | 绿化日常养护里程 （5分） |  | 65.61公里 | 65.61公里 | 5.00 |
|  |  |  | 路肩加固完成率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 桥梁养护完成率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 波形护栏标牌日常养护率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 养护维修考核优良率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 机械保洁路面及时性（5分） |  | 及时 | 及时 | 5.00 |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 提高公路的使用质量和抗灾能力（10分） |  | 有效提高 | 部分提高 | 6.00 |
|  |  |  | 路况服务质量显著提升（15分） |  | 显著提升 | 显著提升 | 15.00 |
|  |  |  | 有效改善路域环境（15分） |  | 明显改善 | 明显改善 | 15.00 |
| 总分 | 90.80分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 本项目预算执行率较低，因为2022年国省干线小修保养工程合同于2021年12月签订，当年未开工，故未支付相应工程资金，预算执行率较低。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 加强项目管理，及时开展招投标工作，对于不能及时开展的项目，及时进行预算调整。 |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号），《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号），《省交通运输厅关于下达2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）项目明细的通知》等文件精神，区住建局为了更好地保障国省干线安全通畅，更好的服务农村经济建设和人民群众生产生活出行，设立了国省干线小修保养工程项目。

### 2. 年度绩效目标

本项目已填报绩效目标，部分绩效指标设置不规范，不能全面反应项目的产出和效果，根据项目主要工作任务，将本项目绩效目标调整如下：养护破损修复完成率完成率≥95%，每日道路巡查次数≥2次，绿化日常养护里程65.61公里，路肩加固完成率100%，桥梁养护完成率100%，波形护栏标牌日常养护率100%，养护维修考核优良率≥95%，机械保洁路面及时，有效提高公路的使用质量和抗灾能力，路况服务质量显著提升，有效改善路域环境。

### 3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目年初预算资金1076.32万元。2021年实际到位资金1076.32万元，实际使用资金794.83万元，主要用于支付2020年汉南区国省干线公路中修工程项目工程费用、2020年汉南区国省干线公路中修工程交工验收检测费、2020年汉仙线、汉洪线中修工程财务决算费用、2022年汉南区普通国省干线公路小修保养工程预付款费用等，预算执行率为73.85%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分14.8分）

本项目2021年实际到位资金1076.32万元，资金到位率100%。实际支出资金794.83万元，预算执行率为73.85%。因为2022年国省干线小修保养工程合同于2021年12月签订，当年未开工，故未支付相应工程资金，预算执行率较低。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76分）

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①养护破损修复完成率：满分5分，得分5分

目标为养护破损修复完成率≥95%。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，养护破损修复完成率达到100%，完成目标。

②每日道路巡查次数：满分5分，得分5分

目标为每日道路巡查次数≥2次。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，每日道路巡查次数为2次，完成目标。

③绿化日常养护里程 ：满分5分，得分5分

目标为绿化日常养护里程65.61公里。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程对65.61公里的国省干线公路进行了绿化日常养护，完成目标。

④路肩加固完成率：满分5分，得分5分

目标为路肩加固完成率100%。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，路肩加固完成率达到100%，完成目标。

⑤桥梁养护完成率：满分5分，得分5分

目标为桥梁养护完成率100%。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，桥梁养护完成率达到100%，完成目标。

⑥波形护栏标牌日常养护率：满分5分，得分5分

目标为波形护栏标牌日常养护率100%。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，波形护栏标牌日常养护率达到100%，完成目标。

⑦养护维修考核优良率：满分5分，得分5分

目标为养护维修考核优良率100%。该项目对65.61公里的国省干线公路进行了养护维修，养护维修优良率到达100%，完成目标。

⑧机械保洁路面及时性：满分5分，得分5分

目标为机械保洁路面及时。2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程已完工并进行了验收，机械保洁路面及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分36分）

①提高公路的使用质量和抗灾能力：满分10分，得分6分

目标为有效提高公路的使用质量和抗灾能力。通过2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程的实施，公路的使用质量和抗灾能力得到了提高，但是2022年国省干线小修保养工程合同于2021年12月签订，当年未开工，故公路的使用质量和抗灾能力得到了部分提高，未完成目标。

②路况服务质量显著提升：满分15分，得分15分

目标为路况服务质量显著提升。通过2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程的实施，路况服务质量得到显著提升，完成目标。

③有效改善路域环境：满分15分，得分15分

目标为路域环境明显改善。通过2020年国省干线中修工程及2020年普通国省干线小修保养工程的实施，路域环境得到明显改善，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评。新增了数量指标“养护破损修复完成率”和质量指标“养护维修考核优良率”，更好的反应了项目的产出效果。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日