2021年度建设工程施工图设计文件审查专项经费

项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

2021年度建设工程施工图设计文件审查专项经费项目绩效评价综合得分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度建设工程施工图设计文件审查专项经费项目预算总额1000万元，执行数998.15万元，预算执行率99.82%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置13个绩效指标，完成了12个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“建设单位对图审单位的满意度”年度目标值是≥95%，实际完成值为85.4%。

（三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了人员培训人次数量指标，更直观地反映了产出效果。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）建设单位对图审单位的满意度未达到目标值。依据中冶南方工程技术有限公司出具的2021年武汉经济技术开发区（汉南区）施工图审查机构评价报告，计算得出满意度为85.40%，未完成95%的目标，主要原因是在房屋建筑工程领域和市政基础设施工程领域，东梁和中南两个图审建设单位对图审单位满意度较低，影响了总体满意度。

（2）年初绩效指标设置不合理。本项目2021年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写不规范。例如，效益指标的指标内容表述为“加强区管建设工程施工图设计文件审查管理，提高施工图审查效率，简化行政审批流程，减轻企业负担”，指标内容过于繁杂，可将该指标分为两个效益指标如“联合图审工作效率提升度”和“营商工作环境优化度”。笼统地将效益指标的指标值设置为不低于95%，未与指标内容相结合，不能体现指标的实际工作目标。

（四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）下一步应加强对图审机构的监督管理，督促图审机构提升服务品质，提高服务对象满意度。可考虑实行末位淘汰机制，对连续几年满意度排名都靠后的图审机构进行淘汰。

（2）梳理项目内容，合理设置绩效目标。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。通过本次自评，在第三方专业机构的辅导下，完善本项目绩效指标。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

本项目预算执行率高，但绩效指标设置不够规范。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将社会效益指标调整为“联合图审工作效率提升度”、“营商工作环境优化度”，可持续性指标调整为“人员配备充足度”，各项指标值根据工作目标与计划进行调整。

附件：2021年度建设施工图设计文件审查专项经费项目自评表

附件：

2021年度建设施工图设计文件审查专项经费项目自评表

| 项目名称 |  | 建设工程施工图设计文件审查专项经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目þ 2.财政专项资金¨ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目þ 2.新增性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目þ 2.延续性项目¨ 3.一次性项目¨ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1000.00 | 998.15 | 99.82% | 20.00 |  |
| 年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （25分） | 联合图审项目数（5分） |  | 300个 | 370个 | 5.00 |
|  |  |  | 人员培训人次（5分） |  | 6人次 | 10人次 | 5.00 |
|  |  |  | 审查合格项目抽查率（5分） |  | ≥30% | 40% | 5.00 |
|  |  |  | 审查机构监督检查次数（5分） |  | 2次 | 1次 | 5.00 |
|  |  |  | 已受理项目审查率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 审查后施工图合格率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  |  |  | 抽查合格率（5分） |  | 100% | 100% | 5.00 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 项目审查完成及时率（5分） |  | ≥95% | 100% | 5.00 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 （20分） | 联合图审工作效率提升度 （10分） |  | 提升 | 提升 | 10.00 |
|  |  |  | 营商工作环境优化度（10分） |  | 优化显著 | 优化显著 | 10.00 |
|  |  | 可持续性 （10分） | 人员配备充足度（10分） |  | 充足 | 充足 | 10.00 |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 建设单位对图审单位的满意度（10分） |  | ≥95% | 85.40% | 5.00 |
| 总分 | 95.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.满意度指标未完成，年初目标值为建设单位对图审单位的满意度不低于95%，依据中冶南方工程技术有限公司出具的2021年武汉经济技术开发区（汉南区）施工图审查机构评价报告，计算得出满意度为85.40%，未完成目标。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.应加强对图审机构的监督管理，督促图审机构提升服务品质。可考虑实行末位淘汰机制，对连续几年满意度排名都靠后的图审机构进行淘汰。 |  |  |  |  |

- 佐证材料

（一）基本情况

### 1. 项目立项目的

根据《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查的实施意见》（鄂建〔2019〕2号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（鄂政办发〔2019〕44号）、《武汉市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等文件精神，武汉开发区管委会、汉南区人民政府出台了《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则（试行）》（武经开规〔2019〕3号），文件细则中对施工图审查服务费用、审查范围、审查时限、确定图审机构的方式、图审机构审查人员的继续教育培训等内容进行了详细的规定。为保障区管房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查工作的顺利开展，区住建局设立了建设施工图设计文件审查专项经费项目，落实施工图联合审查改革，优化营商环境，形成科学规范、便捷高效的工程建设项目审批和管理体系。

### 2. 年度绩效目标

本项目2021年项目申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，故将本项目绩效目标调整如下：联合图审项目数300个，人员培训人次6人次，审查合格项目抽查率≥30%，审查机构监督检查次数4次，已受理项目审查率≥95%，审查后施工图合格率≥95%，抽查合格率100%，项目审查完成及时率≥95%，联合图审工作效率得到提升，营商工作环境实现显著优化，人员配备充足度确保充足，所服务项目、企业对工作满意度≥95%。

### 3. 项目资金情况

本项目为常年性项目，2021年初批复预算资金1000.00万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。本项目实际到位资金1000.00万元，实际使用资金998.15万元，主要用于支付建设施工图设计文件审查服务费，预算执行率为99.82%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月15日至2022年5月25日，历时11日。自评工作程序如下：

### 1. 制定工作方案

项目自评工作方案由区住建局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

### 2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

### 3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### 4. 建立部门自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2021年实际到位资金1000.00万元，资金到位率100%。实际支出资金998.15万元，预算执行率为99.82%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分75分）

（1）产出指标完成情况分析(满分40分，得分40分）

①联合图审项目数：满分5分，得分5分

目标为联合图审项目数300个，2021年共受理联合图审项目300个，其中地勘审查60个、建筑项目152个、市政项目31个、其他专项工程52个，全部按规定程序规定时限进行受理和审查，完成目标。

②人员培训人次：满分5分，得分5分

目标为人员培训人次达到6人次，2021年完成人员培训人次达到10人次，全部以线上培训形式进行，完成目标。

③审查合格项目抽查率：满分5分，得分5分

目标为项目抽查率≥30%，2021年全年调查、抽查项目121个，比率为40%，全年共调审了两次，第一次调审60个项目，包括7个建设工程的装修设计、4个建设工程的人防设计和7个建筑工程的变更设计，19个建筑工程和6个市政工程的设计资料，15个建筑工程勘察和2个市政工程的勘察资料；第二次调审61个项目，包括38个房屋建筑工程和7个市政工程的设计资料，7个建筑工程和9个市政工程的勘察资料。完成目标。

④审查机构监督检查次数：满分5分，得分5分

目标为审查机构监督检查4次，2021年共进行了4次审查机构监督检查，完成目标。

⑤已受理项目审查率：满分5分，得分5分

目标为已受理项目审查率≥95%，2021年全面实行数字化审图，实行全程网办，数字化审查系统与省政务网、市工程建设项目审批管理系统互联互通，项目施工图审查统一从省政务服务网申报，实现了已受理项目审查率的百分百覆盖，完成目标。

⑥审查后施工图合格率：满分5分，得分5分

目标为审查后施工图合格率≥95%，2021年不规范的项目图均会修改完善至合格，审查后项目图均不存在违反强条问题、不存在违反结构安全、消防安全、公众安全、公共利益等方面标准规范问题，保证了审查后施工图合格率达100%，完成目标。

⑦抽查合格率：满分5分，得分5分

目标为抽查合格率100%，2021年日常抽查项目调审均合格，抽查合格率达100%，完成目标。

⑧项目审查完成及时率：满分5分，得分5分

目标为项目审查完成及时率≥95%，2020年所有受理项目均按规定时限完成审查，不存在超期项目，项目审查完成及时率达100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①联合图审工作效率提升度：满分10分，得分10分

目标为联合图审工作效率实现提升，2021年全面实行数字化审图，实行全程网办。图审合格书不再作为施工许可的前置条件，由建设单位承诺在施工前完成审查。同时在联合图审时限上做出规定并严格执行，进一步缩减审查时限，大型工程时限由22个工作日缩减到10个工作日，中小型工程时限由15个工作日缩减到6个工作日，大幅提升了联合图审工作效率，完成目标。

②营商工作环境优化度：满分10分，得分10分

目标为营商工作环境显著优化，2021年积极协调各部门全面规范审批事项流程、提升效率，贯彻落实建设工程审批改革要求，推进告知承诺制，大力完善联合图审工作，提高了工作效率，营商工作环境得到显著优化，完成目标。

③人员配备充足度：满分10分，得分10分

目标为人员配备充足，2021年我单位委托1家第三方专业甲级机构对12家参与建设工程施工图审查服务的中介机构进行评价，经审查12家施工图审查机构均具备充足的符合条件的审查人员数量，总体人员配备充足，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分5分）

建设单位对图审单位的满意度：满分10分，得分5分

目标为建设单位对图审单位的满意度≥95%，依据中冶南方工程技术有限公司出具的2021年武汉经济技术开发区（汉南区）施工图审查机构评价报告，计算得出满意度为85.40%，未完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行了补充，新增了人员培训人次数量指标，更直观地反映了产出效果。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2022年5月25日