2022年度第一批中央城镇保障性安居工程专项资金、

2022年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金、

招商地产退回中央住房租赁市场发展资金、

市财政局2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度本项目绩效评价综合得分为96分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额1,852.00万元，执行数1,852.00万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置11个绩效指标，完成了9个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“项目专项资金合规使用”年初目标值未完成，主要因为武汉三本园区运营有限公司涉嫌骗取国家财补资金505万元；“新增房源和住房租赁合同网签备案率”年初目标值未完成，主要原因为租赁企业的部分违法违规经营行为无相关法律法规约束，租赁企业依规登记备案率较低。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目为一次性项目，无需要应用的上年度绩效自评结果。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）对申请企业、单位的资格条件、相关资料和支持金额等初审工作有待加强。武汉三本园区运营有限公司涉嫌骗取国家财补资金505万元。2022年11月24日，根据《武汉经济技术开发区住房和城乡建设局关于收回“三本公寓”项目住房租赁市场发展专项资金的督办函》，武汉三本园区运营有限公司已将上述资金及利息退回至武汉经济技术开发区住房和城乡建设局账户。

（2）新增房源和住房租赁合同网签备案率较低。主要原因为租赁企业的部分违法违规经营行为无相关法律法规约束，租赁企业依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）积极落实《市财政局市住房保障和房屋管理局关于进一步规范完善武汉市住房租赁市场发展专项资金管理办法的通知》（武财综【2021】286号），加强对申请企业、单位的资格条件、相关资料和支持金额初审工作，严控项目资金申请及审批程序。

（2）开展常态化开展住房租赁市场整治工作。一是加强日常监管，发现租赁企业未办理合同备案问题及时处理，规范租赁企业行为；二是建立市场监督管理部门、街道、社区联动，预防和减少违法违规及租赁纠纷行为的发生，积极落实租赁住房网格化管理工作实施方案。

附件：2022年度第一批中央城镇保障性安居工程专项资金、2022年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金、招商地产退回中央住房租赁市场发展资金、市财政局2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评表

附件：

| 2022年度第一批中央城镇保障性安居工程专项资金、2022年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金、招商地产退回中央住房租赁市场发展资金、市财政局2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度第一批中央城镇保障性安居工程专项资金、2022年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金、招商地产退回中央住房租赁市场发展资金、市财政局2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金 R |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 1,852.00 | 1,852.00 | 100.00% | 20.0 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （30分） | 数量指标 （6分） | 新建、改建租赁住房、盘活存量房源数量 | 4000套 | 4156套 | 6 |
|  |  | 数量指标 （6分） | 专业化规模化企业数量 | 26 | 26 | 6 |
|  |  | 数量指标 （6分） | 城市棚户区改造 数量 | 3300套 | 3300套 | 6 |
|  |  | 时效指标 （6分） | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 项目专项资金合规使用 | 合规 | 部分合规 | 4 |
|  | 效益指标 （32分） | 社会效益指标 （8分） | 租金价格涨幅是否控制在合理区间 | 是 | 是 | 8 |
|  |  | 社会效益指标 （8分） | 租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解 | 是 | 是 | 8 |
|  |  | 可持续性指标 （8分） | 新增房源和住房租赁合同网签备案率 | 100% | 90% | 6 |
|  |  | 可持续性指标 （8分） | 奖补项目纳入租赁监管服务平台管理 | 是 | 是 | 8 |
|  | 服务对象满意度指 （18分） | 服务对象满意度指标（9分） | 租住财政奖补项目承租人满意度指标 | ≧80% | 100% | 9 |
|  |  | 服务对象满意度指标（9分） | 城镇住房保障家庭满意度 | ≧80% | 100% | 9 |
| 总分 | 96分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“项目专项资金合规使用”年初目标值未完成，主要因为武汉三本园区运营有限公司涉嫌骗取国家财补资金505万元； 2.“新增房源和住房租赁合同网签备案率”年初目标值未完成，主要原因为租赁企业的部分违法违规经营行为无相关法律法规约束，租赁企业依规登记备案率较低。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.积极落实《市财政局市住房保障和房屋管理局关于进一步规范完善武汉市住房租赁市场发展专项资金管理办法的通知》（武财综〔2021〕286号），严控项目资金申请及审批程序； 2.常态化开展住房租赁市场整治工作。一是加强日常监管，发现租赁企业未办理合同备案问题及时处理，规范租赁企业行为；二是建立市场监督管理部门、街道、社区联动，预防和减少违法违规及租赁纠纷行为的发生。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

根据《住房和城乡建设部办公厅 财政部办公厅关于加快推进中央财政支持住房租赁市场发展试点工作的函》（建办房函〔2021〕49号）、《市财政局 市住房保障和房屋管理局关于进一步规范完善武汉市住房租赁市场发展专项资金管理办法的通知》（武财综〔2021〕286 号），2022年度第一批中央城镇保障性安居工程专项资金、2022年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金、招商地产退回中央住房租赁市场发展资金主要用于“商改租、工改租”项目奖补。

根据《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综【2022】37 号）和《省财政厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发〔2022〕8号），市财政局2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金主要用于沌口片区六村综合改造项目补助。

### 2.年度绩效目标

根据《中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于发展住房租赁市场资金绩效目标表》、《2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城市棚户区改造绩效目标表》及实际开展工作，本项目2022年度总目标为：新建、改建租赁住房、盘活存量房源4000套、专业化规模化企业数量26个，城市棚户区改造数量3300套，开工目标完成率100%，项目专项资金合规使用，租金价格涨幅控制在合理区间，租赁市场供需矛盾突出问题缓解，新增房源和住房租赁合同网签备案率100%，奖补项目纳入租赁监管服务平台管理，租住财政奖补项目承租人满意度指标≧80%，城镇住房保障家庭满意度≧80%。

### 3.项目资金情况

本项目2022年下达专项资金1,852.00万元，2022年本项目预算资金共计1,852.00万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2022年实际到位资金1,852.00万元，资金到位率100%。实际支出资金1,852.00万元，预算执行率为100%，预算执行率较高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分76分）

（1）产出指标完成情况分析（满分30分，得分28分）

①新建、改建租赁住房、盘活存量房源数量：满分6分，得分6分

目标为新建、改建租赁住房、盘活存量房源4000套。在2022深化住房保障体系改革期间，经开区筹集租赁住房房源4156套，完成市级筹集租赁住房目标任务104%，目标完成。

②专业化规模化企业数量：满分6分，得分6分

目标为专业化规模化企业26个。截至2022年，经开区从事住房租赁企业已备案26家，目标完成。

③城市棚户区改造数量：满分6分，得分6分

目标为城市棚户区改造3300套。2022年武汉车都集团有限公司已完成沌口片区六村综合改造3300套目标任务项产出指标，达到补助标准，目标完成。

④开工目标完成率：满分6分，得分6分

目标为开工目标完成率100%。2022年8个筹集长租租赁住房项目开工率100%。

⑤项目专项资金合规使用：满分6分，得分4分

目标为项目专项资金合规使用。武汉三本园区运营有限公司涉嫌骗取国家财补资金505万元。2022年11月24日，根据《武汉经济技术开发区住房和城乡建设局关于收回“三本公寓”项目住房租赁市场发展专项资金的督办函》，武汉三本园区运营有限公司已将上述资金及利息退回至武汉经济技术开发区住房和城乡建设局账户，项目目标未完成。

（2）效益指标完成情况分析（满分32分，得分30分）

①租金价格涨幅是否控制在合理区间：满分8分，得分8分

目标为租金价格涨幅控制在合理区间。2022年通过巡查整治，不断规范租赁企业行为，防范住房租赁经营风险，保障房屋委托出租人和承租人的合法权益，将租金价格涨幅控制在合理区间，完成目标。

②租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解：满分8分，得分8分

目标为租赁市场供需矛盾突出问题得到缓解。经开区通过多渠道筹集租赁住房房源、推进存量房“非改租”和长租公寓服务人才安居、推进住房租赁平台建设培育和发展住房租赁市场，构建了主体供给、多渠道保障、租购并举住房市场格局，租赁市场供需矛盾突出问题得到一定的缓解，完成目标。

③新增房源和住房租赁合同网签备案率：满分8分，得分6分

目标为新增房源和住房租赁合同网签备案率100%。目前新增房源和住房租赁合同网签备案率较低，主要原因为租赁企业的部分违法违规经营行为无相关法律法规约束，租赁企业依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查，项目目标未完成。

（3）满意度指标完成情况分析（满分18分，得分18分）

①租住财政奖补项目承租人满意度：满分9分，得分9分

目标为租住财政奖补项目承租人满意度≧80%。2022年满意度调查均为好评，租住财政奖补项目承租人满意度100%，完成目标。

②城镇住房保障家庭满意度：满分9分，得分9分

目标为城镇住房保障家庭满意度≧80%。2022年满意度调查均为好评，城镇住房保障家庭满意度100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为一次性项目，无需要应用的上年度绩效自评结果。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日