2022年度汤湖公园维护管理经费项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度汤湖公园维护管理经费项目绩效评价综合得分为99.6分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额570.69万元，执行数558.04 万元，预算执行率97.78%。

2.完成的绩效目标。项目共设置14个绩效指标，完成了14个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成的年初绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，无需要应用的上年度绩效自评结果。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标需进一步完善，主要原因为部分预算项目无对应产出目标，如“保安监察”等工作。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置“资金使用合规性”、“保安监察考核达标率”、“全市园林行业管理考核中排名”等质量指标，“节日景观布置”完成次数等数量指标，更加全面地考核项目实施产出和效果。

附件：2022年度汤湖公园维护管理经费项目自评表

附件：

| 2022年度汤湖公园维护管理项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 汤湖公园维护管理项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉市汤湖公园管理处 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 570.69 | 558.04 | 97.78% | 19.6 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （44分） | 数量指标 （4分） | 公园绿化养护面积 | 30.6万平方米 | 30.6万平方米 | 4 |
|  |  | 数量指标 （4分） | 节日景观布置完成率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 数量指标 （4分） | 公园环境卫生覆盖面积 | 16万平方米 | 16万平方米 | 4 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 绿化养护等级质量标准 | 一级标准 | 一级标准 | 4 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 环境卫生考核达标率 | ≧90% | 100% | 4 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 摆花造景验收通过率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 绿化养护服务成本 | ≦7.67元/平方米 | 6.57元 | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 公园环境卫生服务成本 | ≦1.975元/平方米 | 1.22元 | 4 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 养护及时率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 按时完成景观布置 | 在重大节日到来之前完成摆花造景 | 及时 | 4 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 公园卫生清洁及时率 | 100% | 100% | 4 |
|  | 效益指标 （24分） | 社会效益指标 （12分） | 市民投诉 | 0件 | 0件 | 12 |
|  |  | 社会效益指标 （12分） | 营造节日气氛 | 营造和谐、喜庆的节日气氛 | 营造和谐、喜庆的节日气氛 | 12 |
|  | 满意度指标（12分） | 服务对象满意度指标（12分） | 游园环境满意度 | ≧80% | 100% | 12 |
| 总分 | 99.6分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 项目预算执行率较高，年初设定的绩效目标均得到实现，但绩效目标需进一步完善，主要原因为部分预算项目无对应产出目标，如“保安监察”等工作。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置“资金使用合规性”、“保安监察考核达标率”、“全市园林行业管理考核中排名”等质量指标，“节日景观布置”完成次数等数量指标，更加全面地考核项目实施产出和效果。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

预算资金主要用于汤湖公园维护管理，包括公园保安监察、公园绿化养护、节日上花、信息网络构建与维护、专用设备与材料购置、园林基础设施维护、公园环境卫生、公园植物移植更新等八个方面的内容。旨在提升公园景观效果，维护园区设施设备，提升市民满意度。

### 2.年度绩效目标

根据《关于批复武汉市汤湖公园管理处2022年预算的函》，本项目2022年度总目标为：公园绿化养护面积30.6万平方米，节日景观布置完成率100%，公园环境卫生覆盖面积	16万平方米，绿化养护等级质量标准达到一级标准，环境卫生考核达标率	≧90%，摆花造景验收通过率100%，绿化养护服务成本≦7.67元/平方米，公园环境卫生服务成本≦1.975元/平方米，养护及时率100%	，按时完成景观布置，在重大节日到来之前完成摆花造景，公园卫生清洁及时率100%，市民投诉0件，营造和谐、喜庆的节日气氛，游园环境满意度≧80%。

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金570.69万元，用于汤湖公园维护管理，2022年本项目预算资金共计570.69万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.6分）

本项目2022年实际到位资金570.69万元，资金到位率100%。实际支出资金558.04万元，预算执行率为97.78%，预算执行率较高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分44分，得分44分）

①公园绿化养护面积：满分4分，得分4分

目标为公园绿化养护面积30.6万平方米。2022年汤湖公园管理处委托湖北力天生态景观有限公司对园区绿化进行养护管理，实际养护面积30.6万平方米，完成目标。

②节日景观布置完成率：满分4分，得分4分

目标为节日景观布置完成率100%。2022年已完成“春季郁金香花卉项目”、“节日花卉布置项目”，充分酿造了四季有花、月月有景、花满汤湖的良好自然生态，吸引更多市民游客到汤湖公园游玩打卡。节日景观布置完成率100%，完成目标。

③公园环境卫生覆盖面积：满分4分，得分4分

目标为公园环境卫生覆盖面积16万平方米。2022年汤湖公园管理处委托武汉立志高人力资源管理有限公司负责公园内的环境清扫和卫生保洁，实际覆盖面积16万平方米，完成目标。

④绿化养护等级质量标准：满分4分，得分4分

目标为绿化养护等级质量标准一级。2022年汤湖公园管理处委托湖北力天生态景观有限公司对园区绿化进行养护管理，严格落实“两创一管”工作标准和细则，组织开展公园精细化养护，执行及考核标准均为“一级标准”，完成目标。

⑤环境卫生考核达标率：满分4分，得分4分

目标为环境卫生考核达标率≧90%。管理处每月对保洁人员进行考核，坚持通过每日巡查，每周抽查，每月大检查，实行“地毯式”排查日常园容卫生等管理维护工作，环境卫生考核达标率为100%，完成目标。

⑥摆花造景验收通过率：满分4分，得分4分

目标为摆花造景验收通过率100%。2022年公园管理处和湖北力天生态景观有限公司分别签订《公园春季郁金香花卉项目花卉裁植协议书》、《公园节日花卉布置项目花卉裁植协议书》，均通过项目验收结果，摆花造景验收通过率100%，完成目标。

⑦绿化养护服务成本：满分4分，得分4分

目标为绿化养护服务成本≦7.67元/平方米。公园管理处与湖北力天生态景观有限公司绿化养护服务结算金额为201.18万元，结算单价6.57元/平方米，小于7.67元/平方米，完成目标。

⑧公园环境卫生服务成本：满分4分，得分4分

目标为公园环境卫生服务成本≦1.975元/平方米。公园管理处与武汉立志高人力资源管理有限公司环境卫生服务结算金额为19.49万元，结算单价1.22元/平方米，小于1.975元/平方米，完成目标。

⑨养护及时率：满分4分，得分4分

目标为养护及时率100%。通过及时对公园内部树木调整补栽，合理布局公园植物，提升了公园园林景观。根据公园管理处考核，绿化养护及时率100%，完成目标。

⑩按时完成景观布置：满分4分，得分4分

目标为在重大节日到来之前完成摆花造景。根据公园管理处验收结果，景观布置及时，完成目标。

⑪公园卫生清洁及时率：满分4分，得分4分

目标为公园卫生清洁及时率100%。公园管理处每月组织开展针对公园环境“六乱”专项治理工作，每季度开展“除四害”专项行动4次，病媒防治投放鼠药48公斤，夏季灭蚊蝇112次。疫情期间对公共区域进行消杀，每日消杀面积约2300㎡。根据公园管理处考核结果，卫生清洁及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分24分，得分24分）

①市民投诉：满分12分，得分12分

目标为市民投诉0件。2022年汤湖公园在全市园林行业管理考核中排名全市前列，在参与全市城管委“双一百”示范片区考核评比中，排名靠前完成目标。2022年公园未接到市民投诉，完成目标。

②营造节日气氛：满分12分，得分12分

目标为营造和谐、喜庆的节日气氛。公园引进了7个优质品种的绣球八仙花1000余株；在公园内首次试验引进并推广观赏向日葵、百日草、波斯菊、硫华菊等近1万㎡的野花组合花田花坡；坚持冬春季节种植近3000㎡，15万株郁金香。公园节日气氛和谐、喜庆，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分12分，得分12分）

①游园环境满意度：满分12分，得分12分

目标为群众满意度85%。公园2022年度在市、区二级文明指数测评检查考核中，汤湖公园连续多次获得满分的成绩。满意度调查均为好评，群众满意度100%，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，但无需要应用的上年度绩效自评结果。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日