2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）

住房和城乡建设局部门整体绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）部门整体绩效自评综合得分为98.9分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度区住建局部门预算总额为266,959.31万元，支出决算数为265,568.66万元，其中：基本支出767.95万元，占本年支出0.28%；项目支出264,800.71万元，占本年支出99.72%。预算执行率99.48%。

2.完成的绩效目标

部门共设置21个绩效指标，完成了20个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标

保租房保障机制落实率100%，该指标尚未完成。

为加快推进保障性租赁住房建设，用于加快解决从事基本公共服务人员、新市民及新青年住房困难问题，推动实现住有所居，2022年度，经开区暂未明确纳入公租房范围的项目，保租房模式处于探索阶段，有待进一步完善。

## （三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

区住建局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如将“项目评估工作完成率”调整为“海绵城市建设进度”，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如使得指标考核更符合工作要求。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标编制不科学。一是年初指标值设置不合理。

如“工程监督抽查到位率”年初指标值为100%，项目监督采用抽查方式，但考核指标要求为100%，因此，将该指标调整为重点工程监督抽查率100%；“施工图审查提升度”，该指标可通过目前图审所需时间比以前同类项目图审所需时间节约了多少天数来量化考核，因此将非量化指标“提升度”调整为量化指标“缩减率”。

## （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在设计指标体系时，绩效目标考核的重点应与年度工作重点任务结合；属于年度工作的项目应科学合理地设置年初指标值，属于连续性实施的项目应设置阶段性考核指标；在考核指标中设计中，要确保目标值与资金规模及资金方向、效果相匹配。

2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2023年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局部门整体自评表

附件：

| 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 基本支出 总额 |  | 767.95 |  | 项目支出 总额 |  | 264,800.71 |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率(B/A) |  | 得分(20分*执行率) |
|  |  | 部门整体支出总额 | 266,959.31 | 265,568.66 |  | 99.48% |  | 19.9 |
| 年度目标1（16分）：进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 得分 |
|  | 产出指标 （10分） | 质量指标 | 微循环路网建设 推进度 | 有效推进 |  | 有效推进 |  | 5 |
|  |  | 质量指标 | 市（区）级重点项目建设推进度 | 100% |  | 100% |  | 5 |
|  | 效益指标（6分） | 社会效益 指标 | 全区建筑业投资 提升度 | 提升 |  | 显著提升 |  | 6 |
| 年度目标2（16分）：进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都 建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 得分 |
|  | 产出指标（11分） | 数量指标 （5分） | 重点工程监督抽查 到位率 | 100% |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 质量指标 （6分） | 文明施工获奖 工程数 | 20 |  | 28 |  | 2 |
|  |  |  | 推进海绵城市建设进度 | 100% |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  | 受监工程质量安全责任事故发生数 | 0 |  | 0 |  | 2 |
|  | 效益指标（5分） | 社会效益 指标（5分） | 问题整改落实率 | 100% |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  | 建筑业可持续发展 | 100% |  | 100% |  | 2.5 |
| 年度目标3（16分）: 进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 得分 |
|  | 产出指标（12分） | 数量指标 （4分） | 保障房目标达标率 | 100% |  | 100% |  | 4 |
|  |  | 数量指标 （4分） | 保租房保障机制 落实率 | 100% |  | 有待提升 |  | 3 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 房地产经纪机构备案率提升度 | 100% |  | 100% |  | 4 |
|  | 效益指标（4分） | 社会效益 指标（4分） | 物业管理水平 提升度 | 提升 |  | 提升 |  | 4 |
| 年度目标4（16分）: 进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初 指标值 | 实际 完成值 |  | 得分 |  |
|  | 产出指标 （5分） | 数量指标 （5分） | 施工图审查工时缩减率 | 10% | 50% |  | 5 |  |
|  | 产出指标 （5分） | 数量指标 （5分） | 城建档案管理 合规性 | 100% | 100% |  | 5 |  |
|  | 效益指标 （6分） | 社会效益 指标 （6分） | 建设工程竣工验收备案率 | 100% | 100% |  | 6 |  |
| 年度目标5（16分）: 进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增 强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 得分 |
|  | 产出指标 （8分） | 数量指标 | “两学一做” 推进度 | 有效推进 |  | 有效推进 |  | 4 |
|  |  |  | 基层党组织建设 | 100% |  | 100% |  | 4 |
|  | 效益指标 （8分） | 社会效益 指标 | 党风党纪问题整改到位率 | 100% |  | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 社会综合治理工作办结率 | 100% |  | 100% |  | 4 |
| 总分 | 98.9分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | （1）保租房保障机制落实率100%，该指标尚未完成。为加快推进保障性租赁住房建设，用于加快解决从事基本公共服务人员、新市民及新青年住房困难问题，推动实现住有所居，2022年度，经开区暂未明确纳入公租房范围的项目，保租房模式处于探索阶段，有待进一步完善。 保障性租赁住房需要多方共同联动，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，发挥市场机制作用，引导多主体投资，多渠道供给，经开区需在摸清保障性租赁住房需求与存量土地、房屋资源情况的基础上，结合经开区现有租赁住房供求和品质状况，从实际出发因城实策。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 由主管部门牵头，可向上海等地率先实施保租房政策的城市学习相关工作经验，借鉴项目的申报审批程序、项目认定标准和方式，完善支持政策。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

1.部门支出情况

2022年度区住建局部门预算数266,959.31万元，决算数为265,568.66万元，其中：基本支出767.95万元，占本年支出0.28%；项目支出264,800.71万元，占本年支出99.72%。预算执行率99.48%。

2.区委区政府布置的重点工作

2022年，按照区委、区政府的决策部署，区住房和建设局的重点工作主要如下：

（1）注重品质优先，城市建设高质量推进。完成城建投资430亿元；完成基础设施固投164.54亿元，同比增长2.9%。车谷大道建成投用，16号线二期通车运营，兴城大道快速化改造、马影河大道改扩建项目顺利完工，汉洪高速完成路灯改造首次亮灯，左岸大道跨通顺河大桥顺利合拢，城市路网13条道路建设全部竣工，完成世界湿地大会 53.5 公里参观线路提升整治工程。建设海绵城市10.7平方公里、管廊建设3.8公里。

（2）优化产业升级，建筑业产业发展壮大。完成建筑业总产值1450.21亿元，产值规模创经开区历史新高，同比增长15.5%，总量和增速全市排名第四；

（3）改善民生，住房保障管理不断创新。维护房地产市场平稳健康发展，完成房地产开发投资356.65亿元，同比增长12.7%（全市平均增速5.5%）；销售商品房173.15万m2，同比增长0.1%（全市平均增速-19.8%），增速全市排名第四，开发区第一；从业人员工资总额同比增长19%，增速全市排名三、开发区第一。

（4）提升生态文明，园林建设和林业工作全面加强。稳步推进“绿满车谷”建设，“湿地花城”新改建绿地200公顷，新建公园11个，建设绿道15公里，绿化养护公共道路269条，“湿地花城”建设预计全市排名第五。持续开展“花开四季”行动，打造花田花海35公顷，获评“武汉市花园家庭”4个，获评“武汉市园林式小区”8个。开展金秋菊展，举办“郁金香游园会”、“荷花艺术节”、“汤湖雅集”等文化活动丰富市民文化生活。

（5）坚持服务为念，市场营商环境持续优化。健全政策体系，改革工程建设项目审批制度，研究出台《施工图审查“豁免”工作实施方案》、《产业项目建设工程单体竣工提前验收管理办法》、《低风险工业建筑工程监督管理实施方案》、《经开区住建行业企业纾困实施方案》等系列改革创新举措。

3.年度部门整体绩效目标

（1）年度目标1：进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。
    （2）年度目标2：进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。

（3）年度目标3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。

（4）年度目标4：进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。

（5）年度目标5：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门整体自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.9分）

2022年度区住建局部门预算总额为266，959.31万元，支出决算数为265,568.66万元，其中：基本支出767.95万元，占本年支出0.28%；项目支出264,800.71万元，占本年支出99.72%。预算执行率99.48%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分79分）

（1）年度目标1：进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分10分，得分10分

①微循环路网建设推进进度：满分5分，得分5分

目标为有效推进，2022年经开区路网建设项目共计13条，计划总投资3.275亿元，截至12月底完成道路建设13条，完成投资3.412亿元，投资完成率104.17%。2022年年终考核全市排名第五，开发区排名第二，微循环路网建设推进进度完成目标。

②市（区）级重点项目建设推进度：满分5分，得分5分

目标为重点项目推进度100%，2022年度市（区）级重点项目包括:军纱大道延长线、左岸大道（三环线-万家湖）、左岸大道（万家湖南路~小军山），各项目实施情况如下：

- 军纱大道延长线：2022年度桥梁工程完成跨马影河段主栈桥及河道桩基施工平台搭建，桥梁桩基共计完成80根，占比60%，正在进行承台及墩柱施工，道路工程完成兴城大道-汉南大道内通道支护桩施工，正在进行雨污水管道改造施工及电力通道施工，2022年累计完成产值6000元，占施工总产值的16%。

- 左岸大道（三环线-万家湖）：截至2022年底，累计完成桥梁桩基341根、完成设计量658根的51.8%；承台82个、完成设计量170个的48.2%；墩柱70个、完成设计量170个的41.2%；涉铁段支护桩完成设计量342根的100%；软基处理水泥搅拌桩约44万延米，土方完成约22万方，现浇箱梁完成8联，截至目前完成产值约4.94亿元，占施工总产值的20%。通顺大道南延线：项目已纳入数字经济产业园及配套基础设施项目包内，项目前期工作已进本完成，2022年12月取得发改局下达的初步设计审查意见，目前正在进行EPC招标工作，计划2023年1月开标，2月项目开工。

- 左岸大道（万家湖南路~小军山）进展：2022年度路基工程已完工，桥梁工程完成除砂场影响范围以外桩基、承台、墩身施工，占比87%，正在进行主桥顶推及桥梁上部结构施工，2022年累计完成产值20亿元，占施工总产值的83.7%。重点项目均有效推进，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分6分，得分6分

①全区建筑业投资提升度：满分6分，得分6分

目标为全区建筑业投资提升，2022年度完成城建投资430亿元；完成基础设施固投164.54亿元，同比增长2.9%。车谷大道建成投用，16号线二期通车运营，兴城大道快速化改造、马影河大道改扩建项目顺利完工，汉洪高速完成路灯改造首次亮灯，左岸大道跨通顺河大桥顺利合拢，完成目标。

（2）年度目标2：进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分11分，得分11分

①重点工程监督抽查到位率100% ：满分5分，得分5分

强化执法监督职能，依法管理行业市场秩序，建设工程和房地产领域专项整治和检查抽查常态开展，查找整改各类具体问题198个,重点工程监督抽查到位率达到100%，完成目标。

②文明施工获奖工程数：满分2分，得分2分

目标为文明施工获奖工程数20个，2022年区住建局常态化从严巡查工地安全文明施工，获评省优质工程6个、国家级优秀工程1个，市政金杯奖1个，省级安全文明示范工地12个，市级8个，共计28个，完成目标。

③推进海绵城市建设进度：满分2分，得分2分

- 目标为海绵城市建设推进度100%，2022年计划建成四新直排区、南太子湖汇水区（北子系统）共10.7平方公里，具体支撑考核目标任务为13个政府投资海绵项目，计划投资11.19亿元。所有项目已全部通过市级绩效目标考核。经与市级主管部门对接了解，全市第二，开发区排名第一。

④受监工程质量安全责任事故发生数：满分2分，得分2分

目标为受监工程质量安全责任事故发生数0项，2022年区住建局受监工程未发生质量安全责任事故。

效益指标完成情况分析：满分5分，得分5分

①问题整改落实率：满分2.5分，得分2.5分

目标为问题整改落实率100%，2022年区住建局对查办的各类违法案件及时办结，问题整改落实率100%，完成目标。

②建筑业可持续发展：满分2.5分，得分2.5分

目标为建筑业可持续发展，2022年经开区完成建筑业总产值1450.21亿元，产值规模创区历史新高，同比增长15.5%，总量和增速全市排名第四；完成建安投资570.93亿元，同比增长21.8%。武汉建工、市政集团、湖北路桥3家头部企业年产值均超180亿元，助力稳住经济增长基本盘。新引进产值10亿以上第二梯队企业8家，新增入库纳统中小企业53家，申报省楚天杯示范工地12个、市黄鹤杯示范工地6个。 有效保障辖区促进建筑业可持续发展，完成目标。

（3）年度目标3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分12分，得分11分

①保障房目标达标率：满分4分，得分4分

目标为保障房目标达标率100%，区住建局依托保交楼专项借款，稳妥推进7个重点监管及停工降效商品房项目复工，2022年完成交房总计2894套。创新住房保障举措，落实保障性租赁房5376套，全市排名第五、开发区排名第二。筹集大学生租赁房源1280套。住房分配货币化保障全部落实，春笋优秀人才租房、购房补贴600万元，收购“两房打通”试点房源2746套。

②保租房保障机制落实率：满分4分，得分3分

目标为保租房保障机制落实率100%，省市相继出台政策文件，加快推进保障性租赁住房建设，用于加快解决从事基本公共服务人员、新市民及新青年住房困难问题，推动实现住有所居住。但经开区整体实施进度较慢，目前经开区投入保租房房源有限，保障机制有待进一步完善。

③房地产经纪机构备案率提升度：满分4分，得分4分

目标为房地产经纪机构备案提升度100%，2022年区住建局持续提高房地产经纪机构备案率，办理房地产经纪机构备案30家，组织开展存量房交易网签系统办理房屋交易手续。完成目标。

效益指标完成情况分析：满分4分，得分4分

①提升物业管理水平:满分4分，得分4分

目标为有效提升物业管理水平，2022年区住建局加大对物业企业的监督和考核力度，积极推动及参与街道组织的联席会议制度，着力解决物业管理矛盾纠纷问题，完成目标。

（4）年度目标4：进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分10分，得分10 分

- ①施工图审查提升度：满分5分，得分5分

2022年度区住建局共受理联合图审项目406个，其中建筑工程勘察审查57个、建筑工程设计75个、市政工程勘察11个、市政工程设计48个，其他专项工程215个。2022年按照省厅统一工作部署，实施建设工程联合图审工作全程网办。进一步缩减审查时限，大型工程时限由22个工作日缩减到10个工作日，中小型工程时限由15个工作日缩减到6个工作日；缩减率达100%，完成目标。

- ②城建档案管理合规性：满分5分，得分5分

- 目标为城建档案管理合规，2022年度区住建局每季度进行一次档案核查与整理，确保档案资料保存完整，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分6分，得分6分

- ①建设工程竣工验收备案率：满分6分，得分6分

- 目标为建设工程竣工验收备案率100%，2022年度区住建局对达到验收备案条件的项目全部验收备案，完成目标。

（5）年度目标5：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政（满分16分，得分16分）

产出指标完成情况分析：满分8分，得分8分

- “两学一做”推进度：满分4分，得分4分

- 突出思想建党、制度治党，着力加强以作风建设为核心的党的全面建设。围绕既定主题制定党组中心组年度理论学习方案，广泛开启党的二十大精神学习热潮，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要论述，研讨中央和省市经济工作会议、省第十二次党代会以及各级纪委全会精神，全年召开理论学习中心组学习14次，其中特色宣讲报告会2期，理论学习现场调研1次。

- 基层党组织建设：满分4分，得分4分

统一学法、用法、守法，成立局法治建设领导小组，超额完成年度法宣在线2400积分学习。

效益指标完成情况分析：满分8分，得分8分

- 党风党纪问题整改到位率：满分4分，得分4分

认真落实“两个责任”，严肃把关“三重一大”事项，完善局财务内控内审机制，始终扎紧制度的笼子。坚持挺纪在前，深入开展党风廉政宣传月等活动，“清廉机关”建设活动共发布央级媒体8条、省级13条、市级9条宣传报道，依法对3名违法违纪人员分别给予党内处分，完善并落实跟进督办精准监督机制。

②社会综合治理工作办结率：满分4分，得分4分

2022年度，区住建局积极化解群众信访难题，稳妥处理工程款拖欠、农民工工资拖欠、延期交房等投诉咨询问题，稳控群访人员，受理、接待信访投诉案件44989件，回复率100%。

- 上年度部门整体部门自评结果应用情况

区住建局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如将“项目评估工作完成率”调整为“海绵城市建设进度”，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如使得指标考核更符合工作要求。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局

2023年4月20日