2022年度园林绿化城市维护资金项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度园林绿化城市维护资金项目绩效评价综合得分为97.5分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额15,736.45万元，执行数13,795.09万元，预算执行率87.66%。

2.完成的绩效目标。项目共设置18个绩效指标，完成了18个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成的年初绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，但未能较好应用上年度绩效自评结果。上年度绩效自评提出成本指标“预算执行率”与预算执行情况内容重复，应删除，本年度“预算执行率”仍存在。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率一般。主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；其余绩效目标完成情况较好。

## （2）绩效指标体系有待进一步优化。绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合，预算项目中包含“龙灵山公园日常设施维修维护费”“一枝黄花”“区内绿地白蚁防治”等项目实施，但绩效评价指标无对应的产出，不能较好地考核预算资金使用效率。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。

（2）应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。结合项目实际合理设置增加设置时效指标“龙灵山公园日常设施维修维护及时完成率”，设置数量指标如“一枝黄花治理数量”“白蚁防治数量”，使得绩效指标与项目经费紧密结合，更加全面的考核项目实施产出和效果。

附件：2022年度园林绿化城市维护资金项目自评表

附件：

| 2022年度园林绿化城市维护资金项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园林绿化城市维护资金项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 R 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 R 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 15,736.45 | 13,795.09 | 87.66% | 17.5 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （60分） | 数量指标 (4分) | 养护管理达标次数 | ≥92% | 95% | 4 |
|  |  | 数量指标 (4分) | 物业服务管理达标 | ≥95% | 95% | 4 |
|  |  | 数量指标 (4分) | 园林绿化资源普查完成率 | ≥100% | 100% | 4 |
|  |  | 数量指标 (4分) | 新建绿化面积 | ≥2666.8平方米 | 2666.8平方米 | 4 |
|  |  | 数量指标 (4分) | 草坪植被覆盖率 | ≥97% | 97% | 4 |
|  |  | 数量指标 (4分) | 经开区(汉南区)绿地系统规划编制 | 完成 | 完成 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 小单验收合格率 | 达标 | 达标 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 花卉、金秋菊展竣工验收率 | 合格 | 合格 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 大树复壮及景观修复项目工程质量 | 合格 | 合格 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 满足市园林局绩效考核的养护管理规定 | 达标 | 达标 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 绿化养护等级 | 一级 | 一级 | 4 |
|  |  | 质量指标 (4分) | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 4 |
|  |  | 时效指标 (4分) | 项目按期完成率 | 按期完成 | 按期完成 | 4 |
|  |  | 时效指标 (4分) | 普查及义务植树及时有效 | 及时 | 及时 | 4 |
|  |  | 时效指标 (4分) | 项目按期完成率 | ≥100% | 100% | 4 |
|  | 效益指标 （12分） | 生态效益指标 (6分) | 生态环境改善度 | 明显改善 | 明显改善 | 6 |
|  |  | 社会效益指标 (6分) | 病虫害危害减少 | 减少 | 减少 | 6 |
|  | 满意度指标 （8分） | 满意度指标 (8分) | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 8 |
| 总分 | 97.5分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.项目预算执行率一般，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；其余绩效目标完成情况较好。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效益和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护、花卉栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

本项目开展有利于加快武汉经济技术开发区（汉南区）的建设和管理，服务区域城市建设，同时有利于持续改善城市生态环境，为市民提供休闲场所，提升城市品质和市民工作生活质量。

### 2.年度绩效目标

根据《关于批复武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心2022年预算的函》（武开资规函〔2022〕8号）、《关于下达2021年金秋菊展经费的通知》（武经开财预〔2022〕4号）、《市财政局关于下达2022年省级城乡建设发展引导资金的通知》(武财建〔2022〕652号)，本项目2022年度总目标为：养护管理达标次数≥92%，物业服务管理达标≥95%，园林绿化资源普查完成率≥100%，新建绿化面积≥2666.8平方米，草坪植被覆盖率≥97%，完成经开区(汉南区)绿地系统规划编制，小单验收质量指标，花卉、金秋菊展竣工验收率合格，大树复壮及景观修复项目工程质量合格，满足市园林局绩效考核的养护管理规定，绿化养护等级一级，项目竣工验收合格率≥100%，项目按期完成，普查及义务植树及时有效	，生态环境明显改善，病虫害危害减少，群众满意。

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金17,370.17万元，年中调减指标1,633.72万元，2022年本项目预算资金共计15,736.45万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分17.5分）

本项目2022年实际到位资金15,736.45万元，资金到位率100%。实际支出资金13,795.09万元，预算执行率为87.66%，预算执行率一般。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分60分，得分60分）

①养护管理达标次数：满分4分，得分4分

目标为养护管理达标次数≥92%。2022年园林养护工作开展的工作有：乔灌木修剪、除草清杂、补植补栽、垃圾清理、枯死树清理、病虫害防治、抗旱浇水等工作，根据园林中心检查，垃圾、枯死株、黄土裸露、断枝、枯枝、杂草、病虫害问题时有发生，养护管理达标次数≥95%，整改合格率为100%，完成目标。

②物业服务管理达标：满分4分，得分4分

目标为物业服务管理达标≥95%。根据《园林亮化巡查、保洁、物业管理服务工作考核方案》，武汉经开投资有限公司等物业单位考核结果均为优秀，物业服务管理达标≥95%。相关物业单位在落实落实市、区疫情防控指挥部管理规定、设施设备维修及更换、停车场日常的保洁等方面的管理工作完成较好，完成目标。

③园林绿化资源普查完成率：满分4分，得分4分

目标为园林绿化资源普查完成率≥100%。武汉市林业调查规划设计院有限公司完成了武汉经济技术开发区（汉南区）园林绿化资源动态监测项目的外业调查、内业数据处理与集成，编制了《武汉经济技术开发区（汉南区）园林绿化资源动态监测成果报告（2021）》，达到数据入库条件，完成了合同约定的工作内容。监测成果通过了自查质检、区级检查、市级专班检查，符合《武汉市园林绿化资源动态监测实施细则》关于成果质量的相关要求，监测成果资料齐全、内容完整，园林绿化资源普查完成率≥100%，完成目标。

④新建绿化面积：满分4分，得分4分

目标为新建绿化面积≥2666.8平方米。2022年6月14日，枫树新路（枫三－枫五）绿化改造工程根据验收，已完成绿化面积2666.8平方米，完成目标。

⑤草坪植被覆盖率：满分4分，得分4分

目标为草坪植被覆盖率≥97%。通过枫树新路（枫三－枫五）绿化改造工程实施，原有地被植物移除2666.8㎡，移栽香樟311棵，移栽花石榴591棵，栽植香樟315棵，栽植红叶石楠958.5㎡，栽植南天竹1001.4m²，栽植葱兰706.9m²。项目所涉及地块草坪植被覆盖率≥97%，完成目标。

⑥经开区（汉南区)绿地系统规划编制：满分4分，得分4分

目标为完成经开区(汉南区)绿地系统规划编制，武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司已经完成经开区(汉南区)绿地系统规划编制工作，完成目标。

⑦小单验收合格率：满分4分，得分4分

目标为小单验收合格率达标。2022年实施的小单项目主要有修复东风大道、太子湖路等树穴篦子项目，更换北太子湖公园B标、南太子湖北岸沟盖板项目，美的集团红外线道路绿化迁移项目，修剪经开区（汉南区）28条道路、3个社区行道树项目，新建公厕周边绿化提升项目，枫树北路与枫树三路交叉口隙地游园和枫树湾社区门前花坛改造提升工程，公厕驿站配套设施维修、疏通及采购安装工程，三角湖北侧公园二期完善工程，车轮广场、纱帽广场地面维修项目，冬季行道树修剪项目，碧湖路护栏安装及东风动力总厂门前绿化工程项目，全力一路塑木铺装恢复项目，米兰小镇外道路绿化修复项目，海尔工业园门口两侧绿化修缮工程项目，兴二路隙地游园工程项目，创业路、兴华路、北太子湖公园停车场等道路及广场安装护栏项目等十余个项目，以上项目均按项目实施进度完成验收，工程质量达到合同有关技术规范要求，完成目标。

⑧花卉、金秋菊展竣工验收率：满分4分，得分4分

目标为花卉、金秋菊展竣工验收率合格。第38届金秋菊展等花卉项目均完成了竣工验收和工程结算审核，花卉、金秋菊展竣工验收率合格，完成目标。

⑨大树复壮及景观修复项目工程质量：满分4分，得分4分

目标为大树复壮及景观修复项目工程质量合格。大树复壮及景观修复项目由武汉市经济技术开发区（汉南区）园林管理中心委托武汉绿岛园林股份有限公司负责实施。本工程经绿化主管部门、代建单位、设计单位、监理公司、施工单位等有关部门或单位依照合同要求和国家有关规范共同验收，并由武汉江南项目建设管理有限公司出具了《项目质量评估报告》，工程质量达到合同及有关技术规范要求，完成目标。

⑩满足市园林局绩效考核的养护管理规定：满分4分，得分4分

目标为满足市园林局绩效考核的养护管理规定。在绿化养护管理过程中，针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达100%，养护综合排名在全市前三，完成目标。

⑪绿化养护等级：满分4分，得分4分

目标为绿化养护等级达一级。枫树新路(枫树三路－枫树五路)均按照市街绿地一级标准实施养护，完成目标。

⑫项目竣工验收合格率：满分4分，得分4分

目标为项目竣工验收合格率≥100%。经绿化主管部门、代建单独、监理单位、施工单位等有关部门或单位依照合同要求和国家有关规范共同验收，并由湖北楚元工程建设咨询有限公司出具了《项目监理评估报告》，工程质量达到合同及有关技术规范要求，完成目标。

⑬项目按期完成率：满分4分，得分4分

目标为项目按期完成。通过组织招投标，园林绿化维护单位主要为湖北御沣源环境工程有限公司和武汉绿岛园林股份有限公司，养护管理期限自2022年2月25日至2023年2月24日，共12个月。项目已按进度完成，并支付相关费用，完成目标。

⑭普查及义务植树及时有效：满分4分，得分4分

目标为普查及义务植树及时有效。园林绿化资源动态监测及时并通过验收，2022年完成栽植苗木3.6万株，新增造林452.31亩，义务植树及时有效，完成目标。

⑮项目按期完成率：满分4分，得分4分

目标为项目按期完成率≥100%，2022年6月14日，武汉新南林生态园林绿化工程有限公司完成枫树新路（枫三－枫五）绿化改造工程约定建设内容，并通过验收，目按期完成率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分12分，得分12分）

①生态环境改善度：满分6分，得分6分

目标为生态环境明显改善。项目范围内的绿化养护管理覆盖率100%，通过实施枫树新路(枫树三路－枫树五路)绿化等改造工程，为居民提供了优质的绿化环境，生态环境明显改善，完成目标。

②病虫害危害减少：满分6分，得分6分

目标为病虫害危害减少。中心委托武汉升华白蚁防治有限公司进行白蚁防治工作，通报湖北御沣源环境工程有限公司和武汉绿岛园林股份有限公司绿化病虫害治理工作，有效防治病虫害2.19万m²，病虫害危害不断减少，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分8分，得分8分）

①群众满意度：满分8分，得分8分

目标为市民对城市绿化满意。2022年满意度调查中，市民对我区城市绿化均表示满意，完成目标。

- 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果，但未能较好应用上年度绩效自评结果。上年度绩效自评提出成本指标“预算执行率”与预算执行情况内容重复，应删除，本年度“预算执行率”仍存在。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日