工会中心服务配套项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度工会中心服务配套项目绩效评价综合得分为90.9分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额1,046.10万元，执行数571.80 万元，预算执行率54.66%。

2.完成的绩效目标。项目共设置10个绩效指标，完成了10个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

2022年为本项目第一个预算年度，无需要应用的上年度绩效自评结果。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率一般，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少。

（2）年初未申报项目年度绩效目标，不便于项目绩效目标考核。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。

（2）下一年度针对应完成的项目内容，在年初设置年度绩效目标，便于项目绩效考核。

附件：工会中心服务配套项目自评表

附件：

| 2022年度工会中心服务配套项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工会中心服务配套项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉市汤湖公园管理处 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 £ 2.财政专项资金 R |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 £ 2.延续性项目 R 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
|  |  |  | 1,046.10 | 571.80 | 54.66% | 10.9 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （70分） | 质量指标 （10分） | 前期规划方案的设计、论证及优化 | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 发改初设批复 | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 组织工程招投标或政府采购 | 程序合规 | 程序合规 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 规划审批及其他相关行政、技术审批手续 | 依法取得 | 依法取得 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 施工质量、进度、成本进行控制 | 到位 | 到位 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 及时开工 | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 工程款、人防易地建设费等相关费用支付及时 | 及时 | 及时 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 市民投诉 | 0件 | 0件 | 10 |
| 总分 | 90.9分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.项目预算执行率一般，主要原因是2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；其余绩效目标完成情况较好。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.针对项目预算执行率一般的问题，按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率； 2.下一年度针对应完成的项目内容，在年初设置绩效目标，便于项目绩效考核。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

项目资金主要用于新建工会服务中心，工会服务中心项目建筑占地面积2369.06平方米，总建筑面积4099.88平方米，同步建设给排水、电气、暖通、消防等配套工程、室外管网、道路、绿化等室外工程。项目总投资概算为2551.13万元，其中工程费用1931.11万元，工程建设其他费312.44万元，预备费112.18万元，专项工程费195.40万元。项目资金来源为区财政资金。

### 2.年度绩效目标

根据《关于批复武汉市汤湖公园管理处2022年预算的函》，工会中心服务配套项目年初未申报绩效目标，本次绩效自评根据2022年应完成项目内容，设置如下绩效目标：完成前期规划方案的设计、论证及优化，完成发改初设批复，工程招投标或政府采购程序合规，完成规划审批及其他相关行政、技术审批手续，施工质量、进度、成本进行控制到位，及时开工，工程款、人防易地建设费等相关费用支付及时，市民投诉0件。

### 3.项目资金情况

本项目2022年下达专项资金1,046.10万元，2022年本项目预算资金共计1,046.10万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分10.9分）

本项目2022年实际到位资金1,046.10万元，资金到位率100%。实际支出资金571.80万元，预算执行率为54.66%	，预算执行率较低。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分70分，得分70分）

①前期规划方案的设计、论证及优化：满分10分，得分10分

目标为完成前期规划方案的设计、论证及优化。本项目由武汉车都集团有限公司负责完成项目前期规划方案的设计、论证及优化，项目最终已出具《汤湖公园服务中心建设项目初步设计评审咨询报告》，目标完成。

②发改初设批复：满分10分，得分10分

目标为完成发改初设批复。项目已于2021年3月15日取得《关于汤湖公园服务中心建设项目初步设计的批复》（武经开发改计〔2021〕45号），目标完成。

③工程招投标或政府采购：满分10分，得分10分

目标为工程招投标或政府采购程序合规。施工、设计、监理等按照要求开展招投标工作，程序合规，目标完成。

④规划审批及其他相关行政、技术审批手续：满分10分，得分10分

目标为依法取得规划审批及其他相关行政、技术审批手续。项目建设手续合规合法，已依法取得《应建防空地下室的民用建筑项目报建审批行政许可决定书》等行政许可，目标完成。

⑤施工质量、进度、成本进行控制：满分10分，得分10分

目标为施工质量、进度、成本进行控制到位。管理处已与武汉车都集团有限公司签订《汤湖公园服务中心项目管理委托合同》，工程质量符合相关技术规范，进度、成本控制到位，目标完成。

⑥及时开工：满分10分，得分10分

目标为及时开工。建设工程已于2022年按时开工，开工及时，目标完成。

⑦工程款、人防易地建设费等相关费用支付及时：满分10分，得分10分

目标为工程款、人防易地建设费等相关费用支付及时。在未考虑财政局提前关库因素影响，建设单位已按照实施进度申请资金，项目资金支付及时。

（2）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

①市民投诉：满分10分，得分10分

目标为市民投诉0件。2022年项目建设过程中，未接到市民投诉，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

2022年为本项目第一个预算年度，无需要应用的上年度绩效自评结果。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日