# 2022年度建设工程施工图设计文件审查专项经费自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局2022年度建设工程施工图设计文件审查专项经费绩效评价综合得分为96.11分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度项目预算金额为1,500.00万元。本项目年度实际支出1,208.29万元，预算执行率为80.55%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置11个绩效指标，完成了11个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。本项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在绩效指标进行了优化，调整了部分图审数量指标。

### 2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）年初绩效指标设置不合理。本项目2022年项目申报表中项目年度绩效指标内容填写不规范。例如：效益指标内容表述为“全区建设工程施工图审查工作规范、高效、便民。按政务公开流程受理，全程网办率提高”指标内容复杂，可将该指标分为两个效益指标如“图审工时缩减率”和“营商环境优化度”。

（四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。加强图审质量的考核，例如在质量指标中新增“整改项目闭合率”，考核下达整改问题“回头看”情况。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目绩效指标设置不够完善。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将社会效益指标调整为“图审工时缩减率”、“营商环境优化度”，各指标值根据工作目标进行调整。

附件：2022年度建设工程施工图设计文件审查专项经费自评表

附件：

| 2022年度建设工程施工图设计文件审查专项经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设工程施工图设计文件审查专项经费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 1500 | 1208.29 | 80.55% | 16.11 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （35分） | 数量指标 （5分） | 完成联合图审率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 审查合格项目抽查率 | 30% | 29.8% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 已受理项目审查率 | 95% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 审查后项目合格率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 整改项目闭合率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 抽查合格率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 项目审查完成及时率 | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益（30分） | 投诉处理率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 图审工时缩减率 | 50% | 100% | 10 |
|  |  |  | 营商环境优化度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 |
|  | 满意度指标 （15分） | 社会公众或服务对象满意度指标 （15分） | 企业对相关服务工作的满意度 | 90% | 95% | 15 |
| 总分 | 96.11分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 资金执行率指标不高主要原因：2022年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度支出减少；2022年度应付未付施工图设计文件审查金额约770万，资金缺口较大。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.及时制定资金支付计划与项目优先级动态表，在资金保障有限的情况下，按照重要性级别，优先保障重点项目的费用支付，确保项目正常开展。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

根据《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发[2019]11号）、《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查的实施意见》（鄂建[2019]2号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省工程建设项目审批制度改革实施的通知）（鄂政办发[2019]44号）等文件精神，武汉开发区管委会、汉南区人民政府出台了《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则（试行）》（武经开规[2019]3号），文件细则中对施工图审查服务费用、审查范围、审查时限、确定图审机构的方式、图审机构审查人员的继续教育培训等内容进行了规定。为保障区管房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查工作的顺利开展，区住建局设立了建设施工图设计文件审查专项经费项目，落实施工图联合审查改革，优化营商环境，形成科学规范、便捷高效的工程建设项目审批和管理体系。

2.年度绩效目标

本项目2022年申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，故将本项目绩效目标调整如下：完成联合图审率100%、审查合格项目抽查率30%、已受理项目审查率95%、审查后项目合格率100%、整改项目闭合率100%、抽查合格率100%、项目审查完成及时率100%、投诉处理率100%、图审工时缩减率50%、营商环境优化度显著提升、企业对相关服务工作的满意度90%。

### 3.项目资金情况

本项目预算总额1,500.00万元，执行数1,208.29万元，预算执行率80.55%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分16.11分）

本项目2022年度项目预算金额为1,500.00万元。本项目年度实际支出1,208.29万元，预算执行率为80.55%，得分16.11分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分35分，得分35分）

①完成联合图审率：满分5分，得分5分

目标为湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生项目，受理率100%。2022年度共受理联合图审项目406个，其中建筑工程勘察审查57个、建筑工程设计75个、市政工程勘察11个、市政工程设计48个，其他专项工程215个。全部按规定程序、规定时限进行受理和审查，完成目标。

②审查合格项目抽查率：满分5分，得分5分

目标为项目抽查率≥30%，2022年全年调查、抽查项目149个，比率为36.69%，全年共调审两次，第一次72个项目。包括6个建设工程的装修设计、3个建设工程的消防设计、4个建设工程的人防设计、2个建设工程的基坑设计、7个建设工程的幕墙设计，26个建筑工程的主体设计和10个市政工程设计，9个建筑工程勘察和5个市政工程勘察。第二次调审77个项目，

完成目标。

③已受理项目审查率：满分5分，得分5分

目标为已受理项目审查率≥95%，2022年全面实行数字化审图，实行全程网办，数字化审查系统与省政务网、市工程建设项目审批管理系统互联互通，施工图审查统一从“一张网”省政务服务网申报，实现了已受理项目审查率100%目标。

④审查后施工图合格率：满分5分，得分5分

目标为审查后施工图合格率100%，2022年审查后项目图均不存在违反结构安全、消防安全、公众安全、公共利益等方面标准规范问题，保证了审查后施工图合格率100%，完成目标。

⑤整改项目闭合率：满分5分，得分5分

目标为整改项目闭合率100%，针对房屋建筑工程设计项目、市政工程设计项目、勘察项目等图审中心对图审机构下达整改通知15份，对勘察设计单位下达整改通知33分，均已完成整改，整改闭合率100%。

⑥抽查合格率：满分5分，得分5分

目标为抽查合格率100%，2022年度日常抽查项目均合格，抽查合格率100%，完成目标。

⑦项目审查完成及时率：满分5分，得分5分

目标为项目审查完成及时率100%，2022年所有受理项目均按规定时限完成审查，不存在超期项目，项目审查完成及时率100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①投诉处理率：满分10分，得分10分

目标为投诉处理率100%，2022年图审办受理投诉38条，全部按规定时限完成回复工作，无重大信访事件发生，完成目标。

②图审工时缩减率：满分10分，得分10分

目标为缩减率50%，2022年按照省厅统一工作部署，实施建设工程联合图审工作全程网办。进一步缩减审查时限，大型工程时限由22个工作日缩减到10个工作日，中小型工程时限由15个工作日缩减到6个工作日；缩减率达100%，完成目标。

③营商环境优化度：满分10分，得分10分

目标为营商环境显著优化，2022年图审中心积极对接区营商环境专班，协调推进各部门落实职能职责范围内涉及营商环境方面的工作。联合其他部门共同制定了《产业项目建设工程单体竣工提前验收管理办法》、《武汉经济技术开发区（汉南区）低风险工业建筑监督管理实施方案》、《经开区住建行业企业纾困实施方案》等文件，进一步优化经开区营商环境，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分15分，得分15分）

目标为建设单位对图审单位的满意度≥90%，根据反馈结果，满意度达到95%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在绩效指标进行了优化，调整了部分图审数量指标。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月21日