# 2022年度路灯看护维护费自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局2022年度路灯看护维护费绩效评价综合得分为99.53分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度项目预算金额为2,190.53万元。本项目年度实际支出2,138.96万元，预算执行率为97.65%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置11个绩效指标，完成了11个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

（1）预算未完全执行，主要原因2022年度路灯看护维护费合同总金额1,446.1万元，另外临时性路灯抢修费据实支出，与预算有差异，节约了财政资金。

（三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在绩效指标进行了优化，调整了部分路灯维护的数量指标，增加了“电费支付完成率100%”指标。

### 2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）成本指标不够细化。本项目2022年项目申报表中缺乏横向考核指标，根据项目特点设置经开片区与汉南片区的指标对比，分季度对两个片区实施路灯看护、维护工作进行成本、效果的对比考核。例如：区分出经开片区与汉南片区的看护率与维护覆盖率。

（四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。加强服务片区之间的考核力度。

### 2.拟与预算安排相结合情况

本项目绩效指标设置不够完善。通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟将数量指标调整为“经开片区路灯看护率”、“汉南片区路灯看护率”、“经开片区路灯维护覆盖率”“汉南片区路灯维护覆盖率”，各指标值根据工作需要进行调整。

附件：2022年度路灯看护维护费自评表

附件：

| 2022年度路灯看护维护费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 路灯看护维护费 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和建设局 |  | 项目实施单位 | 路灯管理所 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 2,190.53 | 2,138.96 | 97.65% | 19.53 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 （5分） | 经开片区路灯 看护率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 汉南片区路灯 看护率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 经开片区路灯 维护覆盖率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 汉南片区路灯 维护覆盖率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 电费支付完成率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 路灯亮灯率 | ≥98% | 99.5% | 5 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 事故发生率 | 0 | 0 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 城市路灯应急 及时性 | 2小时响应 | ＜2小时 | 10 |
|  | 效益 指标 （20分） | 社会效益（20分） | 城市路灯改善度 | 有所改善 | 有所改善 | 10 |
|  |  |  | 可持续影响 | 可持续 | 具有可持续性 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 （10分） | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分 | 99.53分 |  |  |  |  |  |
| - 偏差大或目标未完成原因分析 |  | - 预算未完全执行，主要原因2022年度路灯看护维护费合同总金额1446.1万元，另外临时性路灯抢修费据实支出，与预算有差异，节约了财政资金。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | - 对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

为保障开发区夜间行车、行人安全，营造开发区和谐、安定的社会环境，区住建局委托第三方维护、看护机构对辖区内路灯进行看护维护，强化路灯日常管理工作。为确保道路照明运行正常，设专人负责范围内路灯看护维护管理工作，上报24小时值班电话，配合路灯所做好路灯投诉处理及回复工作。对路灯电缆、灯杆、路灯井等路灯维护所需材料库存及时更新，确保路灯维护及时性。加强路灯设施的看护巡视检查，及时消除一切不安全因素，确保路灯设施安全运行。制定详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、认为损坏设备等情况进行巡查，发现问题及时处理。做好更换灯头、路灯修复等路灯维护工作的记录。

2.年度绩效目标

本项目2022年申报表中年度绩效指标设置不规范，不能全面反映项目的产出和效果，故将本项目绩效目标调整如下：

经开片区路灯看护率100%、汉南片区路灯看护率100%、经开片区路灯维护覆盖率100%、汉南片区路灯维护覆盖率100%、电费支付完成率100%、路灯亮灯率≥98%、事故发生率0、城市路灯应急及时性 2小时响应、城市路灯改善度有所改善、可持续影响具有持续性、群众满意度≥95%。

### 3.项目资金情况

2022年度项目预算金额为2,190.53万元。本项目年度实际支出2,138.96万元，预算执行率为97.65%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月3日至2023年4月21日，历时15天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕19号）启动部门自评工作。

2.组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门项目自评结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

4.建立部门项目自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.53分）

2022年度项目预算金额为2,190.53万元。本项目年度实际支出2,138.96万元，预算执行率为97.65%，得分19.53分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分50分，得分50分）

①经开片区路灯看护率100%：满分5分，得分5分

目标为完成经开片区路灯看护率100%，2022年经开片区道路清查的路灯数据为18365杆，均在路灯看护合同范围内，完成目标。

②汉南片区路灯看护率100%：满分5分，得分4分

目标为完成汉南片区路灯看护率100%，2022年汉南片区道路清查的路灯数据为8259杆，均在路灯看护合同范围内，完成目标。

③经开片区路灯维护覆盖率100%：满分5分，得分5分

目标为完成经开片区路灯维护覆盖率100%，2022年经开片区道路清查的路灯数据为18365杆，均在路灯维护维修合同范围内，完成目标。

④汉南片区路灯维护覆盖率100%：满分5分，得分4分

目标为完成汉南片区路灯维护覆盖率100%，2022年汉南片区道路清查的路灯数据为8259杆，均在路灯维护合同范围内，完成目标。

⑤电费支付完成率：满分5分，得分5分

目标为电费支付完成率1005，2022年度支付1-12月的路灯费用合计586.39万元，已全额支付，完成目标。

⑥路灯亮灯率：满分5分，得分5分

目标为路灯亮灯率≥98%，2022年全年经开片区及汉南片区亮灯率平均值为99.5%，完成目标。

⑦事故发生率0：满分10分，得分10分

2022年度经开片区及汉南片区运维团队累计出动各类作业车辆150台次，处理监控类路灯变压器供电异常故障30笔，双相无负荷电流导致的局部熄灯故障22笔，处理各类急修单共计20笔，歪杆、倒杆类故障30笔。全年路灯看护维修状况较好，未发生因路灯故障导致的严重事故，完成指标。

⑧城市路灯应急及时性：满分10分，得分10分

目标为城市路灯应急2小时响应，按照运维合同约定，发生突发性故障，接抢修电话后，两小时内到达现场，否则每发生一次，扣维修维护费用总额5‰。2022年度考核未发生此类状况，路灯应急处理及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①城市路灯改善度：满分10分，得分10分

目标为城市路灯有所改善，通过第三方专业机构对路灯进行维护看护，辖区全年未发生路灯突击性故障、未发生施工安全事故、未发生路灯迁移及低压负荷转带情况；在重大节假日期间未发生维护、抢修不力等情况，路灯维护抢修及时，保障措施有效，实现了城市路灯不断改善的目标。

②可持续影响具有持续性。

目标为项目具有可持续性，本项目为民生项目，属于财政支持的常年稳定项目，本项目通过第三方专业机构实施，经费能够提供充分的支撑，人员、设备等正常运转，具备可持续性。

（3）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

目标为群众满意度≥95%，根据反馈结果，满意度达到95%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在绩效指标进行了优化，调整了部分路灯维护的数量指标，增加了“电费支付完成率100%”指标。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月21日