2022年度氢燃料电车车辆采购经费、

公交及有轨电车运营补贴项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

2022年度氢燃料电车车辆采购经费、公交及有轨电车运营补贴项目绩效评价综合得分为98分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额8,071.11万元，执行数8,071.11万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了5个。项目产出较好。

3.未完成的绩效目标。“改善营商环境，促进开发区经济发展”目标未完成，主要原因是采购氢燃料车在一定程度上促进了新能源车企的发展，起到了良好的示范带头作用，但是目前而言，氢燃料车运维成本较高，不利于提高车辆使用单位的经济效益。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，已较好地应用上年度绩效自评结果，本年度车辆采购、交付及时，财政预算执行率100%。

### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）“改善营商环境，促进开发区经济发展”目标未完成，主要原因是采购氢燃料车在一定程度上促进了新能源车企的发展，起到了良好的示范带头作用，但是目前而言，氢燃料车运维成本较高，不利于提高车辆使用单位的经济效益。

（2）“公交及有轨电车运营补贴项目”绩效指标体系有待进一步优化，绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）针对“改善营商环境，促进开发区经济发展”不足的问题，一方面，在完善产业链和相关配套方便积极履行政府职能，改善营商环境，促进氢燃料汽车行业尽快建立车用燃料电池关键材料、部件的产业链和供氢的产业链；另一方面，强化销售单位的售后责任，增强对采购车辆的售后保障，以降低燃料电池车成本和运行成本。

（2）“公交及有轨电车运营补贴项目”项目可参照《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2022〕5号）和《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运〔2019〕43号）等文件标准，增加“服务保障能力”“列车运行图兑现率”“列车服务可靠度”“列车退出正线运营故障率”“客运强度”等质量、效益指标，以增强对公交及有轨电车运营项目实施效果的考核，提高财政资金的使用效率。

附件：2022年度氢燃料电车车辆采购经费、公交及有轨电车运营补贴项目自评表

附件：

| 2022年度氢燃料电车车辆采购经费、公交及有轨电车运营补贴 项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度氢燃料电车车辆采购经费、公交及有轨电车运营补贴项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 8,071.11 | 8,071.11 | 100.00% | 20.0 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （48分） | 质量指标 （12分） | 城市公交按时、按线路及班次发班；按站点停靠上、下旅客 | 100% | 100% | 12 |
|  |  | 时效指标 （12分） | 城市公交管理工作在规定时间内完成 | 100% | 100% | 12 |
|  |  | 数量指标 （12分） | 按标准完成20台氢燃料车采购工作 | 95% | 100% | 12 |
|  |  | 时效指标 （12分） | 在规定时间内完成20台氢燃料车采购工作 | 95% | 100% | 12 |
|  | 效益指标（16分） | 经济效益指标（16分） | 改善营商环境，促进开发区经济发展 | 95% | 90% | 14 |
|  | 满意度指标 （16分） | 满意度指标 （16分） | 根据满意度群众调查或出现投诉，不良事项曝光事件 | 0件 | 0件 | 16 |
| 总分 | 98分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.“改善营商环境，促进开发区经济发展”目标未完成，主要原因是采购氢燃料车在一定程度上促进了新能源车企的发展，起到了良好的示范带头作用，但是目前而言，氢燃料车运维成本较高，不利于提高车辆使用单位的经济效益。 2.“公交及有轨电车运营补贴项目”绩效指标体系有待进一步优化，绩效评价指标体系未与预算资金使用用途紧密结合 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.针对“改善营商环境，促进开发区经济发展”不足的问题，一方面，在完善产业链和相关配套方便积极履行政府职能，改善营商环境，促进氢燃料汽车行业尽快建立车用燃料电池关键材料、部件的产业链和供氢的产业链；另一方面，强化销售单位的售后责任，增强对采购车辆的售后保障，以降低燃料电池车成本和运行成本。 2.“公交及有轨电车运营补贴项目”项目可参照《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2022〕5号）和《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运〔2019〕43号）等文件标准，增加“服务保障能力”、“列车运行图兑现率”、“列车服务可靠度”、“列车退出正线运营故障率”、“客运强度”等质量、效益指标，以增强对公交及有轨电车运营项目实施效果的考核，提高财政资金的使用效率。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

预算资金主要采购氢燃料电车车辆和公交及有轨电车运营补贴。

采购氢燃料电车车辆任务为武汉经开区（汉南区）落实加快打造“五个中心”建设现代化大武汉责任清单中明确的工作任务。

2017年，武汉开发区（汉南区）城乡建设局与武汉车都现代有轨电车运营有限公司就武汉车都现代有轨电车（T1线）营运亏损签订了补贴协议，约定有轨电车T1线项目政策性亏损由合资公司向开发区申请全额补贴。

### 2.年度绩效目标

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经开区（汉南区）住建局2022年预算的函》以实际完成工作，本项目2022年度总目标为：城市公交按时、按线路及班次发班；按站点停靠上、下旅客完成率100%，城市公交管理工作在规定时间内完成率100%	，按标准完成20台氢燃料车采购工作，在规定时间内完成20台氢燃料车采购工作，改善营商环境、促进开发区经济发展，根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项曝光事件0件。

### 3.项目资金情况

本项目2022年初批复预算资金10,863.61万元，用于采购20台氢燃料电车车辆和公交及有轨电车运营补贴，年中调减指标2,792.50万元，2022年本项目预算资金共计8,071.11万元。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2023年4月1日至2023年4月20日，历时20天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展 2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2023〕10号）启动部门项目自评工作。

（2）组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写部门自评项目结果

在整理分析基础上，形成部门项目自评结果。

（4）建立部门自评档案

部门项目自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2022年实际到位资金8,071.11万元，资金到位率100%。实际支出资金8,071.11万元，预算执行率为100%，预算执行率高。

### 2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）产出指标完成情况分析（满分48分，得分48分）

①城市公交按时、按线路及班次发班；按站点停靠上、下旅客：满分12分，得分12分

目标为城市公交按时、按线路及班次发班；按站点停靠上、下旅客完成率100%。有轨电车T1线按时、按线路及班次发班，按站点停靠上、下旅客完成情况较好，完成率100%，完成目标。

②城市公交管理工作在规定时间内完成：满分12分，得分12分

目标为城市公交管理工作在规定时间内完成；按站点停靠上、下旅客完成率100%。有轨电车T1线按时、按线路及班次发班，按站点停靠上、下旅客完成情况较好，完成率100%，完成目标。

③按标准完成20台氢燃料车采购工作：满分12分，得分12分

目标为按标准完成20台氢燃料车采购工作95%。2022年已经按标准完成20台氢燃料车采购工作，完成目标。

④在规定时间内完成20台氢燃料车采购工作：满分12分，得分12分

目标为在规定时间内完成20台氢燃料车采购工作95%。2022年已经按时完成了20台氢燃料车采购工作，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分16分，得分14分）

①改善营商环境，促进开发区经济发展：满分16分，得分16分

目标为改善营商环境，促进开发区经济发展95%。“改善营商环境，促进开发区经济发展”目标未完成，主要原因是采购氢燃料车在一定程度上促进了新能源车企的发展，起到了良好的示范带头作用，但是目前而言，氢燃料车运维成本较高，不利于提高车辆使用单位的经济效益，目标完成率90%。

（3）满意度指标完成情况分析（满分16分，得分16分）

①根据满意度群众调查或出现投诉，不良事项曝光事件：满分16分，得分16分

目标为根据满意度群众调查或出现投诉，不良事项曝光事件0件。2022年未发生群众投诉、不良事项曝光事件，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表，已较好地应用上年度绩效自评结果，本年度车辆采购、交付及时，财政预算执行率100%。

## （五）其他佐证材料

无。

汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2023年4月20日