# 2021年度园林绿化维护资金自评结果

# （缩略版）

# 一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度园林绿化维护资金绩效评价综合得分为97.7分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度项目预算金额为15803.21万元。本项目年度实际支出15598.81万元，预算执行率为98.71%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置12个绩效指标，完成了11个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“可持续性影响”年度目标值为可持续，由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021年强化了日常管理，在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强了公园绿地精细化养护管理。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效指标设定科学性有待提升。社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。成本指标“预算执行率”与预算执行情况内容重复，应删除。

（2）存在部分指标未完成的情况。一是因审计工作滞后，小型单项及绿化移植、园林设施维护项目未支付尾款，影响了预算执行率。二是由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。

（四）下一步拟改进措施

1.提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。

2.加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化绿色保护任务，建立一支强有力的绿化执法队伍，提高群众的绿色生态保护意识。

附件：2021年度园林绿化维护资金自评表

附件：

| 2021年度园林绿化维护资金项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园林绿化维护资金 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 þ 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 þ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 15,803.21 | 15,598.81 | 98.71% | 19.7 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 园林绿化资源普查完成率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 园林绿化养护完成率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 小型单项及花卉移植项目完成率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 社区改造工程完成数量 | 2个 | 2个 | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 金秋菊展完成率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 树木修剪及时率 | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 （10分） | 绿化修复提升度 | 有提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 园林景观美化度 | 有提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 环境效益指标（5分） | 病虫害危害减少度 | 减少 | 减少 | 5 |
|  | 可持续影响指标 （5分） | 可持续影响指标 （5分） | 可持续性影响 | 可持续 | 有一定可持续性 | 3 |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 （10分） | 投诉处理满意率 | ≥85% | 94% | 10 |
| 总分 | 97.7分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.绩效指标设定科学性有待提升，社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。 2.由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿化执法力量薄弱，绿色保护形势严峻，一定程度上影响了项目的可持续性。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。 2.加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护、以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化绿色保护任务，建立一支强有力的绿化执法队伍，提高群众的绿色生态保护意识。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护、花卉栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

本项目开展有利于加快武汉经济技术开发区（汉南区）的建设和管理，服务区域城市建设，同时有利于持续改善城市生态环境，为市民提供休闲场所，提升城市品质和市民工作生活质量。

本项目主管部门为武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局，实施单位为园林管理中心，项目类别为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

2.年度绩效目标

根据《2021年园林绿化维护资金绩效目标表》，本项目2021年度总目标为：按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

具体绩效目标如下：

- 产出目标：园林绿化资源普查完成率达到100%；园林绿化养护完成率达到100%；小型单项及花卉移植项目完成率达到100%；社区改造工程完成数量达到2个；金秋菊展完成率达到100%；项目验收合格率达到100%；树木修剪及时率达到100%。

- 效益目标：绿化修复提升度，有提升；园林景观美化度，有提升；病虫害危害减少度，有明显减少；可持续性影响，具有可持续。

满意度目标：投诉处理满意率≥85%。

3.项目资金情况

本项目2021年预算总额为15803.21万元， 2021年实际支出资金15598.81万元，综合预算执行率为98.71%。各子项目资金预算和使用情况详见下表：

各子项目资金预算和使用情况

单位：万元

| 项目名称 | 预算金额 | 实际执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.绿化养护 | 11000.00 | 11000.00 | 99.99% |
| 2.金菊秋展 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| 3.区内绿地白蚁防治费用 | 199.72 | 199.72 | 100% |
| 4.一枝黄花清除费用 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 5.小型单项及绿化移植 | 1552.67 | 1349.49 | 86.91% |
| 6.花卉栽植 | 2310.81 | 2310.64 | 99.99% |
| 7.龙灵山公园维护费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 8.开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护 | 610.00 | 608.97 | 100.00% |
| 合计 | 15803.21 | 15598.81 | 98.71% |

（二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度园林绿化维护资金绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度园林绿化维护资金15,803.21万元。

评价范围包含资金执行、产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自然资源和规划局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

（2）组织实施自评

区自然资源和规划局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.7分）

本项目2021年预算总额为15803.21万元， 2021年实际支出资金15598.81万元，综合预算执行率为98.71%，得分19.7分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

本项目共设置12个绩效指标，完成了11个，其中：产出指标6个，满分40分，得分40分；效益指标3个，满分30分，得分30分；可持续指标1个，满分5分，得分3分；满意度指标1个，满分5分，得分5分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①园林绿化资源普查完成率：满分10分，得分10分

每个月召集养护单位和监理单位进行工作总结和下月部署，并且建群加强监督管理，在群里发检查通报和巡查通报，园林绿化资源普查完成率达100%。

②园林绿化养护完成率：满分10分，得分10分

在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强公园绿地精细化养护管理。一是强化日常管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪、病虫害防治和绿化设施维护，确保植物长势和景观效果；二是做好极端天气树木清理及管护工作。为应对5月份中旬极端天气，组织绿化建设、施工、养护、监理单位共20个园林绿化抢险应急小组，每天出动抢险救灾人员850余人，工作车辆120多台，吊车、挖机等机械设备36台，修剪扶正倒树11000余株。三是坚持问题整改。针对市局第三方考核、区城管督导和自查发现的问题，及时督办养护企业进行问题整改，整改合格率达100%，养护排名在全市前列。

③小型单项及花卉移植项目完成率：满分10分，得分10分

东风大道全力一路塑木铺装恢复项目、美的集团红外线道路绿化迁移项目等小型单项项目，龙灵山花坡花田花海建设项目等花卉移植项目均完成验收，工程质量达到合同及有关技术规范要求。完成率达到100%。

④社区改造工程完成数：满分5分，得分5分

一是对湿地监控及宣教设施进行维修改造，修复城市绿肺，保护城市生态屏障；二是配合市政道路改造，推广林荫道建设，在可实施范围内尽可能增加绿量来提升道路绿化品质，完善区域内绿道成环成网，完成目标。

⑤金秋菊展完成率：满分5分，得分5分

成功举办了2021年金秋菊展活动，展出菊花18万余盆，品种超1000种。金秋菊展完成率达到100%。

⑥项目验收合格率：满分5分，得分5分

各项目均及时完成并通过验收，验收有记录，验收合格率达100%。

⑦树木修剪及时率：满分5分，得分5分

一是强化日常管理。根据季节特点和《导则》要求，加大对绿化植物的整形修剪维护，确保植物长势和景观效果；二是做好极端天气树木清理及管护工作。为应对5月份中旬极端天气，组织绿化建设、施工、养护、监理单位共20个园林绿化抢险应急小组，修剪扶正倒树11000余株，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

①绿化修复提升度有提升：满分10分，得分10分

2021年在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强公园绿地精细化养护管理，绿化修复能力得到较大提升。

②园林景观美化度有提升：满分10分，得分10分

园林绿化养护、时令花卉种植、花田花海布置以及金秋菊展的布展，共同提升了园林景观美化度。

③病虫害危害减少度：满分10分，得分10分

2021年积极开展森林病虫害防治工作，遏制松材线虫病等重大有害生物的疫情扩散。2021年共清除病枯死松树3100株，挂设诱捕监测点74个，防治松褐天牛1.2万亩次，检疫巡查85家次；完成青山、横山等处1500亩白蚁防治工作；防治红火蚁巢594个。综上，病虫害危害有明显减少。

（3）可持续性影响指标完成情况分析（满分5分，得分3分）

对小型单项的维修，不但减少了安全隐患，而且提高了市民的满意度；绿化养护和花卉栽植对增绿提质有可持续影响。由于体制机制等原因，缺少一支强有力的绿化执法队伍，绿色保护任务繁重，能力较弱，侵绿、毁绿现象时有发生；群众绿色生态保护意识、“红线意识”不强，突破绿色底线搞开发建设，生态“红线”时有突破，绿色保护形势依然严峻。

（4）满意度指标完成情况分析（满分5分，得分5分）

2021年园林管理中心在市长热线、区长热线和城市留言板三个平台中共接件701件，另有园林110联动13件，阳光信访2件。合计716件，其中不满意件40件，投诉处理满意率94.4%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年强化了日常管理，在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强了公园绿地精细化养护管理。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

## 2022年5月10日