# 2021年度园林绿化基础建设项目自评结果

# （缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度园林绿化基础建设项目绩效评价综合得分为87.4分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目2021年预算总额8049.34万元，实际支出2966.37万元，预算执行率为36.85%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置23个绩效指标，完成了23个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

本项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

加强了项目管理，一是加强现场管理，对不合格的材料坚决退场；二是完善工序分项验收流程，对不合格工序坚决返工；三是加强成品保护，科学安排工序，从施工全过程确保项目质量。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步优化。如产出指标“项目实际完成率”与前面的“建设、改造、修缮面积（合计）”、“建设、改造、修缮数量（合计）”、“建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）”内容重复。

（2）预算执行率偏低。本项目中包含13个子项目，其中7个为2020年项目，2个为2019年的项目需支付进度款，4个为2018年之前的项目需支付尾款，13个项目均已建设完工。因其中3个往期项目审计工作未完成，2021年未实际支付；又因其中5个项目代建方请款资料未及时提交，2021年支付的进度款未达到预算支付额，导致各项目综合预算执行率仅36.85%。

（四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

1. 完善绩效指标编制。删除内容重复的过程指标“预算执行率”、产出指标“项目实际完成率”。

2.提高预算执行率。一方面根据项目进度，合理预估资金需求，另一方面督促审计公司加快审计进度，督促代建单位提交请款资料，从而提高预算执行率。

3.采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。

4.落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。

### 2.拟与预算安排相结合情况。

通过本次自评，梳理项目内容，完善绩效指标编制。拟删除内容重复的产出指标“项目实际完成率”。

附件：2021年度园林绿化基础建设项目自评表

附件：

| 2021年度园林绿化项目自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园林绿化基建项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金 þ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 þ 2.新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 þ 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 8,049.34 | 2,966.37 | 36.85% | 7.4 |
| 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积（合计）（5分） | 220814.29平方米 | 合计约为1655100平方米 | 5 |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量（合计）（5分） | 9处 | 9处以上 | 5 |
|  |  |  | 建设、改造、修缮年服务群众人数（合计）（5分） | ≥10000人次 | ≥10000人次 | 5 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 项目竣工验收合格率（5分） | ≥100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 项目竣工验收优良率（5分） | ≥80% | 90% | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目按期完成率 | ≥100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 成本控制率 | ≤0% | ≤0% | 5 |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标 （10分） | 起到休闲观光、美化环境的作用 | 整体提升 | 整体提升 | 10 |
|  |  | 环境效益指标 （10分） | 优化植物结构，改善城市的绿化环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 可持续影响指标 （10分） | 促进绿化资源可持续发展 | 显著 | 显著 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 （10分） | 投诉处理满意率 | ≥90% | 94% | 10 |
| 总分 | 87.4分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 项目中包含13个子项目，其中7个为2020年项目，2个为2019年的项目需支付进度款，4个为2018年之前的项目需支付尾款，13个项目均已建设完工。因其中3个往期项目审计工作未完成，2021年未实际支付；又因其中5个项目代建方请款资料未及时提交，2021年支付的进度款未达到预算支付额，导致各项目综合预算执行率较低。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.提高预算执行率。一方面根据项目进度，合理预估资金需求，另一方面督促审计公司加快审计进度，督促代建单位提交请款资料，从而提高预算执行率。 2.采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。 |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

本项目开展有利于加快武汉经济技术开发区（汉南区）的建设和管理，服务区域城市建设，同时有利于持续改善城市生态环境，为市民提供休闲场所，提升城市品质和市民工作生活质量。

本项目主管部门为武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局，实施单位为园林管理中心，项目类别为财政专项资金，项目属性为持续性项目，项目类型为延续性项目。

2.年度绩效目标

因年初申报绩效目标部分指标表述不规范，不便于考核和衡量，本项目在不改变原考核指标的基础上对相应指标规范性做了梳理和调整，以便尽可能量化考核，本项目调整后绩效目标如下：

（1）产出指标

建设、改造、修缮面积合计约为220814.29平方米；建设、改造、修缮面积数量9处；建设、改造、修缮面积年服务群众人数≥10000人次；项目竣工质量合格率达到100%；项目竣工验收优良率达到80%以上；项目按期完成率100%；成本控制≤0%。

（2）效益指标

起到休闲观光、美化环境的作用；优化了植物结构，显著改善了城市的绿化环境。

（3）可持续影响指标

促进绿化资源可持续发展的作用显著。

（4）满意度指标

投诉处理满意率达到90%以上。

3.项目资金情况

本项目2021年预算总额8049.34万元，实际支出2966.37万元，预算执行率为36.85%。各子项目资金预算和支付情况详见下表：

| 各子项目资金预算和使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目名称 | 2021年初预算额 | 2021年实际支付额 | 初设及概算批复文件 | 项目总投资额 | 截止2020年已支付资金 | 截止2021年底未支付金额 | 备注 |
| 合计 | 8,049.34 | 2,966.37 |  | 23,729.52 | 5,974.17 | 5,082.97 |  |
| 1.军山第二大道（硃山湖桥-全三延长线）道路绿化 | 161.05 | 118.20 | 武经开发改计[2017]67号 | 461.99 | 266.32 | 42.85 | 已完结 |
| 2.武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程 | 2,300.00 | 0.00 | 武经开发改计[2019]80号 | 4,691.02 | 1,934.21 | 2,300.00 | 审计中 |
| 3.东荆河路交武监高速小游园工程 | 89.16 | 64.50 | 武经开发改计[2020]123号 | 283.88 | 0.00 | 24.66 | 待送审 |
| 4.硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程 | 232.00 | 9.97 | 武经开发改计[2020]262号 | 392.39 | 0.00 | 222.03 | 待送审 |
| 5.三角湖北侧地块景观绿化二期工程 | 589.68 | 0.00 | 武经开发改计[2019]112号 | 4,490.30 | 2,068.60 | 589.68 | 待送审 |
| 6.绿肺（龙灵山公园）一期花坡景观园建和花坡驿站建设/龙灵山郊野公园正式用水装表 | 520.48 | 227.00 | 武经开发改计[2017]459号/武经开发改计[2015]467号 | 1,029.23 | 508.75 | 293.48 | 已完结 |
| 7.黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程 | 375.00 | 375.00 | 武经开发改计[2020]221号 | 4,569.03 | 0.00 | 0.00 | 待送审 |
| 8.黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程 | 2,367.00 | 1,825.00 | 武经开发改计[2020]221号 | 4,569.03 | 0.00 | 542.00 | 待送审 |
| 9.东风大道二期围墙边绿化提升工程 | 232.30 | 215.30 | 武经开发改计[2020]199号 | 746.52 | 0.00 | 17.00 | 审计中 |
| 10.东兴路（车城西路~神龙大道）小游园建设项目 | 73.24 | 68.40 | 武经开发改计[2020]232号 | 122.07 | 0.00 | 4.84 | 审计中 |
| 11.开发区军运会环境综合整治提升工程 | 740.36 | 0.00 | 武经开发改计[2019]128号 | 1,932.66 | 1,192.30 | 740.36 | 审计中 |
| 12.东风大道高架下中分带护栏垂直绿化工程 | 63.00 | 63.00 | 武经开发改计[2020]208号 | 131.34 | 0.00 | 0.00 | 审计中 |
| 13.东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程 | 306.07 | 0.00 | 武经开发改计[2016]418号 | 310.06 | 3.99 | 306.07 | 审计中 |

（二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度园林绿化基建项目绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度园林绿化基建项目8049.34万元。

评价范围包含资金执行、产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自然资源和规划局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

（2）组织实施自评

区自然资源和规划局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室和预算科并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分7.4分）

本项目2021年预算总额8049.34万元，实际支出2966.37万元，预算执行率为36.85%，得分7.4分。主要原因是项目审计工作滞后；又因时间久远，致使审计工作难以开展，工作量增加，从而影响了支付进度。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

本项目共设置23个绩效指标，完成了23个，其中：产出指标7个，满分30分，得分30分；效益指标2个，满分20分，得分20分；可持续影响指标1个，满分10分，得分10分；满意度指标1个，满分10分，得分10分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

1）数量指标（满分15分，得分15分）

①建设、改造、修缮面积（合计）（满分5分，得分5分）

该项目2021年进一步开展国家生态城市创建工作，全年共投资15.07亿元，共建绿地165.51公顷，其中新建绿地161.91公顷，改建绿地3.6公顷，完成目标。

②建设、改造、修缮数量（合计）（满分5分，得分5分）

一是完成续建坛山人工湿地公园、庭瑞口袋公园，新建恒大时代新城园林展示区、东兴路小游园；二是道路绿化品质显著提升，新建汉洪明渠东辅道、川江池路、川江池二路、东荆河路地面层等道路绿化，完成新建绿道11.49公里，建设林荫路10公里，完成目标。

③建设、改造、修缮年服务群众人数（合计）（满分5分，得分5分）

根据公园管理处或者物业单位统计的每天入园人数，综合人流量大小区域，平均每天入园人数不少于200人，2021年服务群众人数远超过1万人，完成目标。

2）质量指标：满分10分，得分10分

①项目竣工验收合格率（满分5分，得分5分）

项目建成后均及时申请验收，现场验收合格率100%，完成目标。

②项目竣工验收优良率（满分5分，得分5分）

项目建成后均及时申请验收，苗木优良率达90%以上，完成目标。

3）时效指标（满分10分，得分10分）

时效指标的目标值为项目按期完成率≥100%，新建项目按期完工并通过验收，往期项目均按期完成并有验收记录，项目按期完成率达到100%。

4）成本指标（满分5分，得分5分）

成本指标的目标值为成本控制未超支。项目实际费用未超过投资批复额度，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分20分，得分20分）

①社会效益指标（满分10分，得分10分）

社会效益指标的目标值为起到休闲观光、美化环境的作用整体提升，项目建成后，为开发区建成区新增加绿地161.91公顷，城市绿化品质显著提升，环境效益有所提升，完成目标。

②环境效益指标（满分10分，得分10分）

环境效益指标的目标值为优化植物结构，改善城市的绿化环境显著改善，按照“节日模式常态化”要求，丰富四季景观，增加一串红、四季秋海棠、夏瑾、凤尾等时令花卉共计800万盆，布置立体花坛2处，在东风大道沿线主要道路节点布置园林花卉小景10处，完成目标。

（3）可持续影响指标（满分10分，得分10分）

可持续影响指标的目标值为显著促进绿化资源可持续发展，该项目为持续改善生态环境，要求已完工的项目继续做好工程养护，不定时进行在建工程检查。在工程养护期结束前，及时开展养护招标，保证养护不留空窗期，保障绿化资源可持续发展，完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

满意度指标的目标值为投诉处理满意率≥90%，2021年在市长热线、区长热线和城市留言板三个平台中共接件701件，另有园林110联动13件，阳光信访2件。合计716件，其中不满意件40件，投诉处理满意率94.4%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

加强了项目管理，一是加强现场管理，对不合格的材料坚决退场；二是完善工序分项验收流程，对不合格工序坚决返工；三是加强成品保护，科学安排工序，从施工全过程确保项目质量。

（五）其他佐证材料

无。

## 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心

## 2022年5月10日