2021年度风灾树木修复及补助资金项目

自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度风灾树木修复及补助资金项目绩效评价综合得分为97.9分。

## （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额742.41万元，执行数702.46万元，预算执行率94.62%。

2.完成的绩效目标。项目共设置6个绩效指标，完成了5个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

## 3.未完成的绩效目标。“生态效益指标”年度年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，原因是本项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。

## （三）存在的问题和原因

### 1.上年度绩效评价结果应用情况

## 该项目为本年度新增项目，年中发生风灾等极端天气用于灾后树木清理及管护而设立，上年度无对应绩效评价。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

## 本年度生态效益指标未完成，年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，因为本项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。

## （四）下一步拟改进措施

提高预算绩效目标指标编制水平，在预算申报时同步进行绩效目标的申报，针对生态环境改善程度不高的情况，应在补植断树的基础上多栽植新的树木，使得生态环境得到实质改善。

附件：2021年度风灾树木修复及补助资金项目自评表

附件：

2021年度风灾树木修复及补助资金项目自评表

| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 风灾树木修复及补助资金项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 2.财政专项资金 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 742.41 | 702.46 | 94.62% | 18.9 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 栽植乔木数 | 1164株 | 1164株 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 园林绿化工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 栽植乔木成活率 | 95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 生态效益指标 （20分） | 绿化修复提升度 | 有提升 | 有提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （20分） | 生态环境改善情况 | 改善 | 有一定改善 | 19 |
| 总分 | 97.9分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.生态效益指标未完成，年初目标值为生态环境改善，实际完成值为生态环境有一定改善，因为项目主要为清理、补植、管护受极端天气影响的树木，对生态环境进行修复，对生态环境改善程度有限。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 1.针对生态环境改善程度不高的情况，应在补植断树的基础上多栽植新的树木，使得生态环境得到实质改善。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的

2021年5月，龙卷风及暴雨极端天气造成军山片区、全力片区、龙灵山片区等地区园林树木出现毁损，为了做好极端天气树木清理及管护工作，特设立此项目。

### 2.年度绩效目标

因本项目为年中追加项目，申报预算时未同步申报绩效目标，本项目在分析资金使用的产出、效益基础上设立了绩效目标，具体绩效目标如下：

- 产出目标：东风云峰项目栽植乔木1164株；园林绿化工程验收合格率到达100%；工程移交时栽植乔木的成活率达到95%；项目及时完成。

（2）效益目标：绿化修复有提升；生态环境有改善。

3.项目资金情况

2021年本项目批复预算资金742.41万元，用于极端天气树木清理及管护工作，实际下拨742.41万元，,2021年实际支出资金702.46万元，预算执行率为94.62%。

## （二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度风灾树木修复及补助资金项目绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度风灾树木修复及补助资金742.41万元。

评价范围包含资金执行、产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自规局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

（2）组织实施自评

区自规局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分18.9分）

本项目2021年实际到位资金742.41万元，资金到位率100%。实际支出资金702.46万元，预算执行率为94.62%，预算执行率较高。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分79分）

本项目共设置6个绩效指标，完成了5个，其中：产出指标4个，满分40分，得分40分；效益指标2个，满分40分，得分39分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①栽植乔木数：满分10分，得分10分

栽植乔木数目标为1164株，2021年度实际栽植1164株，包括631株香樟、505株广玉兰、22株桂花、6株紫叶李，完成目标。

②园林绿化工程验收合格率：满分10分，得分10分

园林绿化工程验收合格率目标为100%，2021年在东风云峰厂内栽植乔木1164株，在军山片区、全力片区、龙灵山片区进行的断树补植、扶正加固、洒水、垃圾清运工程均在合同规定时间内完工，并已于2021年验收合格，园林绿化工程验收合格率为100%，完成目标。

③栽植乔木成活率：满分10分，得分10分

目标为栽植乔木成活率达到100%，工程验收时栽植的乔木全部成活，同时施工方对栽植乔木负有一年的保存养护义务，可确保栽植乔木成活，故栽植乔木成活率为100%，完成目标。

④项目完成及时性：满分10分，得分10分

目标为完成及时，2021年风灾树木修复及补助资金项目涉及的树木修复工程均在合同规定时间内完成并通过了验收，项目完成及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分40分，得分39分）

①绿化修复提升度：满分20分，得分20分

目标为绿化修复提升度有提升，通过乔木种植、断树补植、扶正加固、洒水、垃圾清运，最大程度减少了极端自然灾害天气对园林损毁带来的不良影响，绿化修复提升度有提升，完成目标。

②生态环境改善情况：满分20分，得分19分

目标为生态环境有改善，通过对倒伏树木进行清理、修剪、补植，修复了生态环境，但是本项目更多的是进行风灾树木的修复，对生态环境的改善作用不明显，未完全实现目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

## 该项目为本年度新增项目，年中发生风灾等极端天气用于灾后树木清理及管护而设立，上年度无对应绩效评价。

## （五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2022年5月10日