# 2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目

# 自评结果

# （缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目绩效评价综合得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度项目预算总额2055.41万元，实际支出2055.41万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置7个绩效指标，完成了6个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“可持续性影响”年度目标值为可持续，实际存在可持续性不强的情况。本项目主要实施内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，花卉的成活及保存养护期仅有半年，存在可持续性不强的情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，上年度绩效评价结果未能得到较好应用，针对项目可持续性不强的情况，未设置相关指标进行考察反应。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目绩效目标需要改进，数量指标“严格按照设计标准，保质保量完工” 可修改为质量指标“园林绿化工程验收合格率”。此外项目存在可持续性不强的情况，本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。

（四）下一步拟改进措施

提高预算绩效目标指标编制水平。绩效目标有待进一步优化，指标设定应充分考虑项目特点和目标要求，例如针对项目可持续性不强的问题，增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为6个月。

附件：2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目自评表

附件：

2021年度军运会花景建设及花满车都建设项目自评表

| 单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 填报日期：2022年5月10日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 军运会花景建设及花满车都建设项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 |  | 项目实施单位 | 园林管理中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 3.一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|  |  |  | 2055.41 | 2055.41 | 100.00% | 20.0 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 （15分） | 园林绿化工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标 （15分） | 工程移交时保证苗木成活率 | 98% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 工程养护及时率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （10分） | 绿化修复提升度 | 有提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 园林景观美化度 | 有提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 可持续性影响 | 可持续 | 具有一定的可持续性 | 8 |
|  | 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 （10分） | 投诉处理满意率 | ≥85% | 100% | 10 |
| 总分 | 98分 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 项目存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求，针对项目可持续性不强的情况，可增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为6个月。 |  |  |  |  |
| 注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

本项目是军运会服务配套景观绿化工程，该项目的实施是提升城市景观建设品质，全面展示城市形象的需要；是保障军运会景观环境，完善军运会配套的需要；是改善城市绿色服务功能，提升居民幸福指数的需要，项目的实施不仅为军运会增色添彩，而且在军运会后还能使人民群众享受绿色生态福利。

本项目主管部门为武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局，实施单位为园林管理中心，项目类别为财政专项资金，项目属性为新增性项目，项目类型为延续性项目。

2.年度绩效目标

根据《2021年园林绿化维护资金绩效目标表》，本项目2021年度总目标为：按照《城市绿化条例》和建设工程相关管理规定，施工期间严格按照设计标准施工，完工后起到提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

具体绩效目标如下：

- 产出目标：园林绿化工程验收合格率达到100%；工程移交时保证苗木成活率达98%；工程养护及时率达到100%。

- 效益目标：绿化修复提升度，有提升；园林景观美化度，有提升；项目具有可持续性影响。

（3）满意度目标：投诉处理满意率≥85%。

3.项目资金情况

本项目2021年初批复预算资金2055.41万元，实际到位资金2055.41万元，2021年实际支出资金2055.41万元，预算执行率为100%。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）发改局《关于开发区（汉南区）军运会保障线路景观绿化提升——花景建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武经开发改计〔2019〕54号）、《关于开发区（汉南区）军运会五边五化绿化提升（非极致片区）花满车都建设项目初步设计的批复》（武经开发改计〔2019〕55号）、区党政办公室专题会议纪要（〔2019〕第60期）、本项目合同及补充协议，两个项目建设总投资共计4071.44万元，先与车都集团签订购买服务协议，再由车都集团投资建设，工程完工后按购买服务方式分三年向车都集团支付全部费用。

（二）部门自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

（1）评价目的

通过开展武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度军运会保障线路景观绿化提升——花景建设项目和军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成情况、资金使用和管理情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（2）评价对象和范围

评价对象为武汉经济技术开发区（汉南区）2021年度军运会保障线路景观绿化提升——花景建设项目资金1378.45万元和2021年度军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目资金761.28万元。

评价范围包含资金执行的产出和效益。

2.评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法等。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值。

4.时间安排

本次自评时间从2022年4月25日至2022年5月10日，历时16天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

项目自评工作方案由区自然资源和规划局会同第三方机构共同研究制订，根据部门主要负责同志要求和武汉经济技术开发区（汉南区）财政局发布的《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8号）启动部门自评工作。启动项目自评工作。

（2）组织实施自评

区自然资源和规划局会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

（3）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，形成项目自评结果。

（4）建立项目自评档案

项目自评结果按时报送相应资金管理科室和预算科并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

本项目2021年初批复预算资金2055.41万元，实际到位资金2055.41万元，2021年实际支出资金2055.41万元，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

本项目共设置7个绩效指标，完成了6个，其中：产出指标3个，满分40分，得分40分；效益指标3个，满分30分，得分28分；满意度指标1个，满分10分，得分10分。

（1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

①园林绿化工程验收合格率：满分15分，得分15分

目标为园林绿化工程验收合格率达到100%，该项目主要建设内容包括花架及花箱安装、各类花卉及地被植物种植、绿地整理、土壤改良以及配套的浇灌、排水系统建设等。项目在预定时间内完工，并已于2019年11月验收合格，园林绿化工程验收合格率达到100%，完成目标。

②工程移交时保证苗木成活率：满分15分，得分15分

目标为工程移交时保证苗木成活率达到98%，工程移交时苗木成活率达到100%，同时工程验收时确定了施工方对花卉和草坪负有三个月的保存养护义务，可确保苗木成活，完成目标。

③工程养护及时率：满分10分，得分10分

目标为工程养护及时率达到100%，本项目建设结束后，花海景观区域和保障线路沿线地被植物进行了后续的养护，养护及时，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分28分）

①绿化修复提升度：满分10分，得分10分

目标为绿化修复有提升，本项目中涉及地被植物种植、绿地整理、土壤改良以及配套的浇灌、排水系统建设，对绿化修复提升有较长期的作用，完成目标。

②园林景观美化度：满分10分，得分10分

目标为园林景观美化度有提升，本项目涉及花海景观区域及保障路线沿线林下花卉和地被约19.52万㎡，在军运会举办期间大大提升了相应区域的园林景观美化度，对军运会举办期间提升区内形象，烘托比赛气氛起重要作用，完成目标。

③可持续性影响：满分10分，得分8分

目标为具有可持续影响，本项目主要实施内容包括两方面，一是地被植物种植、绿地整理、土壤改良以及配套的浇灌、排水系统建设，对绿化修复、美化环境具有一定的可持续影响，二是军运会举办期间的临时性花卉项目，因临时性花卉项目不具有可持续性，故可持续影响指标扣2分，未完全实现目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

目标为投诉处理满意率达到85%以上，2021年在市长热线、区长热线和城市留言板三个平台中共接件701件，另有园林110联动13件，阳光信访2件。合计716件，其中不满意件40件，投诉处理满意率94.4%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，将数量指标“严格按照设计标准，保质保量完工” 修改为质量指标“园林绿化工程验收合格率”；同时本年度及时支付项目资金。

（五）其他佐证材料

无。

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

## 2022年5月10日